**Woche 1 (06.04. – 12.04.20):**

* **Einarbeitung:**
  + <Microsoft Teams> installieren und registrieren
  + Videogespräch über Microsoft Teams
  + <WampServer> installieren und einrichten
  + Optional, aber empfohlen: <Notepad++> installieren
  + Folgende Kapitel aus Masterarbeit lesen, Fragen notieren und formulieren:
    - Kapitel 1
    - Kapitel 2
    - Kapitel 3.4.1
    - Kapitel 6 - 7
  + Datenbank „ddstudportal.sql“ in phpmyadmin importieren
* **Arbeitspaket 1:**
  + Erstelle eine neue PHP-Seite „Test.php“
  + Füge in die „Test.php“ vorhandene Header, Footer und Sidebars ein
  + Erstelle ein Formular, in dem der User fünf Checkboxen auswählen kann:
    - Option1
    - …
    - Option 5
* **Arbeitsmaterial** 
  + Masterarbeit C. Nagelmann
  + Zeitkonto-2020.xls
  + Aktueller Stand Homepage „ddstudportal“
  + Aktueller Stand Datenbank „ddstudportal.sql“

**Woche 2 (13.04. – 19.04.20):**

* **Ergänzungen zur 1. Woche:**
  + Tabelle „Test\_auswahl.sql“ um Spalte mit „Created\_at“ ergänzen, sodass man zwei Zeitstempel hat: Einen mit der ersten Änderung und einen mit der letzten Änderung
  + „Test\_auswahl“ umbenennen in „student\_selectedsubjects“
* **Arbeitspaket 1:**
  + Beim Blättern durch die Seite „Bewerbung“ sollen die Tabs entsprechend ausgewählt werden, nachdem „Weiter“ oder „Zurück“ angeklickt wurde
  + Der Reiter „New“ soll zukünftig „Bewerbung“ heißen
  + Beschränkung auf vier Reiter
    - „Bewerbung“
    - „Fächerwahl“
    - „Setup“
    - „Logout“
  + In dem neuen Reiter „Bewerbung“ („New“) müssen die Daten in die Datenbanktabelle beim Klick auf den Button „Bewebung abschicken“ übertragen werden
  + Bewerbungsformular soll nur einmal abgeschickt werden können, danach nur noch Einsicht in abgeschickte Daten
  + Fächerwahl soll bis zu einer variablen Deadline aktualisiert werden können. Anschließend nur noch Einsicht in abgeschickte Daten
* **Arbeitspaket 2:**
  + 3-5 Äquivalenzen aus Fächerwahlliste in Datenbank eintragen
  + In Datenbank-Tabelle „users“ eine Spalte für „user\_group“ ergänzen
    - User\_group1: admin
    - User\_group2: student
    - Eventuell: User\_group3: readonly
* **Arbeitsmaterial:**
  + Fächerwahlliste – Bachelor – UDE@UKM
  + ddneu-Datenbank

**Woche 3 (20.04.-26.04.20):**


* **Arbeitspaket 1 (Darstellung & Kleinigkeiten):**
  + Tab „Bewerbung“ vor den Tab „Fächerwahlliste“
  + Icons für „Bewerbung“: paperfly, für „Fächerwahlliste“: education, selectionbox?!
  + Im Tab „Anhänge“: Upload-Schaltflächen an Breite von „Bewerbung abschicken“ anpassen
  + Umlaute (Ä, Ö, Ü) richtig darstellen, Beispiel:
    - Im Tab „Fächerwahlliste“: Universit**?**t statt Universit**Ä**t
  + Beim Arbeiten in Github: Auch aktuelle Version der SQL-Datenbank abspeichern
* **Arbeitspaket 2:**
  + In dem neuen Tab „Bewerbung“ („New“) müssen die Daten in die Datenbanktabelle beim Klick auf den Button „Bewerbung abschicken“ übertragen werden
  + Fehlermeldung „Sie haben sich bereits beworben …“ entfernen. Stattdessen zu Beginn prüfen, ob User bereits Bewerbung abgeschickt hat.
    - Wenn Bewerbungsdaten vorhanden: Button („Bewerbung abschicken“) ausblenden und Bewerberdaten in Textboxen, etc. anzeigen
    - Wenn KEINE Bewerbungsdaten vorhanden: neue Bewerbung zulassen
  + Im Tab „Anhänge“: prüfen, ob die richtigen Dateiformate abgefragt werden (Excel, bzw. PDF)
* **Arbeitspaket 3:**
  + In Datenbanktabelle „student\_new“ neue Spalte „succesFactor“ (EF) ergänzen und automatisch berechnen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mit: | *EF:*  *CR:*  *DN:*  *Sem:* | Erfolgsfaktor  Kreditpunkte  Durchschnittsnote (GPA)  Aktuelles Semester |

* + In Datenbanktabelle „subjects“ neue Spalte „freeSeats“ einfügen
  + Ziel/Ausblick: Vergabe freier Kursplätze anhand des Erfolgsfaktors:
    - Die X (freeSeats) Studenten, mit dem höchsten EF bekommen die X (freeSeats) freien Kursplätze zugeteilt
    - Zuteilung erfolgt nach der Deadline, bis zu der die Studierenden Ihre Fächerwahl anpassen können

**Woche 4 (27.04.-30.04.20):**

* **Arbeitspaket 1:**
  + Bewerbung abschicken überarbeiten
  + Speicherort für Dokumente (Upload im Bewerbungsformular) variabel gestalten
  + In ddstudportal-master neuen Ordner „Testspeicherort“ anlegen. Hier die Dokumente ablegen, die bei einer Bewerbung eingereicht werden
    - Für jeden Studenten einen Ordner, Bezeichnung:   
      [<1.Uni-Prio> - <Nachname>, <Vorname>]
    - Jedes Dokument im Ordner mit einheitlicher Bezeichnung speichern:   
      [<1.Uni-Prio> - <Nachname>, <Vorname> -<Dokumententitel>]
  + Maximal 2 MB pro Dateiupload zulassen
* **Arbeitspaket 2:**
  + Fächerwahllisten Deadline ändern und variabel ermöglichen
  + Fächerwahllisten in Bachelor und Master unterscheiden (3 OptionButton einführen – Bachelor, Master, beide)
  + Die Fächerwahllisten in Bootstrap umsetzen
  + Fächerwahllisten als PDF ausleiten können
  + Die Fächerwahllisten sollen auch gut auf dem Handy dargestellt werden
* **Arbeitspaket 3:** 
  + Bootstrap Version 3 auf Version 4 umstellen
  + Handy-Darstellung (cmd 🡪 ipconfig 🡪 ipv4 kopieren (z.B. 192.168.0.1); im Handy: 192.168.0.1/localhost/ddstudportal-master)
  + Sql-Dateien zu einer Datei „ddstudportal.sql“ zusammenführen
* **Arbeitspaket 4:**
  + Status.php weiter ausarbeiten (nachfolgendes Bild nur als grobe Idee. Gerne eigene Ideen einbringen)



**Woche 5 (04.05.-08.05.20):**

* **Arbeitspaket 1:**
  + unter „Benutzernamen“ die Reiter „Setup“ und „Logout“ zusammenfassen
  + Den ausgewählten Reiter im Header hervorheben
  + Überschriften der einzelnen Seiten vereinheitlichen
  + in Fächerwahlliste Spalte mit „zuletzt aktualisiert“ hinzufügen
  + in der Tabelle „equivalent-subjects“ zwei neue Spalten „created by“ und „updated by“ für die Userid des Admins ergänzen, der die Äquivalenz erstellt/bearbeitet hat
  + Umlaute (Ä, Ö, Ü,…) korrigieren
  + Status.php korrigieren (Statusleiste passt nicht zum Status-Text)
  + Schreibfehler korrigieren:
    - Im Reiter „Setup“ 🡪 „Zum Ändern“ (ohne e)
    - Im Reiter „Fächerwahlliste“ 🡪 ausdr**u**cken statt ausdr**ü**cken
* **Arbeitspaket 2:** 
  + ERM-Diagramm auf den jetzigen Stand aktualisieren und speichern
  + In **separater** Datei: ERM-Diagramm um neue Ideen erweitern
    - Bewerbung-ID einführen
    - Neue Tabelle mit Semesterdaten einführen (Bewerbungsbeginn, Bewerbungsende, etc.)
    - Hintergrund: Sicherstellen, dass jeder User nur eine Bewerbung in einem Zeitraum einreichen kann
    - Idee: Jeder Bewerber darf seine eigene Bewerbung zurückziehen und dann eine neue Bewerbung einreichen
    - Jeder Admin darf die Status aller Bewerbungen ändern

**Woche 6 (11.05 – 15.05.20):**

**Besprochene Themen vom 11.05.20 via MS Teams:**

Warum wird Student abgelehnt? – beispielhafte Gründe:

1. Erfolgsfaktor < 1
   * + Ausschluss aus **gesamtem** Programm
     + Auch 2. Oder 3. Priorität **nicht möglich**
2. Begrenzte Kapazitäten an einer Partneruniversität vorhanden (sortiert nach absteigendem Erfolgsfaktor)
   * + 2. Oder 3. Priorität möglich
3. Keine passenenden Fächeräquivalenzen an 1. Priorität vorhanden
   * + 2. Oder 3. Priorität möglich

Neue Tabellen:

* Application

Neue Verknüpfungen


* Student\_selectedsubjects mit priority
* Study\_host mit approved\_application

Neue Funktionen:

* In Setup kann Student seine Heim- und Foreign-Adresse ändern
* Fächerwahlliste kann Student nach Priorität angeben
* **Arbeitspaket 1:**
  + Änderungen am ER-Diagramm, wie telefonisch besprochen
  + Änderungen aus dem ER-Diagramm in ddstudportal.sql übertragen
  + Weiterentwicklung des Layouts mit Boostrap Vers. 4

**Woche 7 (18.05. – 22.05.20)**

* **Arbeitspaket 0 (Allgemeines/ Kleinigkeiten):**
  + In Fächerwahlliste (FWL):
    - Hinweis, dass erst Bewerbung erfolgen muss, bevor FWL gespeichert werden kann
    - Angabe der Credits nur mit einer Dezimalstelle
  + Fehler beim Absenden der Bewerbung beheben (siehe Bild unten)
* **Arbeitspaket 1:**
  + Bootstrap Vers. 4 für alle PHP-Seiten anwenden und SQL abfragen integrieren
* **Arbeitspaket 2:**
  + Fächerwahllisten zusätzlich nach Studiengang differenzieren (siehe Äquivalenzliste in Excel)
  + Zunächst nur die Äquivalenzen anzeigen, die für den jeweiligen Studenten in Frage kommen (Nach Course filtern)
  + Zusätzliche Tabelle einfügen mit „equivalence\_id“ und „course\_id“
* **Arbeitspaket 3 (Nutzerfunktionen):**
  + Unter Setup:
    - Möglichkeit schaffen den **vollständigen Account** zu löschen
* **Error:**



**Woche 9 (25.05. – 29.05.20)**

* Weiterführung der Aufgaben aus Woche 8

**Woche 10 (01.06. – 05.06.20)**

* **Arbeitspaket 0 (Allgemeines/ Kleinigkeiten):**
  + Error siehe Bild
  + Test\_status.php: „Bewerbtes Auslandssemester“ ändern in „Angestrebtes Auslandssemester“
  + View\_application.php: „Editieren“ ändern in „Bearbeiten“
  + Test\_fächerwahl.php: „Zurück zum Übersicht“ ändern in „Zurück zur Übersicht“
  + Test\_setup.php: „nach dem“ ändern in „nachdem“
  + Test\_status.php: „Keine Applikation“ ändern in „Noch keine Bewerbung vorhanden“
  + New\_application.php: „Es gibt zurzeit keine offene Bewerbungen!“ ändern in „Derzeit ist keine Bewerbung möglich. Der Bewerbungszeitraum für das kommende <exchange\_semester> lautet: <application\_begin> bis <application\_end>.“
* **Arbeitspaket 1**
  + View\_application.php: In dieser Ansicht immer die Bewerbungsübersicht mit Statusleiste beibehalten. Die einzelnen Inhalte (Bewerbungsformular, Fächerwahlliste, etc.) als Container darunter anzeigen
* **Arbeitspaket 2**
  + Kurs-Nr. in Fächerwahllisten eintragen
  + Fächerwahllisten der UI und NTU vervollständigen (Fächerwahllisten schicke ich noch zu)
  + Neben den Checkboxen „Bachelor“ und „Master“ eine weitere Checkbox hinzufügen „Alle (inkl. anderer Studiengänge)“
  + Eine Nachkommastelle bei der Angabe von Credits
  + Bewerbung Löschen: Vor dem löschen noch eine Bestätigung abfragen
  + Zusätzliche Spalte „gültig für“ in Fächerwahlliste einfügen
* **Arbeitspaket 3**
  + Partneruniversitäten in Footer aufführen
  + Informationen in Footer streichen

![Ein Bild, das Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4REMRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAWAAAISodpAAQAAAABAAAIYJydAAEAAAAsAAAQ2OocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAENocmlzdG9waGVyIE5hZ2VsbWFubgAABZADAAIAAAAUAAAQrpAEAAIAAAAUAAAQwpKRAAIAAAADMTAAAJKSAAIAAAADMTAAAOocAAcAAAgMAAAIogAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIwMjA6MDY6MDIgMTE6MDQ6NDUAMjAyMDowNjowMiAxMTowNDo0NQAAAEMAaAByAGkAcwB0AG8AcABoAGUAcgAgAE4AYQBnAGUAbABtAGEAbgBuAAAA/+ELKGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjAtMDYtMDJUMTE6MDQ6NDUuMTA0PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPkNocmlzdG9waGVyIE5hZ2VsbWFubjwvcmRmOmxpPjwvcmRmOlNlcT4NCgkJCTwvZGM6Y3JlYXRvcj48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz7/2wBDAAcFBQYFBAcGBQYIBwcIChELCgkJChUPEAwRGBUaGRgVGBcbHichGx0lHRcYIi4iJSgpKywrGiAvMy8qMicqKyr/2wBDAQcICAoJChQLCxQqHBgcKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKir/wAARCAKMA7ADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD6RooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOPT4qeEZY1kivrt0YBlZdLuiCD0IPl07/AIWh4U/5/Lz/AMFV1/8AG6+Wb/8A10P/AF62/wD6JSqteN9eqvov6+Z91R4Wp1aUZ+1eqT27n1h/wtDwp/z+Xn/gquv/AI3R/wALQ8Kf8/l5/wCCq6/+N18n0UfXqvZfj/ma/wCqVL/n6/u/4J9Yf8LQ8Kf8/l5/4Krr/wCN0f8AC0PCn/P5ef8Agquv/jdfJ9ep6R/yBLH/AK94/wD0EVx4rN6uHinyp39TCtwxSpJP2jfyPXf+FoeFP+fy8/8ABVdf/G6P+FoeFP8An8vP/BVdf/G68uorg/1jq/8APtficv8AYFL+dnqP/C0PCn/P5ef+Cq6/+N0f8LQ8Kf8AP5ef+Cq6/wDjdeXUUf6x1f8An2vxD+wKX87PUf8AhaHhT/n8vP8AwVXX/wAbo/4Wh4U/5/Lz/wAFV1/8bry6ij/WOr/z7X4h/YFL+dnqP/C0PCn/AD+Xn/gquv8A43R/wtDwp/z+Xn/gquv/AI3Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP+fy8/8ABVdf/G6P+FoeFP8An8vP/BVdf/G68uoo/wBY6v8Az7X4h/YFL+dnqP8AwtDwp/z+Xn/gquv/AI3R/wALQ8Kf8/l5/wCCq6/+N15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/AJ/Lz/wVXX/xuj/haHhT/n8vP/BVdf8AxuvLqKP9Y6v/AD7X4h/YFL+dnqP/AAtDwp/z+Xn/AIKrr/43R/wtDwp/z+Xn/gquv/jdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/5/Lz/wVXX/AMbo/wCFoeFP+fy8/wDBVdf/ABuvLqKP9Y6v/PtfiH9gUv52eo/8LQ8Kf8/l5/4Krr/43R/wtDwp/wA/l5/4Krr/AON15dRR/rHV/wCfa/EP7Apfzs9R/wCFoeFP+fy8/wDBVdf/ABuj/haHhT/n8vP/AAVXX/xuvLqKP9Y6v/PtfiH9gUv52eo/8LQ8Kf8AP5ef+Cq6/wDjdH/C0PCn/P5ef+Cq6/8AjdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/5/Lz/wAFV1/8bo/4Wh4U/wCfy8/8FV1/8bry6ij/AFjq/wDPtfiH9gUv52eo/wDC0PCn/P5ef+Cq6/8AjdH/AAtDwp/z+Xn/AIKrr/43Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP8An8vP/BVdf/G6P+FoeFP+fy8/8FV1/wDG68uoo/1jq/8APtfiH9gUv52eo/8AC0PCn/P5ef8Agquv/jdH/C0PCn/P5ef+Cq6/+N15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/n8vP/BVdf8Axuj/AIWh4U/5/Lz/AMFV1/8AG68uoo/1jq/8+1+If2BS/nZ6j/wtDwp/z+Xn/gquv/jdH/C0PCn/AD+Xn/gquv8A43Xl1FH+sdX/AJ9r8Q/sCl/Oz1H/AIWh4U/5/Lz/AMFV1/8AG6P+FoeFP+fy8/8ABVdf/G68uoo/1jq/8+1+If2BS/nZ6j/wtDwp/wA/l5/4Krr/AON0f8LQ8Kf8/l5/4Krr/wCN15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/n8vP/AAVXX/xuj/haHhT/AJ/Lz/wVXX/xuvLqKP8AWOr/AM+1+If2BS/nZ6j/AMLQ8Kf8/l5/4Krr/wCN0f8AC0PCn/P5ef8Agquv/jdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/wCfy8/8FV1/8bo/4Wh4U/5/Lz/wVXX/AMbry6ij/WOr/wA+1+If2BS/nZ6j/wALQ8Kf8/l5/wCCq6/+N0f8LQ8Kf8/l5/4Krr/43Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP+fy8/8FV1/wDG6P8AhaHhT/n8vP8AwVXX/wAbry6ij/WOr/z7X4h/YFL+dnqP/C0PCn/P5ef+Cq6/+N0f8LQ8Kf8AP5ef+Cq6/wDjdeXUUf6x1f8An2vxD+wKX87PUf8AhaHhT/n8vP8AwVXX/wAbo/4Wh4U/5/Lz/wAFV1/8bry6ij/WOr/z7X4h/YFL+dnqP/C0PCn/AD+Xn/gquv8A43R/wtDwp/z+Xn/gquv/AI3Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP+fy8/8ABVdf/G6P+FoeFP8An8vP/BVdf/G68uoo/wBY6v8Az7X4h/YFL+dnqP8AwtDwp/z+Xn/gquv/AI3R/wALQ8Kf8/l5/wCCq6/+N15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/AJ/Lz/wVXX/xuj/haHhT/n8vP/BVdf8AxuvLqKP9Y6v/AD7X4h/YFL+dnqP/AAtDwp/z+Xn/AIKrr/43R/wtDwp/z+Xn/gquv/jdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/5/Lz/wVXX/AMbo/wCFoeFP+fy8/wDBVdf/ABuvLqKP9Y6v/PtfiH9gUv52eo/8LQ8Kf8/l5/4Krr/43R/wtDwp/wA/l5/4Krr/AON15dRR/rHV/wCfa/EP7Apfzs9R/wCFoeFP+fy8/wDBVdf/ABuj/haHhT/n8vP/AAVXX/xuvLqKP9Y6v/PtfiH9gUv52eo/8LQ8Kf8AP5ef+Cq6/wDjdH/C0PCn/P5ef+Cq6/8AjdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/5/Lz/wAFV1/8bo/4Wh4U/wCfy8/8FV1/8bry6ij/AFjq/wDPtfiH9gUv52eo/wDC0PCn/P5ef+Cq6/8AjdH/AAtDwp/z+Xn/AIKrr/43Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP8An8vP/BVdf/G6P+FoeFP+fy8/8FV1/wDG68uoo/1jq/8APtfiH9gUv52eo/8AC0PCn/P5ef8Agquv/jdH/C0PCn/P5ef+Cq6/+N15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/n8vP/BVdf8Axuj/AIWh4U/5/Lz/AMFV1/8AG68uoo/1jq/8+1+If2BS/nZ6j/wtDwp/z+Xn/gquv/jdH/C0PCn/AD+Xn/gquv8A43Xl1FH+sdX/AJ9r8Q/sCl/Oz1H/AIWh4U/5/Lz/AMFV1/8AG6P+FoeFP+fy8/8ABVdf/G68uoo/1jq/8+1+If2BS/nZ6j/wtDwp/wA/l5/4Krr/AON0f8LQ8Kf8/l5/4Krr/wCN15dRR/rHV/59r8Q/sCl/Oz1H/haHhT/n8vP/AAVXX/xuj/haHhT/AJ/Lz/wVXX/xuvLqKP8AWOr/AM+1+If2BS/nZ6j/AMLQ8Kf8/l5/4Krr/wCN0f8AC0PCn/P5ef8Agquv/jdeXUUf6x1f+fa/EP7Apfzs9R/4Wh4U/wCfy8/8FV1/8bo/4Wh4U/5/Lz/wVXX/AMbry6ij/WOr/wA+1+If2BS/nZ6j/wALQ8Kf8/l5/wCCq6/+N0f8LQ8Kf8/l5/4Krr/43Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP+fy8/8FV1/wDG6P8AhaHhT/n8vP8AwVXX/wAbry6ij/WOr/z7X4h/YFL+dnqP/C0PCn/P5ef+Cq6/+N0f8LQ8Kf8AP5ef+Cq6/wDjdeXUUf6x1f8An2vxD+wKX87PUf8AhaHhT/n8vP8AwVXX/wAbo/4Wh4U/5/Lz/wAFV1/8bry6ij/WOr/z7X4h/YFL+dnqP/C0PCn/AD+Xn/gquv8A43R/wtDwp/z+Xn/gquv/AI3Xl1FH+sdX/n2vxD+wKX87PUf+FoeFP+fy8/8ABVdf/G6P+FoeFP8An8vP/BVdf/G68uoo/wBY6v8Az7X4h/YFL+dnqP8AwtDwp/z+Xn/gquv/AI3VrTPiB4c1fVLfTrG7uGurkssSS2M8QYhSxG50A+6pPXtXklaXhb/koPh3/r6m/wDSWeurCZ7UxFeNJwSuznxWS06FGVVTbse20UUV9UfMhRRRQB8veAPDMHiHxVHLqCLJY2Nlbyyo3Rz5S7VPtwSfpjvXL+JNRttU8QXVzYWsFpaFysEUEQjUIOAcADk9T9a9I+GG1tH8QJED9pOn2vPqPs5xj8c/mK8ir4qk3LETv9lK3zP1jLJOpUk5fZjBL5xu/vPUvhjpmmXvg7XJr/TrO6lgZijzQq7KPLzwSOORXltd/wCBbrXIvCOv22kaG9/DcxlHuFuFj8k7COAeXODnA/rXAVVFNVqjb7df6sdWEjJYis276rre2n4HpFzpWn+KPhOus2Nlb22p6USlybeFY/NAxkkAAE7SGz9RVnTJEh8P2ckrqiJaozMxwFAUck0fD3cvwu8WNIf3RikC5/veSc/zFUbn/kn8n/YN/wDadeXXjzVPY305vzPNlOUI1YbqMnb7r2NZby1e0+1Lcwtb4J84SApgdTnpUkciSxrJEyujDKspyCPUGvOVkk0TwoYZS7WOqWe6NuvlT7eV+jdf8k1sW19qNzLpejaddrYf8S6O4acwiRm4xtAPHvV1Ms5U5Rlpd6vay9Lu99DyqeZczSlHWy0Xd7b20e52FVn1G1j1GKweYC6lQukeDyB1OenauI1fUb/U/A941xcrus7r7PMyRjFyAVwfbk54rVNxd2HiSwhu5lvGSxkkaT7Oiu2CxwMDI4AGAean+zXGLcpXfvaLyS628/L87afX+aSUY6e7q/OVrb+v9Wv1dFclpup6tNpDa/c6jE1vslf7AkKgDaGwN/XORmq+ga7rl5qVq1wl1Na3IbeWsdkUXGVKuD8wzxzWby2oozlzL3d991utt193ZspZhTbj7r97bbbTXfbX18jtaiiuoJ/M8ieOTymKybHB2MOoOOhqpob3T6YGvr23vZd7fvbcjaRngcdxWN4bkSFvEQlZVKXsrtk/dU55/Q1jHDXU9dYtLTzdjd4j3qatpK/5XOlguIbqES200c0TdHjYMp/EVJXA6TeajZaB4dt7GVYTdzyq3mIGBG7g+vfPBGfWrTeIdU0zT9bS7mS8uLGREimMYTO/jkDjjrXVPK6nO405J62Xf4uW+1t/M5YZlDkUpprS77fDzeu1+h1cuoW0F/BZSy7bi4DGJNpO4Dk84wKs1xWL638YaN/ad/HfP5EsgZIghUFDxgcEccH61BpfiXXb++t7lYrqW2mn2PEllmGNCcZEgOSR7+9OWWScVKnJWtdvXV3e2nl1EsyipNTi1rZLra0Xd6+fT7jqrjxFpVpeyWk94qzxoXdArHaAMnJAxnA6davW1xFd2sdxbvvilUOjYIyD9a4OwhvrZPE8z3yzeT5iyq1smJnwcMc5wOvy9Oav2+oapNc6NYWN1HbLc6aJHPkKQrY6hQB+A4H8qutl0Ev3ctt227bXenLf8yaWPm3epHvZLf4uVa81vXb/AD7GiuHbxRqkHhol2El79uaz85IgTgc7gvAJ7AUh8Sa1aaLd/aY51m82OO2uru08n72ckqMjjHv1GfSs/wCya/db2387X22/HyNP7Toro9r+m+m/l6eZ2LahbJqSWDS4uXjMix7TyucZzjFJc6ja2l1b29xMElumKwrgncR16dOveuZtIryDx/bRahepeyrZN+8WIRnBY8EA4rR1y4eLxDoUaiMrJM4bdGrEcDoSMj8MVnLBwVWME73i5fg3pptp2LWKm6c5tWtJL8t9fPub1BIVST0Aya4SbW9dXR7/AFOO/jEdletH5RgUmRdyjBPYDP1689K0Z9T1LUtcvLWyvYrGCxgWRxJEH80lQ3OcYHbIqnllSL1krK93rpa3l5oSzCm3ZRd3a22t7+fk97HRWF/banZpdWUnmwvna20jODg8HnqKsV5zY61e6f4W0ez07zFkummLSQwCZwFc8Kh4NajazrUfhltQuHkt5rO5AZLi3EZuoyRjgjg8/wAJ9a0q5VUjP3WrOTSvvu0unl/SMqWZwlBcyd7Xdttr9+39XOyorlLbUtU1LQ7rUYNTt7IvcbIkuFULAgbG1jj7x989vXjc1uTUItFuH0lA94F+QYz9SB3OM4H864p4SUKipuSu3b0em+nmdkMVGpFzinZK/rvt9xforhX8UX1pocv+lz3F+1wkJWayEUlvuBP3AcMeDjmpYvEmsWGi6lPfW9xKYdht5bq08gsWOCCBxx9a6nlNe2jW9lvrsr6paa/rscyzOi3s9rvbS197N9jtaK5S+vtX0HQZry51OLUJJRGIswKixE9W+XqPc+lPivtV0zXU06+1BNQW4tnlWQQLGYioPYdQcd//ANeSwE3FyjJPe2+trXtddL9beVzX67FSUZRavbtpd2V9evlfzsdRUV1cxWdrJcXL7IolLO2CcD6CuLttb1xdN0fU576OWK6uRbyQeSoLAsw3FvXjtjoOvNJqOoanqum65cC9igs7V3t/srRA7wOMluoJzx78VvDK5+0SnJWvZtX72ttv+HmY/wBpQlC8Yu9rrbte++34nbwTx3NvHPA26ORQ6NjGQRkdafXHW97qTXmkaXYXqWsc2lo+XiD4bHUA9TgdM4qu/iLVxoT7LmN7uHU/snniNdsq89R0H4dqj+zKkn7slr67O9r6eQ1mMFG8k9vLeybS1vszsJtRtYL+CylmC3FwCYkwfmwMnnoPxqzXLzSXll4m0e3vbiO8dknZpfsyK3QkBeCR6cHnvWd/b2tf2GPEX26HyDNt/s8QjGN23G/72e/+cULLpTUXCS1t31bbtbTS9uvzY3j1ByU4vT00SSbb16X6fcdle3tvp1m91eyCKGPG5iCcZOOg56mpY5FljWSM7kcBlPqDWR4rneDwreTRhNwVcCRFcfeHUMCDWdJe6tceII9NsL1LWNtOWbJhVtrZ6gfpjp7VlSwftaSmnbV3vtZW7LzNauK9nV5Gr6Lbu213Oqqm2saak5gfUbRZQ20xmdQwPpjPWqfhXUrnVNAiuL0q04ZkZlGN2D1xXPaTYXV14i1SWC00yaGPUD5j3cZaRRnnYR04/Wrp4OPNVjVduT/OxFTFy5KcqSvz/wCVztZbiGAoJpUjMjbEDsBub0Hqfam3N5bWUYkvLiK3QnaGlcKCfTJrDvbK91Ox1WGS9t7iSKYSWaw43QMvKq3ofr6/hWZ4kvxqvhjRruOESmW8jzCTgM2GBQ59wRTo4GNScY827s/LS637/owrYx04ydtldfJ2e3y+86+2vLW9QvZ3MNwqnBaKQMAfTipq4qOx1DTE1jWls4dIza7YrWJlfDDB38Db2/U/jJJqmtW+l6a0t/G0+rPEiObcAWwI5PoxOQeeOuKcsvUpfupprb52u9rrTvf0IjjnFfvYNPV/LZb2evp+B2NFcg+valo0mrWt7cR6hJaW6zRTeUE5YgbWC8dSD+f4JDf61a6jokd1qsd1FqHzuqwKpA2g4yOo568VP9m1LN8y7rfXTm007d7FvMKaduV367aa21179rnYUVx9jqmqTWep6heaoIbWzmmiVRbKzHjCnt0JGB37mk0nWdWXVzZ388syTWZuIzPbxxOmM4OEJ4Pvz/VvLai5veXu+v8AlbTqEcfBuK5Xq7dPTvffQ7GiuFt9a182GjXpv4XF7MYDE0AwTuI3Ejn8BjoOvNSya1q9npuvxTXonuNPePyrgQqpwx5+XGP/ANdU8rq3spRbvbr/ADcvbo/+ARHMqTSfK7Wv0/l5u/ZM7WiuQW819tdi0/8AtKEC7sxOr/Zh+4PsP4jx1Pr07VVbxTqY8LWLhi17c3DQGWOEO2AeqpwC3TikssqytyyTvbv1Td9vJ+Y/7RpK7lFq1+3S3n5o7aSeGJ40llRGkO1FZgC59B60j3MEdxHBJNGk0ufLjZwGfHXA71yMZ1XWdAvEvIrgXdjItxZzz23ks5GT93pngjj1FS65eR3NjofiGE7UhnQuc/dRuGH4EYoWA99QctdVp3tdff8A5g8d7jmo9L69k7S+79UdQt1bvdNbJPG06Dc0QcFlHqR1HWkW9tXhkmS5haKIkSOJAVQjqCe2K4OC7NhqUfiaQ/ur6W4jYk4+UD92PzSlu5ItL8EaXp9zKYjqMgkuHGciMncx49iord5WuaMU27tL7r833W/Ex/tLSTa2u/lpy/ff8Gd7FcwT2/nwzRyQkE+YjgrgdeelNtry2vYy9ncRXCA7S0ThgD6ZFcj4a1G1e11rTrKUSW0Qea2OCPkYHIweeD/OsrSr6Tw9pxMZYjUrIPAAOk4OzA/MGl/ZbbnBP3k1ZPqnrr6LX7x/2kkoSdrO92ulnbTybPQY9RspVmaK8t3WAZlKyqRH/vc8dD1pkGradcuVtr+1mZVLERzKxAHU8HpXF6ZZf2dY+KrTO4xWqqT6ny2yfzp2iaPd3/8AYtxHpcFhDagSvdrIpa5HHGAM8+/v+Lnl9CKnJz0Wz0/l5tt320Jjj60uVKGrvda9JW+Xz0O7iljniWWCRZI2GVdGyCPYinVzGnCfT01fRLV/LmgDT2RwDhG5AweuGyOfWqVt4qvJ5tMnEoNoFijvcIOZH3DOe2CoPHrXN/Z1Sbk6bul+TV19/wCZ0/XoQSVRa6/g7P7t/TU7SiuPg1zUrSDSL/UrjNreeaZlMajbwTHjA9BUdhrmsXDQWU8228kvImYiNeIGj3kYxjjBGabyyrZu6svXo2n06W/FC/tGldKz1/yTXXrf77naVHLcQwFBNKkZkbYgdgNzeg9T7VxVx4i1eKzmtknDX9pczNM5iX5oYwD0xgZ3DpWhIt14jsdXaOUmOOVfsA2gbHRQcg9Tk8c0PLp07OrJKPf527ed/S4LHxneNNNy/Wzf6W+aOjuby2soxJeXEVuhO0NK4UE+mTSWt9aXoY2V1DcBMbvKkD7friuU1+9j1jw9odyVBWe+iEiEZAOGDKfxyKfqNpZ2HjbRl0mKOC4csJ4oAFBjx1Kjj1/L2qo4GLhaTalaT8ly9yZY2XNeKTj7vq+bsdF/bOl+d5X9pWnmbtuzz1znpjGetWbi5gtITLdTRwxg4LyOFA/E1xuj6fpVxousz6rBAQt5MDM6jcg4xhuo5qtZaVfar4X0eeJoJri0EjJa3fKypnA49sADPHTkVrLL6Ck7zaSdnf0b0fytrte5msbWa0im2m1byaWv3/od1bXdteRmSzuIp0BwWicMAfTIqWvOtVulvvCsjWMC6WIbwR3VrGgKu/ABBHTGOg/+vXRW19f2/itdMvL4XESaeZWYxKm5933uOnHbOKyq5dKEeZS110e+luq0e/8AXTSlj1OXK121W2ra2evT8/K/R1UGqWX2u4tjOqy2qB5gwICKRnJJ4/WuSt/EWq3Ph/SUW6RLzULlojcvGvyKG7LjGeR/nmo9s8d94oS7uEuZk08K0qJs3fJ3HY1cMsaclVlqtrf4lG+22/mTLMVJRdOO9t/NN23309DsrfVLC8l8q0vraeTGdkUysceuAatV59pWmXdxb6Tex6VDZQ2Kee90jqXugADjCjOTjv6/naXXNaj0m116S/hkgnnCGwWAAAFiMBuueM0VcsXNalNdte+uml1qlfW1upNPMXyc1WD2vp20u9bbX6Xv0O3ormrO61a/8U6jbJfrDaWcsZ2eQrFgRyuewPryelZWkPeWE/iG7utWIW3dlkf7OpLvjCvjPGP7vSsVl7aac1dKLtq/itZbefmbvHK6tB2bavp0vfr5f1sdxLKkELyynakalmOM4AGTVe01Ozv1jNpcJIZI/MVc4YrnG7aecZ9q5G31bVTNdWOozSzx3GnSTp59ukLrwccIx4Pvz/V1sDY+GdC1pM/6H8k+O8Ttg/kcGtXlvJG0pXbeltndNrdJ6tWMv7Q5neMdEm3ffRx7Ps7nbUVzV9e6pceLG0zTr5LaJrHzgzRK+07uo9fTk4rKfxXqf/CN6eVJN5dTtC00UIdsKeqpwCxyOPr+GUMtq1FFxa1t30um9dPJ7XNZ5hSg3zJ6X7a2t5+aO6oriotc1uDT47i98+NIL1ElkuLURGWFu5HIBB9D6U1/EmqP9tSOXD3RRtO/dr8qmYx+nPGDzVf2XWvo19/n6fP0+4n+0qKV2n3/AD8+6t6nb0UighQGbcQOSe9cQ3iHU49Qgu4Lya50+a++zqstpHGhBJ+6wbeceuO3PpXNh8JPEc3K1p3vr5bb6dbHRiMVHDpOSeva3+f5HcUVxcuqa1PHrksGqR26abO+1TArMyjOFyeg468kmphrGq6jqum21pdx2YvdPEzbog+1+eVB5PTpnH1roeW1Fq5LTffTRPt2fS5j/aFO9uV+W2uvL3797HTXuoW2nRxveS+WskgjU7Scseg4FJb6ja3V5cWtvMHmtiBMoB+XPTnofwribvUrrUNDjS+lWeW11hYPPVQokAzzgcf5FXbnXJ9LuPEtzHFE727wrH+7A5bjLEDLY9z7Vt/Zb5eVay9dPiSXTz8v0Mf7RXNfaPprtJvr/d8zsqK5i5n1PStElnvtcM8kwjEDQ2aMysT0VcgNkeuOlZp1HWLjT9d0+8u3ElrbiUSPAivtK5KEKSBkd85GfwGNPLpVFzKate3XuldXS2bNp46MGk4O7Xl52W/W2h2F5qNrYNAt3MIzcSCKIEE7mPQcVZrhrdru00Pw4JbiO4We7i2B7dP3SEDCgkHkc/Nweanm1fWLuLVdQtdQitINNmaMWpgDeYF/vMeRnpxVyy1uyjJdru9r3stLX/rczjmC+1F7J20vtd63sdlRXKNq2q6jrGn21jcpZpeaeJ23RB9jHuAep7dcVd8M6zJd6TnVriL7Qty1uHJCeaw6YHHPPQelc9TA1KdPnbXTTW+t/K3R9TeGNpznyJP16bJ/k+xvVW/tC1/tP+z/ADf9K8rzfL2n7ucZzjHWuUl1TWp49clg1SO3TTZ32qYFZmUZwuT0HHXkk1FFPfar4pt7iznjs7ifSFkaQx79uWydoJ9cde1dMcsaUnOS0Xno9Hrp2fS5hLME2lCLvfy11s7a9+9juaK4iLxJqk+gaPcJcRpcXF55Ersg2uMnqO3bpitbRb7UE8RX2k6heLfeTEsqzLEEK5x8pA+tYVMvq0oylJrS+mvR2fS2/ma08fSqOKSettdOquup0NFc5f3upXvidtI069TT1htxM0phEjOSQMAHjHNZq+I9VuNK01opY0uJL/7LJJsBSUDvj0Ptj2xThl9WcU01r66XTavp1S6X8wnjqcG009L9tbWv18ztaqS6rZQ3r2ks4WeOEzspU8Rjqc4xWVoF9qB1rU9M1K5W7NqUZJhGE4YZxgVS1FzH42vHTG5dGcjIBGQ3oaKeC/eypzeyuredrbrs+w5Yq9NTivtWd/Wz2Z09neQX9pHdWknmQyDKtgjPboamrirTU9SaHw7a2VxFb/bYpfMxAu0EDghQBjHXAx70knibU7DQdR+0SpcXdte/ZUn8sDIPfaOM8HH4da0lldRytBrfbra7V3pbp/wDGOZU1BOae12+nwqXe+3/AA521Q3N5bWUYe8uIrdGOA0rhQT6c1g+GNR1W5uriDVEu3jVQ8U9zZ+QSehXAyPf161B4mtLiPWotUmsre/sIbYo0dxKFSFs/fIOc8egJ4+lZQwS+sexqSXy69kr2/E2eLvQ9rCL+fTXfS/4HSy3ltDbC4muIo4CARK7gKc9OelaHgy+tL34geHzZXUNwEupd3lSB9v+iz9cV55p+k6hqHgfToYPs6lbj7QYrotsMeWKggAkg9fpXXfCm6ivfFHh6eKxt7Nvt06SC2QKjkWs3zDHUV6eCwcKWIjJSu1O352++zPMxeLnVw7TVlKN/wDO34H0VRRRX3J8cFFFFAHyp4N8VJ4V8VQTXe42NxZwRXAUZ2jykw2O+D+hNYPiSPTE8QXR0K5W5sJHLwsI2TaDztwwHTp+Veu+GtHsZfCekyPExZ7KFifMYZJQe9af9h6f/wA8W/7+v/jXxzUYVXNb7ep9/h82hSamqbvypPXR22e254jpPinWtCsri00q/e3guOZECqcnGMgkEg47jFZFfQv9h6f/AM8W/wC/r/40f2Hp/wDzxb/v6/8AjVKcU20tWdUc9hFuUaVm99d/wPOL7xNpOkfDOHw7oF19pu7w776ZY2QLnBI+YDPQL9Aa0bCCO68N21vOu+KW0RHXJGQUAI4rtv7D0/8A54t/39f/ABo/sPT/APni3/f1/wDGuGrh4zXutp3vf+rHH/aVNQcVDdtu7ve/yRxkuj2E+lLpstuGtFUKsZY8AdOc5/Worzw7pV/bQQXdmskduoSL5mBUAYxkHOK7j+w9P/54t/39f/Gj+w9P/wCeLf8Af1/8ayjh6sXeNVrr83v1MHjKMlZ0ltbpt222OM/sbT/7KOmi1QWZGDEM8++euffrTLXQdNspYJLW22PboY4jvY7VJJI5PPJPWu2/sPT/APni3/f1/wDGj+w9P/54t/39f/Gj6tVs17V2f9dw+uUbp+yWnp/kcLb+GtItb9ry3skSdt2SGO3ng/LnH6UWXhrSNOvvtdlZiKbn5g7Ec9eCcfpXdf2Hp/8Azxb/AL+v/jR/Yen/APPFv+/r/wCNU6Nd3TrPXTrt95KxVBO6pLe/TfvtuchYafa6Zai3sYRDEGLbQSeT161Tv/DOj6ndfab2yWSYjBcMy7vrgjP413f9h6f/AM8W/wC/r/40f2Hp/wDzxb/v6/8AjUxw1WE3ONVpvr1/MqWNpShySpprtpb8jjpdLspntGe3UGzOYApKiPtwBx2pp0awZrwtbK323H2jcSQ+OnGePwrs/wCw9P8A+eLf9/X/AMaP7D0//ni3/f1/8aSwtRbVH/Tv376+o/r1J6+zX9K3btp6HCWXhnSNPuIp7OyWKWHOxw7E8jBzk8/jRF4Y0eDUhfw2Sx3CtvDK7AA/7ucfpXd/2Hp//PFv+/r/AONH9h6f/wA8W/7+v/jVujXbbdZ66PfbtuQsVh0rKku/Tf7jjBo9iEvEEHy3xJuBvb5yevfjr2xRDo9jBcW88UG2S1h8mFt7Hanp15+prs/7D0//AJ4t/wB/X/xo/sPT/wDni3/f1/8AGo+q1Nvav+tO/Yv69S/59r+nft319TiDoGmNZTWjWitBPIZZFZicuerA5yD9KbB4b0m20+eyis1FtOcyIzs2T65JyPwruf7D0/8A54t/39f/ABo/sPT/APni3/f1/wDGq9hWtb2r3v13777k/W6N7+yX4f5HDWPh3StMuEnsbNYZUUoGDsTgnJzk8/U1buNPtrq6t7i4i3y2zFom3EbSevAPP41139h6f/zxb/v6/wDjR/Yen/8APFv+/r/40pYWpKXPKq2+/wDTHHG0ox5Y00l20/yOIbQdNawuLI23+j3Enmyp5jfM2Qc5zkcgdKS88O6Tf3MdxeWSSyxgKrEnkDoCM4P45ruP7D0//ni3/f1/8aP7D0//AJ4t/wB/X/xprD1k7qq7/Prv1E8ZRas6S/D/ACOFfw1pEmmR6e9krW0TFo1LtlSTk4bOf1pY/DmlxQW8KWxEVtJ5sSGVyof1Izz+Oa7n+w9P/wCeLf8Af1/8aP7D0/8A54t/39f/ABp+wrWt7Z9+u7+YvrVD/n0u3TbtscNL4d0qZblZLXK3UgkmXzGAZgc5xnAP061bvtPttSs2tL2LzIGxlNxXocjkc1139h6f/wA8W/7+v/jR/Yen/wDPFv8Av6/+NS8NUbTdV3W3l+PkUsbSSaVNa7+f4eb+84aLw5pEOnSWEdjGLaU5dSSST65Jz+vFOs9A0uwtZra1tFWGf/WozM4b/vomu3/sPT/+eLf9/X/xo/sPT/8Ani3/AH9f/Gm6FZpp1Xq79d+++4li6CaapLTbb/I4W18NaRZW9xBb2SiK5AWVWZm3AdOpOOvanaf4d0rSzIbGzWJpV2s25mOPTJJI/Cu4/sPT/wDni3/f1/8AGj+w9P8A+eLf9/X/AMaboVpJp1nrvvr66iji6EbNUlpttp6aHEjQdNFjbWYtv3FrIJYU8xvlbJOc5yep61Dc+F9GvLuW5uLCN5pQQ7bmGffAOM+/Wu8/sPT/APni3/f1/wDGj+w9P/54t/39f/GiNCtF3VVr7/8AMbxdBqzpK3y6bdOh5ne+Go7zxFaiazEmmRWXk8v90g8Dru6d61RoOmCwhsltVW3hkEqIGYYYd85yfxrt/wCw9P8A+eLf9/X/AMaP7D0//ni3/f1/8audOtNRXtGkvX799yI4ihFyfs9/Ty02202OQl0+2nv4L2WLdcW4YRPuI2g8HjODVIeF9FGofbRYR+fu35ydufXbnb+nvXef2Hp//PFv+/r/AONH9h6f/wA8W/7+v/jWUcNVgrRqtaW+XbfY0ljKM/ipJ9em/fY5K9srfULOS1vI/MhkxuXcRnnPUc9qYmmWcd+t6kOLhYfID7j9zOcYzj8etdh/Yen/APPFv+/r/wCNH9h6f/zxb/v6/wDjUrBzjHlVR2/rzKePpt8zp6/15HI2On22m232eyj8qLcW27ieT161nS+EtEnvWu5bLdO7+Yz+a4y2c5xnFd//AGHp/wDzxb/v6/8AjR/Yen/88W/7+v8A41ccPVhJyjVab3319dSJYyjOKjKkml00/wAjkLbT7WzmuJraERyXL75WBPzH1qhD4btVkmFwfOga7F3DFyvkyd+QeRnnHSu+/sPT/wDni3/f1/8AGj+w9P8A+eLf9/X/AMaI4epG9qj18u3z/rYJYylKydPb9d+n9bnKXVtFeWslvcpvilUq65IyPqKguNIsbrTU0+4t1ktUUKqEn5QOBg9c++a7L+w9P/54t/39f/Gj+w9P/wCeLf8Af1/8aiODnG3LUatr8++5csfCW9O/T5fccImiWWl6Tdw6Vp8bGWNsxM2fNOOFLMen44GawtI8Nzf23a3TaRFpFtaEvsFx5zzORj73oPT/AB49Y/sPT/8Ani3/AH9f/Gj+w9P/AOeLf9/X/wAa6oRqwjKPPdy3bvfa381tu6ZzTrUZuPuWUeit69r/AHNX6nGR6Np8dncWi2y+RcuzyozE7mPU8njp2qCz8NaRYSiSzs1icIY9wdiSp65yefqa7r+w9P8A+eLf9/X/AMaP7D0//ni3/f1/8aw+r1rNe1eu++v4m/1yjdP2S0220/A4lNC01La1t1tsRWcnmwLvb5GznPXnr3ol0LTpxeCW33fbSpuPnYb9vTvx+GK7b+w9P/54t/39f/Gj+w9P/wCeLf8Af1/8aPq9W9/av+nfv319dQ+uUbW9kvw7W7dtPQ48aZaC+jvBF+/ii8lH3HhPTGcVXPh7Sm0z+z2tFa13lwhZjhvUHOR+BruP7D0//ni3/f1/8aP7D0//AJ4t/wB/X/xpLDVVa1V6fpt16A8bSe9Nfh/kcbpuk2Wj27Q6dD5MbtvYb2bJwBnkn0FVbfw9bx2F3YXJFxZXExkWEgr5YJB2gg56jPau8/sPT/8Ani3/AH9f/Gj+w9P/AOeLf9/X/wAaf1erdv2ju7O9tbrZ3vuL65Ssl7PRfdrv0OJn0LTrrS4tOntt1rDjZHvYYx05Bz3qU6XZm/hvTDmeCPy4m3nCL7DOO/XFdj/Yen/88W/7+v8A40f2Hp//ADxb/v6/+NT9VqWt7V9fx369evcf12l/z7XT8NunTocbJpVlNfm9khzcNEYWcOwyh7EA4qP+wdNMVnGbUFLJt1uCzfIc59efxrtv7D0//ni3/f1/8aP7D0//AJ4t/wB/X/xprDVFtVf9adweNpO96a19P8vJfccZ/ZFiWvT5HN8Ntx87fOMY9eOD2xVi2torO1jt7ZNkUShUXJOAPc11f9h6f/zxb/v6/wDjR/Yen/8APFv+/r/41MsHOStKo3/Vu/YqOPpxd1T/AKevbucVdaZ5+sWmoRS+VJbhkcbc+ah/h68YPNRDw3pIsZ7MWgEFw4kkTe3Leuc5H4V3X9h6f/zxb/v6/wDjR/Yen/8APFv+/r/41aw9VJJVWrdtNtV16X0IeMpNtune/wDlbt2OMvNGsL/T47G6tw9tFjZGGK7cDA5Bz0pf7JsRqi6j9nH2pE8tZMnhfpnH412X9h6f/wA8W/7+v/jR/Yen/wDPFv8Av6/+NSsLUS5VUdtfx369epX12k3f2a6fht06dDi/7F0/7dc3n2cGe6j8uZix+dcAYxnA6DpUthp9rplmtrYxeVCpJC5J5JyeTzXX/wBh6f8A88W/7+v/AI0f2Hp//PFv+/r/AONEsJOS5ZVG1/lt16AsdTi+ZU1f/Pfp1PPv+EWspUuoL3/SLSa5+0xw/MvlORg8g8g56dqt6boOmaQzNp1okTtwXyWbHpkknHtXbf2Hp/8Azxb/AL+v/jR/Yen/APPFv+/r/wCNaTo1pxcZVXZ9On3XsRHFUIy5lSV+/X77Hn7eD9Ce6Nw9gGkL7yWkcgnOeRnH4dKs6hoGmapHCl9aLIsA2xBWKbRxwNpHHArt/wCw9P8A+eLf9/X/AMaP7D0//ni3/f1/8aHRruSk60rrbfT8Q+tYdJr2Ss99tfXQ4kaDpg0ptNFmgtGOTGCRk+ueueOuahk8L6NKtsJbBHFqu2LczHAznB5+YZ7HNd5/Yen/APPFv+/r/wCNH9h6f/zxb/v6/wDjSVCstqz79f8AMHi6DVnSXbpt9xwx8OaU2lLprWam0Vt6oXYlTnOQ2cj86Lfw5pNpHPHb2axrcReTKFdvmXGMdf1613P9h6f/AM8W/wC/r/40f2Hp/wDzxb/v6/8AjR7CtZr2r1167/eP63Qun7Jaen+RyltbRWdrHbW6bIolCouScAe5rOi8LaLBqAvYtPjWcNvBySoPqFzgflxXef2Hp/8Azxb/AL+v/jR/Yen/APPFv+/r/wCNRHC1IX5arV9/P11HLG0pJKVNO23l6aHIW+n21rd3FzBFtmuSDK24ncR04JwPwqrL4d0me8nupbNWmuEKSsWbDA+2cZ469a7n+w9P/wCeLf8Af1/8aP7D0/8A54t/39f/ABpxw1SL5lVaf9eY3jaTVnTVt/n32OEtvDGj2bZtrJYyY2iJDtkq3UHnnr161aXTLWPSjp0cW21MZj2ZJwp9zz3rsf7D0/8A54t/39f/ABo/sPT/APni3/f1/wDGnLD1Zu8qrfr/AMOKOMow+Gkl93+Rw2l6HDp4gllb7ReQ24tvtGCu6MHIG3JHpzQ3h3Sn0z+z3s1a237whZiQ2c5BzkfnXc/2Hp//ADxb/v6/+NH9h6f/AM8W/wC/r/403QquXN7V3/rz6dOxKxdFR5fZK39eRw8Xh7S4NLl06K1xaTNuePzGOTx3znsKd/YWm+ZZv9lG6xULbnc3yAfjz+Oa7b+w9P8A+eLf9/X/AMaP7D0//ni3/f1/8aX1err+9evr10fXqP65Rtb2S/D17d9TjfK1Pzs/a7Tyt33fsrbtuemfM6474/Cqa+E9ESfzksEWTzRKGDsMMDkY54HPQcdOOK77+w9P/wCeLf8Af1/8aP7D0/8A54t/39f/ABojh6sfgqW9Fb77PUJYylL46d/V3/M8wsfClvc6hqU2tWCvvu2kgYv1U/7p6exqbUvDy6l4oge5s1k05bMxH5gNrbiQAAcj8K9J/sPT/wDni3/f1/8AGj+w9P8A+eLf9/X/AMa6H7dz5/adLLfT010MPa0OXl9n1u9tdb66ar9DiBoOmCwhsltVW3hkEqIGYYYd85yfxqUaTYiS7c26sbzH2jcSwfHA4PA/Cuy/sPT/APni3/f1/wDGj+w9P/54t/39f/Gub6tVf/L1/wBa9++p0LG0la1Naen+XmzgY/CeiQ2s1slivlTlS4MjHJXOMEnI6np61PZ6Bpen+b9ks0jE0YjkGSQygYwQT+veu3/sPT/+eLf9/X/xo/sPT/8Ani3/AH9f/GqlRryTUqzd/X/PyJjiqEWnGklb0/yOEg8M6RaxRRwWm1IpxcIPMc4kAxnk+3TpRdeGNHvb77ZdWKPPkEtuYBiPUA4P4jmu7/sPT/8Ani3/AH9f/Gj+w9P/AOeLf9/X/wAaPY1+bm9s7/P/ADD61Q5eX2St8v8AI5D+zrT+0I73yQLiOPykcEjC+mOlVk8P6WixqtqMR3H2lMuxxJ/e6+3TpXcf2Hp//PFv+/r/AONH9h6f/wA8W/7+v/jUrC1FtVf9fPzZTxtJ701+H+R5hY+FLe51DUptasFffdtJAxfqp/3T09jW+umWaagL1YQtwIfIDAkAJnOMdP0rsP7D0/8A54t/39f/ABo/sPT/APni3/f1/wDGtK1KtWleVR9ra2/MzpYmjSWlPW976X3v26dDzPVvDUf2fS7PTLMNaQ3gkmjZ8gJ/EfmOT9K2NM0XT9HR1022WESHLncWJ/Ekn8K7T+w9P/54t/39f/Gj+w9P/wCeLf8Af1/8aKlKrUpqnKo7fPXW+uuoQxNGFT2kaevy09NNDidT0HTNYZG1G1WZoxhW3FTj0yCM046Lp3kWsItVWOzcSQKpKhGHfg8/j1rtP7D0/wD54t/39f8Axo/sPT/+eLf9/X/xrP6tV5VH2rstvL8TR4yi5OTpK732/wAjkIdPtbe/uLyKLbcXIUSvuJ3YGBxnA/CmS6VZT3kl3LDunkgNuz72GYz1GM4/HrXZf2Hp/wDzxb/v6/8AjR/Yen/88W/7+v8A41P1Sad/aO+3y+8r6/Ttb2fn8++xxUWiafC9m0dvtNkGFud7fIG69+fxzQdE05obuJrVWjvHLzqzE7m9evB+mK7X+w9P/wCeLf8Af1/8aP7D0/8A54t/39f/ABqvq1W9/av+nfv319SfrlG1vZL8O1u3bT00OK0zRNP0bzP7Nt/J83G/52bOM46k+pqK68N6Tfah9uu7NZrjIyzuxBx0yucH8q7r+w9P/wCeLf8Af1/8aP7D0/8A54t/39f/ABp/V6ym5+1d3u9b/mL63R5FT9kuVdNLfdY4fUfDul6tKkmoWvmtGuxSJGXA9MAit/wdbw2njnw1BbRrFElzMFRBgD/RZ62f7D0//ni3/f1/8afpmnWtn428NyW8ZVjeyqSXY8fZLj1PtXXgcPUWIpqVRtRei6fmc2LxVOVGfLTSbW/X8j1aiiivtj5MKKKKAPm2G91DVpPDfhawvpdNgbSIbq6uIDiV12gBUb+Hp19/wPQzJP4J0K4uIbq61ndKuBqmopGUzwf3j4AHTjHWqEHhMax4f8O6nYahLpmqWunwLFcxqHBXYvysp+8Ovfvzmpr/AMFalq2lpDqniNrq8huluIbh7KPy0wuNpiztPUnNfNylTbSbsr6qz7/11PYUZ6u19NPu/wAznPFPiyPxR8OdVBthbXFpcQpKiTrOhy4wVdeD0Nb9h/yWG9/7BMf/AKEKZcfDmS50/WLefW3ll1SaKV53thlShz0BAOfbGPet638PeR4wn137Vu820W28jy8YwQd27Pt0xTlVoqDjB9+/VR/VMnkqNpy8u3ST/Q5nx7d6ja65aNeXGq2nh0RZluNJO10lzjLt1C4I+vbJqrqfiPUtG0jQE8M3M2sWl3dhRe3EymS4y5/cNvGVOON2BjHauq1vQ9a1C9aXSfEb6ZC8QjkgNok6sQT8w3HjIOOPQVmy/DyFPDGnaVp2oy20+n3IuorpohJmTJJJXgY54HsOvcp1KKhFTto9vv30/Jv0KnCo5Nx/r0G6949u/D9wiXejW+0QpLKDqsKyKSPmCxn5mwcjI64qzeeNZX1CCx8OaPLq9zJbLdupnWBY42xtyzZ55HHvVK++Hl1eXOoTf8JA8Z1KBY7rFlGWkZVAzu6hTjO0Y+tWJfA1zBd2t7oWuPpl7HaJaTyi1WVZ1UAA7WPB49+34z/s1ltf/t63z/4Afvrvt8v62MW78QR6L8Qr/VL6BklbR4tlqDlnlZhiMccnPHTsTXoGmz3Vzp0M9/arZ3Ei7ngEnmeXnsWwOfXjr69a5nUfh/Bq2o3N1qF6ZmmsEtQTF86OpBEobPXI6Y/Guk0q1urLS4La/vPts8S7WuPL2GTHQkZPOOpzzWdaVKUFy7r1/r+l5lU4zU3fZ/8AA/r+kXKKKK4zoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKZa/8jl4a/6/5f8A0kuKfTLX/kcvDX/X/L/6SXFdWE/jx9TGv/CkemUUUV9WeGFFFFAHnng/w7ps/gbQpZI5y8mnW7Ni6lAyY1PQNgVs/wDCMaX/AM87j/wMm/8Aiq87uvFkuk+HfA2n21/ptsPsVtc3Hn6p9mYokGdjgI2EY7eeSx4xjJrr/htqN3q3g2G+vp4rh7iWSYPHeG4Kh2LbGyBsK527RnAA+lZqnFpuyKc5JpX/AK/r8zV/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVVTV/D+n2uiX1xAtwssVvI6N9rlOCFJB5auirP1/8A5FvUv+vSX/0A0ezh2Qc8u5B/wjGl/wDPO4/8DJv/AIqj/hGNL/553H/gZN/8VXnfxH0W903XtGnsfFXiOBda1eO2mhj1FljhRzz5agfLjtnNX7rTbLRPiV4L06efVtTukju2hvby+DsMqSQ42Zf0GCuOM5xTjTg1ey/4ZXBzkr6na/8ACMaX/wA87j/wMm/+Ko/4RjS/+edx/wCBk3/xVcHF8ZpzpNjq03hS5GnXN4bOS4julco+eAibQzkgE9AO2Sa17H4mhZPEEXiPRZ9Il0OFZ5IhOk7SI33cbcAMcrxkjnrS9nBK9kPmle1/62/M6X/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq5bwZ8Uk8U66ml3emw2M08Bntmg1GK7DgdQ4TmNsHODz16Yr0Cm6UVukTzyfUyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXopezh2Q+eXcyP+EY0v/nncf8AgZN/8VR/wjGl/wDPO4/8DJv/AIqteij2cOyDnl3Mj/hGNL/553H/AIGTf/FUf8Ixpf8AzzuP/Ayb/wCKrXoo9nDsg55dzI/4RjS/+edx/wCBk3/xVH/CMaX/AM87j/wMm/8Aiq16KPZw7IOeXc53V/D+n2uiX1xAtwssVvI6N9rlOCFJB5arf/CMaX/zzuP/AAMm/wDiqn1//kW9S/69Jf8A0A15P428RazofxYmv7e/vP7L0qK1mu7NbhhE0TtsY7OhOWBoVODko2WoOcrN32PUf+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+Kry7xd4l1e8+J+lvpep3MGkW2rWmnMlvcMiXDsd8m4DhhgqvNbmv/Ga00bxBe2NvpaXdrp0oivLhtQihkDZw3lQt80uPbHIPQc01Sg0nZf1b/NBzyvudr/wjGl/887j/AMDJv/iqP+EY0v8A553H/gZN/wDFVyurfE65s9Y1qx0rw5JqY0q1ju2lS7WNWiZA7Mdy8YB6DcT6dcJpfxSfUdZ0GCXw7c2mn64h+y3ss6ks6rlh5YGdoPG4kZ6gYoVKL+z/AF/SBzkup1f/AAjGl/8APO4/8DJv/iqP+EY0v/nncf8AgZN/8VXI3/xTuo5NSutJ8L3Go6JpM5gvdQF2kZRlPz7YyMuACD1GfbrVi6+JNzJ4og0bw94fk1drnT47+GVbtYQUcj724YACnPUknAxzkJUovZIHOS3Z03/CMaX/AM87j/wMm/8AiqP+EY0v/nncf+Bk3/xVc3cfExLG28Uf2jpZgu9AkVFtxcbvtQc4iYHbxuOOMHGa7OxmmuNPt5rqD7NPJEryQ793lsRkrnAzg8ZwKPZwteyDnle1yh/wjGl/887j/wADJv8A4qj/AIRjS/8Anncf+Bk3/wAVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/wADJv8A4qj/AIRjS/8Anncf+Bk3/wAVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/wADJv8A4qj/AIRjS/8Anncf+Bk3/wAVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/wADJv8A4qj/AIRjS/8Anncf+Bk3/wAVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/wADJv8A4qj/AIRjS/8Anncf+Bk3/wAVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/wADJv8A4qqll4f0+a71BJFuCsNwEjH2uXgeVG2PverH866KvM/ilqN3png7WLixvrmxk/taBWmtpWjcKYos8rzScILoh80u52v/AAjGl/8APO4/8DJv/iqP+EY0v/nncf8AgZN/8VXA6Z4x0Xwz4SvNZ8P63rHiyM3cNvIuqXTgws2fuloxjrk8HOBXTap48/s3xRqmj/2d5n9n6O+qed5+PM2/8s8beP8AeyfpTdOC6fh5X/IUZybtf+r2/M2P+EY0v/nncf8AgZN/8VR/wjGl/wDPO4/8DJv/AIquR0v4q3F7e+H/ALb4ZuLLT9dPlwXrXKsPN/uhAM7c4G47c8kAgZq5B4/1LVteuLXw14Xm1LTbO7Fpc6i14kIRwcPtjIJYLnPH6U/ZRvawc8n1Oi/4RjS/+edx/wCBk3/xVH/CMaX/AM87j/wMm/8Aiq8uh8ZeIde0Lxxb+J9Gk/s61SZHEF7EjWpAx5AIUlz1O/BHHTBxXR2vjQ6NoHhfRfDeh3GrajeaZFPFZtdpH5UIQcvKwAJ4x90A4PTgE9lC2y6fjf8AyDnl37/hb/M67/hGNL/553H/AIGTf/FUf8Ixpf8AzzuP/Ayb/wCKrkJ/i3Hb+GxqEmhzLew6oumXlgZgWhkOSSrBTv6ccDJ/XY8NeNrjWvFOpaBq2hzaPe2cazokk6y+ZGTwxKjAPI4BPU88Ueyj2X9ahzyXX+r2/M1/+EY0v/nncf8AgZN/8VR/wjGl/wDPO4/8DJv/AIqteil7OHZBzy7mR/wjGl/887j/AMDJv/iqP+EY0v8A553H/gZN/wDFVr0Uezh2Qc8u5kf8Ixpf/PO4/wDAyb/4qj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVa9FHs4dkHPLuZH/CMaX/zzuP8AwMm/+Ko/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVWvRR7OHZBzy7mR/wjGl/887j/AMDJv/iqP+EY0v8A553H/gZN/wDFVr0Uezh2Qc8u5kf8Ixpf/PO4/wDAyb/4qj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVa9FHs4dkHPLuc7pHh/T7rRLG4nW4aWW3jd2+1yjJKgk8NVv/hGNL/553H/AIGTf/FVxiahexfETwRYxXc6Wk2kO0tuspEchEfBZc4JHvW/4o8aT6LrVnoeiaNJrWsXcbTrbLcLAqRLnLF24HI4GPXnpkVODSdt7/g3/kHNK7V9jU/4RjS/+edx/wCBk3/xVH/CMaX/AM87j/wMm/8Aiq5UfFi1TwzPe3Gk3MerQ339mnSg4ZmueyBwMbePvY7Hg8ZuXnjTX9M8Ly6nqvhWGxuo7lYha3GswRoUIzv85sL1429aPZw7L+v+HDnk+pvf8Ixpf/PO4/8AAyb/AOKo/wCEY0v/AJ53H/gZN/8AFV53q/xZ1O++HWq6noGmLa6hYXCwXTrdxXEdsrHiRGA2yg8LgDgnPIHM66q+o+OvA114j0m4stUktrpk2X6PGqiM/MyqnO4c4BXGec4xTVKDdrL+lcXPK17/ANI73/hGNL/553H/AIGTf/FUf8Ixpf8AzzuP/Ayb/wCKrjD8XZvso1r/AIRe5/4Rb7R5P9rfak39du7ycbsbuOv68Va1b4l3tnrmuabpXhmXVG0eGOd5I7tUVo2TczHK8YHQDcT6cUvZw7D5pd/62Op/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qpPDmtw+JPDdjrFsjRx3cQkCN1Q9CPfBBGa06bpRTs0JVG1dMyP8AhGNL/wCedx/4GTf/ABVH/CMaX/zzuP8AwMm/+KrXopezh2Q+eXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVH/AAjGl/8APO4/8DJv/iq16KPZw7IOeXcyP+EY0v8A553H/gZN/wDFUf8ACMaX/wA87j/wMm/+KrXoo9nDsg55dzI/4RjS/wDnncf+Bk3/AMVR/wAIxpf/ADzuP/Ayb/4qteij2cOyDnl3Mj/hGNL/AOedx/4GTf8AxVUbnR7LT/FHhiW1SUO2oyKd88jjH2O5PRmI7V0tZGrf8jF4W/7Ccn/pFc0KEU7pBzSfU6qiiitCQooooA830HwxZ614K0K4uZriORvD0dipiZRsSSNNzLkHDfKBn9K7C2t47S1itoF2xQoI0HoAMCua8G6RbSeBNBdpLwFtNtyQt7Mo5iXoA+B9BW1/Ytr/AM9b7/wPn/8Ai6XS39f1qHW/9f1oaFZ+v/8AIt6l/wBekv8A6AaP7Ftf+et9/wCB8/8A8XVHW9Ito/D+oOsl4StrIQGvZmHCnqC+D9DQBH4q8Kf8JNc6LL9s+y/2VqEd7jyt/m7f4eoxn15+lGq+FP7T8b6J4h+2+V/ZSTJ9n8rPm+YpXO7PGM+hrS/sW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLo/r71b8g3OMi+FXl+C7DQP7Zz9j1Qah5/wBl+/gk7Nu/jr1z+FaF/wDDi01XXPEd5qF48lvrttFbtAke1odgGGDknJyoPT866P8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6N/wCvKw7u9/63v+Zyfgv4by+FNVW7udS0+/SOAxQrHokFtIh4G7zV+YnAIOTznmu8rP8A7Ftf+et9/wCB8/8A8XR/Ytr/AM9b7/wPn/8Ai6bbe5NkjQorP/sW1/5633/gfP8A/F0f2La/89b7/wAD5/8A4ukM0KKz/wCxbX/nrff+B8//AMXR/Ytr/wA9b7/wPn/+LoA0KKz/AOxbX/nrff8AgfP/APF0f2La/wDPW+/8D5//AIugDQorP/sW1/5633/gfP8A/F0f2La/89b7/wAD5/8A4ugA1/8A5FvUv+vSX/0A1g6l4Ch1TX9b1C6vMxavposGgEP+qx/GGzye+MD61oa3pFtH4f1B1kvCVtZCA17Mw4U9QXwfoavf2La/89b7/wAD5/8A4uk0n/XyD+v1ONs/hTHZ6D4f0+PVSX0jUxqMs5t+bpgc4xu+XjAzk9Krap8IEufEt5qmlapaWsV9L509veaPBe/OSS215OVBz0H+GO7/ALFtf+et9/4Hz/8AxdH9i2v/AD1vv/A+f/4uq5ne/wDXT/JCsrW/r+tTnm+H6f2z4jvYb5Yo9b09bFYEt8C2Cx7AR83I9sD0qGD4deQvhEf2pu/4Rrf/AMu+PtO4Af3vk6e9dP8A2La/89b7/wAD5/8A4uj+xbX/AJ633/gfP/8AF0JtW/r+tx/1+FvyRxV58K7lpNStNJ8UXGnaFqs5nvNNW0RyxYjeElJygIGOhx71t6Z4Hg0nxqmuWl1tgj0pNNjs/K+6qkENvzzwuMY/Gtr+xbX/AJ633/gfP/8AF0f2La/89b7/AMD5/wD4uhO239aW/IHqeYapaWHjj41Wi6K9xNa6co/ttgjJFvhdjEhyBubdx3BA46GvX6z/AOxbX/nrff8AgfP/APF0f2La/wDPW+/8D5//AIultFRB6ybNCis/+xbX/nrff+B8/wD8XR/Ytr/z1vv/AAPn/wDi6ANCis/+xbX/AJ633/gfP/8AF0f2La/89b7/AMD5/wD4ugDQorP/ALFtf+et9/4Hz/8AxdH9i2v/AD1vv/A+f/4ugDQorP8A7Ftf+et9/wCB8/8A8XR/Ytr/AM9b7/wPn/8Ai6ANCis/+xbX/nrff+B8/wD8XR/Ytr/z1vv/AAPn/wDi6ANCuO8SeFv+Ew07VdM+2fY8alDN5vleZ92GI4xkdfrXQ/2La/8APW+/8D5//i6o2GkWz3upgyXmEulAxezD/ljGecPz16n6dqAE8Z+FY/GPhiXSJLp7RmdZI50XcUdTkHGRke2RXPW/w0vjq2palqvieTUbvUNIk02R5LNE2bv4wFIGAB936ndXYf2La/8APW+/8D5//i6P7Ftf+et9/wCB8/8A8XR/X4W/Id7NPt/w5zI+HeNL8KWf9qf8i7Os2/7P/wAfGO2N3y/rTbH4f6hoviGe58PeJprDSbq8F5c6YbRJA7ZBYLITlQcY4HT1rqP7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLp3d7/ANdP8kTZWt/X9anITfDS5N14lW08QNDp3iBZGls2s1fy5XA+ffuBIHPy8dfapLz4cT+XodzoevSaXq+kWS2IvltVlWaILgho2OOvI5OMnrwR1f8AYtr/AM9b7/wPn/8Ai6P7Ftf+et9/4Hz/APxdLZW/rT/hx7nGP8KI30GOzbWZZL19WTVby9lgB+0SDOQEBAQHPqcV0Vt4V+z/ABBvPE/2zd9qsltfs3lY27SDu3Z56dMVo/2La/8APW+/8D5//i6P7Ftf+et9/wCB8/8A8XTv/Xyt+Qf1+N/zNCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLpAaFFZ/9i2v/AD1vv/A+f/4uj+xbX/nrff8AgfP/APF0AaFFZ/8AYtr/AM9b7/wPn/8Ai6P7Ftf+et9/4Hz/APxdAGhRWf8A2La/89b7/wAD5/8A4uj+xbX/AJ633/gfP/8AF0AaFFZ/9i2v/PW+/wDA+f8A+Lo/sW1/5633/gfP/wDF0AaFFZ/9i2v/AD1vv/A+f/4uj+xbX/nrff8AgfP/APF0Acde+CdR11vDmuaN4g/sa7sNOWJG+xLcZDIMnDMB046Gpr74f6vdy6bqkfiuSDxHZRvC+qLp8ZWeJiTtaHO0YzgHPrxnpu6JpFtJ4f092kvAWtYyQt7Mo5UdAHwPoKvf2La/89b7/wAD5/8A4uhaKy/r+rhucc3wmtJPDctpLq1y2ry339pHVdihhc/3gg4C/wCzn8adqfw81rWtKtU1bxc11qVne/are7fTIvLQbcBTDnacHJz79K6/+xbX/nrff+B8/wD8XR/Ytr/z1vv/AAPn/wDi6P6/r7g/r+vvOPi+FoOieJ9PvtbmvG8QSrM1w0Cq8TqcgkA4b5sHACjHFWLT4f3n9seH9R1jXhqMujRTwnNksXnpIpUD5Wwu0H0Oa6j+xbX/AJ633/gfP/8AF0f2La/89b7/AMD5/wD4unf+vlb8g6W/rU4UfCKb7L/YreJ7k+FvtHnDSRaoG67tvnZ3Y3c9P15rej8DiLX/ABJqS3/GuWqW4i8j/UbU2Zzu+b1xgVuf2La/89b7/wAD5/8A4uj+xbX/AJ633/gfP/8AF0t1Z/10Drf+u/5lfwpoP/CMeFbHRvtP2r7JGU87y9m/knO3Jx19a2Kz/wCxbX/nrff+B8//AMXR/Ytr/wA9b7/wPn/+Lpttu7EkkrI0KKz/AOxbX/nrff8AgfP/APF0f2La/wDPW+/8D5//AIukM0KKz/7Ftf8Anrff+B8//wAXR/Ytr/z1vv8AwPn/APi6ANCis/8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6ANCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLoA0KKz/7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLoA0KKz/7Ftf8Anrff+B8//wAXR/Ytr/z1vv8AwPn/APi6ANCis/8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6ANCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLoA0KKz/7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLoA0KKz/7Ftf8Anrff+B8//wAXR/Ytr/z1vv8AwPn/APi6ANCis/8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6ANCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLoA0KKz/7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLoA0KKz/7Ftf8Anrff+B8//wAXR/Ytr/z1vv8AwPn/APi6ANCis/8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6ANCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLoA0KKz/7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLoA0KKz/7Ftf8Anrff+B8//wAXR/Ytr/z1vv8AwPn/APi6ANCis/8AsW1/5633/gfP/wDF0f2La/8APW+/8D5//i6ANCis/wDsW1/5633/AIHz/wDxdH9i2v8Az1vv/A+f/wCLoA0KKz/7Ftf+et9/4Hz/APxdH9i2v/PW+/8AA+f/AOLoA0KyNW/5GLwt/wBhOT/0iuan/sW1/wCet9/4Hz//ABdZ17p8Np4m8LvE9yxOpSDEt1JIP+PO57MxH40AdpRRRTAKKKKAOQ8E/wDIgeHv+wZbf+ilrS1G3urqzMNjetYyswzOkSuyrnnaGyuSOMkED0NZvgn/AJEDw9/2DLb/ANFLW5UsDC8Fzz3Pg3TprueS4maM75ZTlnO48k1d1/8A5FvUv+vSX/0A0aFpf9i6Hbaf53n+QpXzNu3dyT0ycdaNf/5FvUv+vSX/ANANMDQooooAKKKKAMLxVdTx29hY200lu2pXqWrTRHDom1nbaexKoVBHIzkcioNFEmmeLNR0VLi5ntBaw3cIup3meIszoy73JYg7AQCTgk9uBp61pX9rWSRpOba4glWe3mC7vLkU8Er/ABDqCMjIJ5HWqUWhain2m7fVoxqty0KvcxWgWNYo2z5axszEAgvklicsSOgAI/1+H66g/wCvv/y0MC/e7vtF8Q+Io9QvILrTZrgWUUdw6QoLckYaMHbJuZWzuBOGwCMDFhVn8Uz61cm/vrP+zysFmttcvEsb+SkpkYKcSHLgYfcML05OdC68K3E0l9bQaksWk6lIZbu1a33SEtgOEk3AKrY5BVjy2CMjD7zw1dteXr6TqaWNvqQUXkbW3mNkKE3RNuARigA+YOPlBx1ya8tvL7n3Hpf5/h0XyMfRp5/HG6e8vLy0hisLZ447K5eAiaWPzGkJQjdjKgKcjg5BzVy3ntdW8D6fq/ibULm1CW4M0lteyWqtJnaT+7ZSxJHC89eBmrsvhq4tbwzeHb+LTklt47aeOS284bYwQjJ8y7WAJGTuHTjjmC48J3MNxpZ0W9s4INLt/Jt4L2ze4CN08wbZU+fHGSCeWxjJpys27bf8P/X/AAxMbpa7/wBf1/w5peGGv28L2Dav5n2sxAv5wxJj+HeP723GffNa1V7JLyO0VdSnguLgZ3SQQmJDzxhSzEcf7RqxQ9wWwUUUUhmfr/8AyLepf9ekv/oBrQrP1/8A5FvUv+vSX/0A1oUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVtQv7fTLCW8vX2QxDJOMkknAAA5JJIAA5JIArl/Dk2q3Pi7XU1W4nh86ytZorXeCLMOZhtA5XdhVLHkFs9QBXUX2n2WqWrWup2kF5bsQWhuIlkQkdOCCK56LwHp1hqWp32hxWelz3lkttbvbWSKbVhvzIuMZJ3rkcfcHPoLZj/r8RumxLaeN/sei3l7c2kVrJ/aK3F5LcpFLlPKUNIzbXwXJUEcYJH3aq+Fy1hfWkOv22tWmq3KyBJL3UWmt525ZlRVmdAQvIBVTgHHQ1r6Ho2r6RDDaNf6WbGJSPKttNkick5O7c07cknJJBJOe5zSQaBqFzqNpdeIdStr8WQYwRW9kYFLspQs+533HaSABtHzHg8YZO6Mi61e81Lxh4eurG4li0d7yW3RVbC3v+jysZD6oCoC+pBbptNZV3rkdtHeX9xq94viKz1FgdNFw+PJE21V+zBtpQxEHzMdW3bu1dJdfD3w7LqWm3dpo+l2n2K4MzpFYRjzhsZQpIAxhmDd+VH1q5c6LqOo3gTU9Thk01JxOltDamORirbkV5N5DKCBwFXOBk4yC9NP6/r+lsD1/r1Od1DWVvNU1W51G31qTTdJnMJbTbloI4FVFZ5JNsiPIeTwu8BV6Ak5v61ds2n6jDYXUiTahqdtBC1u+JHRkg37CORiPedw6AE5GM1bv/C91PNqMdjqi2tjqp3XsLW++TJUIxifcAm5QByrYPIxVXV7JjouqxWVu0v2TUbWZYo1LNtiFu52jqTtU4A5NKNrJPy/4I+unn/wP+CSal4pvdNl1ZLPR1ubXRY0kuJZL3a7xmPedgKncwAPDEA8fN6WtO8R3dzrFtZ6jpa2SX1s9zZuLnzHKqVysi7QEbDqcAsOvPHK3Ph0X1tr+26KDXLcRjdCQYf3WzJBIJ65xx6VJd+G1vLuwle6ZFtLKe0IRcM4kCDcGz8pGz0PX2qdVe/8AW/8AwB6af12/4JS0zxkLzxP/AGJcpp6zskjKtnqK3EkRQjKzJtXy257FhkEZ9aml699j0jQbPQdEGNSSdooXuyEg2HcdzlScEk8gEjI4NXNJ8K3tjd6VJd6nbSQ6XA8EEFrY+QpVlUZPzt83y9sDnoKn03wv/Z/9jf6Z5n9lxzJ/qseb5mOevGMe9N+RJmahrd1daXDqDpLp9zpWqpBfJBO0kSx7gJGYgAPH5bBsso29eCK19Mmk1DxLql0Z5Ps9mUs4YQ52E7Fkd9o4JO9QCegU4xk5zdV0aW3ZYIPMum1LW4bxwsB2RImwtubkAAR5BOMkgAZrR0uOew8UavbywyGC9db2CYISmdixuhboCCgIB6huM4OHG1v63tH8Nwd7/wBbXdvnsE009j44toxLK9rqVrJujZyVjliKkFQfu7lZsgcHaD1zndrCmhnvvHFtIIpUtdNtZN0jIQskspUAKT97aqtkjgbgOucbtLp/X9f8AfUKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAz9A/5FvTf+vSL/wBAFVvEs09jYwapbyOEsJ1luEDEK8HKyZHfapLj3QVVsLHVLjw/bmw1j7GsulQxQL9lWTyZcZ83n73BA2njj3rWis7gz3v266F1a3G0RW5hCiJdgDLn+LJyeemcUeYaFDVteu7TWrDS9M05L2e+glmWSS58qOMRlPvEKxwd/UAnOOMEkZtz47hs9HhmvIrWzvpLuSzMN3fLFAkkedxMxX7uBkELk7gMDnFnRdCu4bvT7i+kZW0qG4sow2GNxEzJsk3Z4O1ACCM5z+Kv4VnjHn2GpCC9S/lvIZXg3oBJw0bpuBZcHsynIB7Yo/r8f8g/r8P8yDSfHMOqNarHDbyCS+axnmtbsTwpJ5RkUo4A3qwAHRSCcYp1n41F7b3DRadIJU1NLGGJpADMjMMTDj7u0s2P9g1c1HQr/V/DktjfapGt+0iyw3lva7FgdWDIVjLMTgryCxzk9BwIU8JQWuvWGpW0zCGwsxAtmEB3sissb7ieCFkkHvu68U9L6/1/W3zFrb+v6/4Y6JiVQkKWIGQo6n25rldI8arf63caVcLppuYbZ7gDT9RF0F2MFZJPkUowLLxg559KsXc914hsLnSLzw/q2nwXsLwPdPLakRhlIz8kzN+QNQ23hu+tb+PUtQ1K2m+yadLZxW1pY/Z41RihBALsc/u8dcYxgDBzL0Tb7P8AJ/qUtbL+un/BI9O8Y311puk6rfaKlnpupmFEk+2B5YnkwE3JsA2FiACGJ5UlRyA6XxdqX2fU7y20JZbLS7iWK4drzbJIkeNzRJsIY4zwxXkYBPWs/wAI6Ff6j4Q8MnUNUjl023tra5jtltdsjOqKUDybiGVW5ACKflXJODk03R9S1a2121h1ZLbT7rU7mO4j+y7pQpbDCOQMAuR3ZWxnirkrTcV5/mrfqTF6Jvy/X/gDNSurIzeLrm6tvt1m9vZMYfMMfmKQcfMOR1BroJ9b1KbUbu10LSYbxLFhHcS3F2YAXKhtkYCNuIUjJO0ZIGTziG+8Ipdw6vFFdCFNSigiVRFnyRF0785/DFTy6JqMGrXV1o2qxWsN8yvcwz2nnYcKFLxsHXaSoH3gwyAcdczpzeQle2pT13xkNB1qG1u008QyyxRqh1ELduHYKHWDb8yhjydwOAxxxzUTWNWnu/F0GsWdrNplirKsaXTB9vkK2ziMfeBJJLZUnAyBmprrwXdTfbbeDVYYLG8v0v3X7FumZxIjlWk34K/LgfKCBgZwMG/P4cnkvtZeG+jjtdXg2zRNblnSTy/LDh94GNoHy7eo6ipd+Tzt/l/wTRWUvIhg1i5VLPTPDmlRTPFYxTOLm7aKKCNhhE3hHZmO0/w9FJJHALD4vuJV0yKy0lnvL6ae3eGacRi3liB3bmAOVyvUAnBBwelTv4ev7W6gutE1OG2uFtI7WcXNqZoplTO1todCrDLc7sYbkHAIda+F1tLrTJ1vHkeylnnlaRATO8wO48YC8ngYPGBWkrNu39amauopFrQtYl1aK7S7tVtbyxuWtriKOXzUDBVYFX2rkFXU8gdcdqxW8Z340291UaGv9m6fcTRXMhvP3pSKQq0kabMMAATgsp4IGeCdS30K6s9Qu7m01PylvNRF5Mn2cNujEKxmLJPGSgbcOe2K5vQ9D1DWNE1G0bVUi0u51O8WeD7LmUr9ocMiSbgFVgOcox5bBHGErXXp/l/wSunz/wAy19v1K28YeI5NH02G+KwWsjGa68hSAj8KQjZY+hAHvV4eLbi/u7CDQtMW7+36cL+KW4uPJRFJUYfCsRw3YHnjgcjTg0UQapql2s3F/HFGIwmPL2KV655zn2rl7bRr/S/E2k6ZpWpRRzWGgLAZZ7XzI5QsirkoHUjpkYbj3pLe39bSf+RLuo3/AK3X/BNJvGF8YdP+zeHrq5mm1A2F8kMgZbIj7zlgPmXoQSFyDzg8VlTzXknhq98Wm/vFvLe6leGBLlxAsMcxTyzEDsbcqnLEFstwRgY1T4PvFtdNS18QXVvNBqBv76WJNv25mJLIQDwvOADuAAA5xmpT4Um/e2S6hH/Ys1ybmSzNtmTcz+YyCXdjYXySNhOCRu6Ya/H/AIb9b+Y3f+vn/wAA6QHIpaKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsjVv+Ri8Lf9hOT/ANIrmtesjVv+Ri8Lf9hOT/0iuaAOqooopgFFFFAHNweAtDtreOC2bVYYYlCRxx61eKqKBgAAS4AA7VJ/whOkf89tY/8AB5e//Ha6CigDn/8AhCdI/wCe2sf+Dy9/+O02TwLossbRyyas6OCrK2t3hDA9QR5tdFRQBz//AAhOkf8APbWP/B5e/wDx2j/hCdI/57ax/wCDy9/+O10FFAHP/wDCE6R/z21j/wAHl7/8do/4QnSP+e2sf+Dy9/8AjtdBRQBz/wDwhOkf89tY/wDB5e//AB2j/hCdI/57ax/4PL3/AOO10FFAHP8A/CE6R/z21j/weXv/AMdo/wCEJ0j/AJ7ax/4PL3/47XQUUAc//wAITpH/AD21j/weXv8A8do/4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtdBRQBz/8AwhOkf89tY/8AB5e//HaP+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7XQUUAc/8A8ITpH/PbWP8AweXv/wAdo/4QnSP+e2sf+Dy9/wDjtdBRQBzsngXRZY2jlk1Z0cFWVtbvCGB6gjzad/whOkf89tY/8Hl7/wDHa6CigDn/APhCdI/57ax/4PL3/wCO0f8ACE6R/wA9tY/8Hl7/APHa6CigDn/+EJ0j/ntrH/g8vf8A47R/whOkf89tY/8AB5e//Ha6CigDn/8AhCdI/wCe2sf+Dy9/+O0f8ITpH/PbWP8AweXv/wAdroKKAOf/AOEJ0j/ntrH/AIPL3/47R/whOkf89tY/8Hl7/wDHa6CigDn/APhCdI/57ax/4PL3/wCO0f8ACE6R/wA9tY/8Hl7/APHa6CigDn/+EJ0j/ntrH/g8vf8A47R/whOkf89tY/8AB5e//Ha6CigDn/8AhCdI/wCe2sf+Dy9/+O0f8ITpH/PbWP8AweXv/wAdroKKAOf/AOEJ0j/ntrH/AIPL3/47R/whOkf89tY/8Hl7/wDHa6CigDn/APhCdI/57ax/4PL3/wCO0f8ACE6R/wA9tY/8Hl7/APHa6CigDn/+EJ0j/ntrH/g8vf8A47TV8C6KjOySaspc7nI1u8G44Ayf3vPAA/CuiooA5/8A4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtH/CE6R/z21j/weXv/AMdroKKAOf8A+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7R/wAITpH/AD21j/weXv8A8droKKAOf/4QnSP+e2sf+Dy9/wDjtH/CE6R/z21j/wAHl7/8droKKAOf/wCEJ0j/AJ7ax/4PL3/47R/whOkf89tY/wDB5e//AB2ugooA5/8A4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtH/CE6R/z21j/weXv/AMdroKKAOf8A+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7R/wAITpH/AD21j/weXv8A8droKKAOf/4QnSP+e2sf+Dy9/wDjtH/CE6R/z21j/wAHl7/8droKKAOf/wCEJ0j/AJ7ax/4PL3/47R/whOkf89tY/wDB5e//AB2ugooA5/8A4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtH/CE6R/z21j/weXv/AMdroKKAOf8A+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7R/wAITpH/AD21j/weXv8A8droKKAOdj8C6LFGscUmrIiAKqrrd4AoHQAebTv+EJ0j/ntrH/g8vf8A47XQUUAc/wD8ITpH/PbWP/B5e/8Ax2j/AIQnSP8AntrH/g8vf/jtdBRQBz//AAhOkf8APbWP/B5e/wDx2j/hCdI/57ax/wCDy9/+O10FFAHP/wDCE6R/z21j/wAHl7/8do/4QnSP+e2sf+Dy9/8AjtdBRQBz/wDwhOkf89tY/wDB5e//AB2j/hCdI/57ax/4PL3/AOO10FFAHP8A/CE6R/z21j/weXv/AMdo/wCEJ0j/AJ7ax/4PL3/47XQUUAc//wAITpH/AD21j/weXv8A8do/4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtdBRQBz/8AwhOkf89tY/8AB5e//HaP+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7XQUUAc/8A8ITpH/PbWP8AweXv/wAdo/4QnSP+e2sf+Dy9/wDjtdBRQBz/APwhOkf89tY/8Hl7/wDHaP8AhCdI/wCe2sf+Dy9/+O10FFAHP/8ACE6R/wA9tY/8Hl7/APHaP+EJ0j/ntrH/AIPL3/47XQUUAc//AMITpH/PbWP/AAeXv/x2j/hCdI/57ax/4PL3/wCO10FFAHP/APCE6R/z21j/AMHl7/8AHaP+EJ0j/ntrH/g8vf8A47XQUUAc/wD8ITpH/PbWP/B5e/8Ax2j/AIQnSP8AntrH/g8vf/jtdBRQBz//AAhOkf8APbWP/B5e/wDx2j/hCdI/57ax/wCDy9/+O10FFAHP/wDCE6R/z21j/wAHl7/8do/4QnSP+e2sf+Dy9/8AjtdBRQBz/wDwhOkf89tY/wDB5e//AB2j/hCdI/57ax/4PL3/AOO10FFAHP8A/CE6R/z21j/weXv/AMdo/wCEJ0j/AJ7ax/4PL3/47XQUUAc//wAITpH/AD21j/weXv8A8do/4QnSP+e2sf8Ag8vf/jtdBRQBz/8AwhOkf89tY/8AB5e//HaP+EJ0j/ntrH/g8vf/AI7XQUUAc/8A8ITpH/PbWP8AweXv/wAdo/4QnSP+e2sf+Dy9/wDjtdBRQBz/APwhOkf89tY/8Hl7/wDHaP8AhCdI/wCe2sf+Dy9/+O10FFAHP/8ACE6R/wA9tY/8Hl7/APHaP+EJ0j/ntrH/AIPL3/47XQUUAc//AMITpH/PbWP/AAeXv/x2j/hCdI/57ax/4PL3/wCO10FFAHP/APCE6R/z21j/AMHl7/8AHaP+EJ0j/ntrH/g8vf8A47XQUUAc/wD8ITpH/PbWP/B5e/8Ax2j/AIQnSP8AntrH/g8vf/jtdBRQBz//AAhOkf8APbWP/B5e/wDx2pLTwhpNnqFvex/b5Z7Vi8JudTuZ1RijITtkkK52swzjvW5RQAUUUUAFFFFABRXzLJ8X/F1uIll1m7kdoY5GZYrVRlkDHA8g+vrTP+Fy+K/+gtef982v/wAj1wfX6fZ/h/mfQQ4ezCpFTjFWeu6Pp2ivmL/hcviv/oLXn/fNr/8AI9H/AAuXxX/0Frz/AL5tf/kej6/T7P8AD/Mr/VvMf5V96Pp2ivmL/hcviv8A6C15/wB82v8A8j11Vn4x8V3VjBcf8JLeJ50avt+zWpxkZxnyaxq5th6KTndfIifD+Ppq8kvvPc6K8S/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP+Ep8V/9DRef+A1r/wDGa5/7ewXd/cZf2Ji+y+89torxL/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/8AQ0Xn/gNa/wDxmj/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv8AhKfFf/Q0Xn/gNa//ABmj/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf8A0NF5/wCA1r/8Zo/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/wBDRef+A1r/APGaP+Ep8V/9DRef+A1r/wDGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/wCEp8V/9DRef+A1r/8AGaP+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj+3sF3f3B/YmL7L7z22ivEv+Ep8V/wDQ0Xn/AIDWv/xmj/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/AENF5/4DWv8A8Zo/4SnxX/0NF5/4DWv/AMZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/hKfFf/Q0Xn/gNa/8Axmj/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/t7Bd39wf2Ji+y+89torxL/AISnxX/0NF5/4DWv/wAZo/4SnxX/ANDRef8AgNa//GaP7ewXd/cH9iYvsvvPbaK8S/4SnxX/ANDRef8AgNa//Ga0vDHifxHP410azvtduLy1uppI5YZbeBQwEErjlI1I+ZB3rWjnGFr1FTg3d+RlWynE0abqTSsvM9booor2DygooooAKKKKAPji10i713XLLTtOQPPPb24GTgKPJTJJ7ADmodd0aXQNYm024uLe4mhwJGt2Yqp9MkDkV6R8K7dIG1bWHjBa1062SNvrCGYf+OrXlU88l1cyTzsXllcu7HuSck18dTqSnWcFtFL72fruX151H7NfDCMfm2r/AIHQ+HPA2peJ9Kur+wuLSOK1Yq6zOwY4XdwAprmq9V+GFyIPAXih2GRFG0hA6/6pv8K8qopVJyqzi9lax0YatUqVqsJbRaS+65v6x4P1DR9DstXeW3urG8A2TWzMQpIyAwZQQev5Gu00j/kCWP8A17x/+gik8HMNX+DniHT7o71sxJLFkfcwu8Y/4EpP41WS6ey8GpdRBS8NgJFDDgkR55ry8XKdV+ye6lb79jgqYiUoTjU3hJr1Vrr8DWorlrDxXPd+Gr26lhjiv7WLzDGQdrKRlWAznBHvWifEljZ6TZXWrXMcElzEr7VUnkjJwBk4965J4HEQfLy3d7aa9L/kcEMZQnFSUrK19dOtvzNiisPVPFdhYaImo27C7WY4hRSRvPcE4+XA9abDrIv9dsPsN/GbOeB3MBiYM5BIyCV4wR6jp3pLB1+TncbLXfy3X9foN4uipcild6bebsn/AF/kb1FZkHiTSbnUTY296klwM/KqtjgZPzYx+tFl4j0nULxrWzvUkmUE7cEA464JGD+FZvDV0m3B6a7PY0WIot2U1vbdb9vU06KrWGoWup2ouLGUTRFiu4AjkdetUNF1efUf7U89I1+yXTwx7ARlV6ZyetJUKjUm1bl3+Y/bQvFJ35tjYorn9J8UQTaHZ3msSxW0t0zqoVWC/KSPfHHqa0LTXtMvrGa8trtGgg/1jsCu36ggGrqYWvTbTi9Ha9tL3tv6kU8VRqJNSWqvbr32NCiuYTxNFqPibTbfSbwS2sqyCZAmCSFyPvDIrUi8SaRNqRsIr6NrkEjaAcE+gbGCfxqqmCr07Xi9r7PRXa17bEwxdCd7SW9t1q7J6d9zToriIvFE+p6hqTWurx2sEETm3iNsWDgKf3hbGRg4OMfh67sHiGytNOs/7V1CMzyWqztIEYK4xyw4HU9sA+1aVcvr0rJq77JO+1+35GdLHUal7OyXW6tvbv8Ad/wxtUVnrrumNpJ1IXafZASPMII59MYzn2xTYPEOlXGmy38V6htof9Y5BG38CM89uOe1c31eta/I97bPft6+R0e3pae8tVfdbd/Q0qK5q08Rrqfiy3g027E1i9qzsoTHzhj1yMir+q3c8GsaVDDeRwRzSMJInjJMwAHAODj8xWssHVhNQlo2r9fPfTfQzjiqcoOcdUnbp5ba+ZrUVjv4r0SOQJJfqrGQxYKNwwODnjgc9elTalr+m6ZMtvd3iQzyLlFIJ+hJAwPxqPqtfmUeR3fky/rFGzfOtPNGlRXN6L4jjTwnbajr14qvIzqXK8thiBhVHp6CtIeIdLNvbTi7BhupPLicI2C3oePlP1xVVMJXhJx5W7Nq6Ttdb2Jp4ujOKlzJXV7Nq9maVFZs3iHS7cXBmugq2ziOVtjYVj/DnHJ+nSptV1ODSNLlvbjlI1+UD+Juw/E96z+r1eZR5Xd7ab/1c09tTs3zLTfy/qzLlFclc+LRc2OlXllOtvHLeLFdqwBCDGWUsw9D1FaF34htL3QL650fUY0e3ABmeNiIyT1K7cn64NdDy/ER5eaO7t10d7a6GEcdQlflfS/TXS+n6m7RWO/iPTdPihi1K+RbgwJKxEbYcHAyOO57dar694nsbK2u7a3vkTUI4iUXbnDYzjJG3Psazp4OvUmoxi9etnb19C5YuhGLk5LTzV/T1OgorFg8R2NtptmdVvFjuJLRJ33IeQRyeBjr2FTf8JJpH2GK8+2oLeaTykkKtjd6Hj5fxxUvC119h/c9fQccVRavzJaX3VzUorCi1kX+vWP2DUI2s5oHcwmJg0hBI3AleMEeo6d6nj8UaLLqAso9QjacttAAO0n0DYwfzpywlZfZb0u9Hp66eQo4qi9eZLWy1Wuiemvma1FZviC5mtNCuZ7a6jtJEA2zSIWVfmHYA/yNRy+ItNsEWPUL1UmWFZX+RvmB4yOOcnt1qYYerUgpQV7trRPpb/MudenCXLN20vrY1qKhtLuC/tI7m0kEsMgyrjvXMxeI9TudbubWOfR4I4bowhLl2WWQZx8ozyf61VLC1KvNbTl3uTVxNOmot6821jrKKxNS8QpBazT6c8dwLGdUvUKnKITg49x+PQ0viPV7rTLKzk00QPJc3CQqZgSuGBweCPQU44SrKUY2tfv5a/lqKWKpRUnfbX9PzRtUVzdn4kuLXUL2z8RC2ja1iExmtdzJtJAwQcnOWFaH/CTaObOW6+3x+REwRnwfvEZAHHJx6ZpzwdeDtyt7arVa7fmEMXRkvis+z0ehqUVQsdc03UrWW4s7uN4of9YxyuwYzkg4wPeq9p4q0W+nihtb0SSytsRPLYEnGe44+tZ/Vq+vuPTfR6evYr6xRsnzrXbVa+hr0Vkw+KNHnZxDeqxjR5HGxvlVfvE8f/rp1l4l0jURMbO8WTyEMkgKMpCjqcEZP4U3hcQk24PTyYLEUW0lNa+aNSishPFehySpGuoRhnTzBuDAAYJ5JGAcDoeaki8R6VPpk2oRXYa1hbbI+xsqeO2M9x2oeFxC3g/ufXYFiaEtpr70adFZB8V6GGmB1GPMK7n4PT245PPQZqZtf0tNKXUmvEFo5wsmDyfQDGc+2KTwtdWvB6+TBYii9pr70aNFYV54kh/syHU9MkiubJZxHdMVIZFJwTjgggkdR0NS6rq0+navpcKpG1reSGKRiDuVv4cHOO9WsJVbStrr+GrXqS8VSSbvorfjon6GxRXO2fiWW58WXGnPFGtmu9IpQDuZ0xuGc47mo4/E11/wiMmrSwx+bLKUtYlU4b5tq5557nt0rR4Cumk1vb/ya9vyd+xCxtF312v/AOS2v+aOmorF0jWZ73Rbqa6SOO9tGkjmjQHaGXOO+cdKp+HPFMmo2d3JqqRQvbxif92pAaMjOeSemDUvBVrTdvhdn8xrGUm4K/xXt8t79jpqK5DTvFeoXel6vczwQRvZxLJEoVuQwJG7J54x0xUlr4g1lLvTo9RisSmpxkwNBvzGcAgsCeRyOB+dayy2vFyTtp5+V/yM45hQkk1ez8vO35nV0VkaZriz6E99qO2B7ZmS6VASI2U4PHJ9D+NWhrFgbu2thcqZrqPzIVwfnXGc5xgcDvXJLD1YyceV6X/Dc6Y16UoqV9/1/wCDp6l2is6117Tb2dIba53vIjOgKMu4KcE5Ix1BpIvEOlzW0M8V1vjnm8iMqjHc/pjGR9elDw9ZOzg/uf8AXR/cHt6X8y+9f11NKis3/hItK+xQXf2sCGeXyo2KMMv6YxkdO9VtV8QLZbntiksdpOkd8GRsxo3cHoSOPWqjha0pcvK/u+X56euhMsTRjHm5l/Wv5XfojborF8RareactimmrbtLd3AhBnBKjPQ8GoLTWtTttch0vXre2DXKloJ7Vm2EgZIIbn8fpVxwdSVP2its3a+tlvoTLFU4VOR36a2012Ohork7fW/Ed7HeXNlb6dJBazvGY23iRwvpzjOKW68Yu+nabNYRQQyX5YGS7ciKEqcEEjr9eK2/s2vzcqs+m+2l9fkZfX6Nm3dfLfW2nzOrormrzxLc6FYI2ux20lzNLiJbUsEaPAy2SD0z+P61rWut6fe3CQW1xvkkh89V2MMpnGeR69utc88JWhHn5bx7rVaG0MVRnLkvaXZ767f16dy/RWafEWlLpK6k12otGbYshRhuOcYC4yfyrDHiiWW61qexuI7i1trVJbdSnyg45z0PXsaulga9S9o2t3utbpW9dRVMZRhb3r37W21d/TQ66iuWsvEOrJf6ZHqsNk0OppuiNsWDJwCNwP17fnWnH4o0WXUBZR6hG05baAAdpPoGxg/nRUwVeD0jfS91qrbfoKnjKM1du3rpvqjWorMl8R6TBfNZy3gW4VxGY9jZ3EZHb9elUtL8ZadqT3oLeStsGcEhjviXHz9OOvTrUrB4lxc1B206d9iniqCkoOav69joKKxP+El0/UNNvn0i8WSe3t3kA2EEYBwcMOear6Zrl4V0b7cUkh1CAgy7cMJhzg44wR7dar6lW5W2rNdHo9r/AJEvGUbpJ3T6rVbpfmzo6Kzr7X9M024aC+uhDIkYlKlWPy5x2HPPbrRJ4g0uLS49RkvEFrIcI+D8xzjAGM5/CsVh6zSag9dtHr6Gzr0k2nJab6rQ0aKzotf0ueG2liu1ZLqTyoiFbl/7p44P1xQ+v6Yi3jNdDFiQLj5WOwk4Hbnn0zR9XrXtyP7n3t+enqL29Jq/MvvXr+Wpo0UisHUMvQjIyMVl23ibR7vUPsUF6rXG4qEKMuSOwJGDUwpVJpuEW7b6bepUqtOFuaSV9tdzVorIuPFWi2jyJcXyo0chiZdjEhh14x+vSprvxBpdi6rdXiIWi85TgkMnqCBg/TrV/Va+i5HrtoyPrFHX31pvqjRorm9V8QiW20q50W7Vobi/SCRgnVT1Uhhkfoat6bqLm71ZrzUIZILabCgIU8gDOQxIGfrk1pLB1Y0+d/drfe3buQsXTlPkjr56W2b7+Rs0VjxeLNFmtJ7mK9zDb7fNbynG3ccDjGTz6U1/Felf2Pc6hbXInjg4KhWBLH7owRkZPGcYqfqeJvb2b3ts9+xX1rD/AM677rY2qK5j/hJP7Ts9MuNPvI7Qy3aRTxPGzZOMmMHb1568D3rSu/E+j2N79kur5EmyAV2sQpPqQMD8aqWCrxajytvXRJ3VnYmOMoSXNzK2mt1bU1aKzbzxDpWnzGK8u1jcRCXG1jlScAggc89hzVuzvbfULRLqzlEsMgyrjv8AnWEqNSMVOUWk+ttDaNWnKXIpK/a5PRWPL4s0SBist+qssrREFG4Yde3Tnr0qneeIl07xYYb28SLTvsIlAKg5ctgEEDJ47Ct4YLETduVrS+qetu3cxni6EVfmT1S3Wl+50lFZreIdKW2trhrxBDdZ8pyDg46544x74qXTNZsNYjd9NuBMIzh/lKkfgQDWUqFaMedxaXez9DVV6UpKKkrvzLtFZ+p67pujsi6jdrCz8quCzEeuACce9D69pkdpbXLXieRdNtikAJBPofT3zjFCw9ZpSUHZ7aPX0B16Sbi5K631NCiqWm6zYawsjadcCYRnD4Ugj8CBWVeapeR+JL+0S5WKCLTTMm5AQj5+8cDJ+n6VdPC1JzlBqzWrvfy/zIliKcYqad03bQ6KisS01+1tdKsW1bUI2muImcSrGwWTaMk/dGOPUCrUXiDS5tLk1GO8Q2sZKvIQRg+mCM59sc0pYWtF/C7Xtezs+gRxNKSXvK9r2ur7X/I0aKp6bq9hrELyadcLMqHDYBBB+hANZ+q6vfJrEWlaPHbG5MJnke6JCKmcY45zn/PoQw1SVR02rNb30t6jliKapqondPa2t/Q3K0vC3/JQfDv/AF9Tf+ks9cKvjHfoNrcJAhvrksixGQCNSv3nLdlA5/r3rp/h3cX91440CbUJtPmRruXynsGZlP8Aos+ck+/pXqYDB1aOKhKpp71v0PMx2LpVcNOMNbq/p6n0BRRRX6AfDhRRRQAUUUUAfO3wrvYn1DUdGncqb7TbZowTwdsIDY98Nn8K8yvrKbTtQns7pds1vI0bj3BxXbaR4M1eVNM1vTbqS1m+zQSRMioSuI1HdxnOOhHfFWtW8Ca7reoPfaneedcuAHkW3iTdjpkKwGfevjYw9nWlK+jSv6o/TMFjcLRlz86tKMb6O6aVuxi+E/8AhC/7F1D/AISvzvt2T9m2eZ028Y28Zz/e46e9cjXd/wDCrdQ/57t/37T/AOLo/wCFW6h/z3b/AL9p/wDF1rHljJy5t/w9DvhmOChOUvat373svTTQ2PDIHh/4Lazf3mEOpl4oAergrsH67j9BmqZgkuvBIt4F3yy6eERcgZJjwBzVjVPCPibWbK1s9Q1JpLa0G2CFbeKNUGMdFYZ49a1rPQtQtbGC3+zs/kxqm7cgzgYz96vLrUanN7SNnLmv923Y8uWJwzhPmndzbbtfRbLddjh9R8MX03hmyNmvl6lDbC3lj3L+8Q9VJ6cHn/IqVdL1XTb7T9RtLJb147BLWW3MyoYyOchjx7V3H9k6h/z6N/32n+NH9k6h/wA+jf8Afaf41XtsZy8koJrX8em97djzvZ4JPmjNp2X4ddtzg38Nag/g3ULUpGLy8uPtIgVxhMkHZnpnj6VaOn6lqGvWd7c2Zs1+xSQy4lVzGxLAdOvGD0rsv7J1D/n0b/vtP8aP7J1D/n0b/vtP8al1cY73iru/4pJ9fJFqODTVpvS34O66d7nD6bpusQ6M+gz6fFFCI5UF+swIO4NghOvfr6VW8P8Ah7UbbVLM6jb3irZhvLlN8jxA4x8se3IB+teg/wBk6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NU62LcZxUEubfXq938XX7vIhU8GnH94/d29NNNvL18zE0NLpNMC31lb2Uu9v3VuBtAzweO5rEFprejXmpppunx30F9K00cnnqhiZuoIPX8P/1dt/ZOof8APo3/AH2n+NH9k6h/z6N/32n+NYQjiISlLkTUt03pvfvf8TeVTDyjFe0acdn17drfgcOvhq5tYfD1ukazrZTNJcMGGFJIORnk8/yqO+8N392PEKRxrELx4ngJYYk28kcdOfXvXef2TqH/AD6N/wB9p/jR/ZOof8+jf99p/jW0a2OT5uVX+X83N37/AIGLp4Frl5tP/tXHt2f3nERWOsXviHTLy702Oxit4XibZMrlcqQDx254Azjms3SvC2pWt7a297Ddvb29wJFmivkEIIOQwiK5/rya9J/snUP+fRv++0/xo/snUP8An0b/AL7T/GrVfGKLjGCStbfbf+9fq9yHSwcneVRt3v8Agl2t0RxiaPfC18SoYPmvnc243r84IOO/HXviksNFvYtY0See3AjtNPEUjFlOyTBGOvv1Fdp/ZOof8+jf99p/jR/ZOof8+jf99p/jWTnjGmuVa/5W79ja2DunzvT/AOS5u3f8DzubwvqcmhzRRxeVLHqTXMcSyqpdMYG1hkKfTNNPhfUbjR7xjBcJeSSxyGO8u0n88IDxuAGOuOfQV6N/ZOof8+jf99p/jR/ZOof8+jf99p/jW/1rHW+Fb3/W2+34+Zg6GBb+N7W/Py8zjrO01W58WwapfaclnEtq0RVZlcg5OM4/pVzWNPubrXdGuLeLfFbSu0rbgNoIGOCefwrpf7J1D/n0b/vtP8aP7J1D/n0b/vtP8a5ZfWnUU1BKy5bX6NNd79TpUsKoODm3d3frp5eRwEvh7UG8KavaC0Burm9MsS71yy7lIOc4HGetWX0zVrHXrq6s7GG8S+gSItJKE8ghQDnuRxnA61239k6h/wA+jf8Afaf40f2TqH/Po3/faf41t7bGO94Jp3/G3n/dRlyYNNNTaa/Rt9vNnmx8L6umh6SUjkW4s2l3ww3CxyAM2QVfkDjrVsaFfnw22nR2M6yX1zvuHubmOXyBkZfIxknHQA9677+ydQ/59G/77T/Gj+ydQ/59G/77T/GrlicbK14LR3/Fvv0buRGjgo7Te1vwt27aHEWunarp2g3enpplveulzvie4ZStwpbO5hnO4e/t1xXRanbPe6Rd2sZAeaB41J6AkEVq/wBk6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NclSOJqTVRwSd779dPPyOqlUwtOLip6Wt8tfLzODTStVudK0S3udOERsLpPMBmRt0agfP1+vHJpdQ0LUZrjxGYbfK3qRCD51G8rjPfjv1ru/7J1D/n0b/vtP8AGj+ydQ/59G/77T/GuhVsZGV1Bf1JS7919xhyYO1nN9PwTXbszkbLSbuPxVbXs0GII9NWHfuBxIDyMZz0zz0rNm0bWre31mwt9PhuY7+VplummVevO3b1z6dADXoH9k6h/wA+jf8Afaf40f2TqH/Po3/faf41MKmLjK/Int/5Lquv/AG44Rxsptat/erPp2PPHS9sfEukLBZJc3VvpYVoGkC8jIOG5Gf/AK9KPDWpNZ27TW6eZNqwvJ4FdcRIeoznn8K7pvDUzakl+1gxuUjMayeavC5zjG7FWP7J1D/n0b/vtP8AGtpV8SlH2cFe2v4+e2vqYxpYV8ynPTp9yXbfT0OW1DSrq68WW90ilbYWckLShhlWOccde9Yseh61JpFroMthDFBbz7zfCcEEBicheuef/wBVeh/2TqH/AD6N/wB9p/jR/ZOof8+jf99p/jWNOpi4RUVBaWt5Wvrvvq99PI3qRwdSTk5vW9/R2TW3kvPzOf8AE9lcah4cu7Wzj8yaQLtXcBn5gep47VTtdJuU8U/bJoB5H9nrCHLKfnyMjGc9M811n9k6h/z6N/32n+NH9k6h/wA+jf8Afaf41jTWKp0vZKKtr1728/I1qVMLUqKo5aq34a9vM5rwlp9zpnh2G1vovKmVnJXcGxliRyDisi203ULLXL6Z/DkN8s12ZYrh5ow0YzwRnJ9+1d5/ZOof8+jf99p/jR/ZOof8+jf99p/jWkZYpTqTcE+ffXzvpaSZm/qvs4U1Nrk208rdU1+BgWttNPJqkN/Y28NvM5VGixunQjBLY71zUlhdarotvozR+fLpmoLHOCwXMIB2t1HVSOnPFeif2TqH/Po3/faf40f2TqH/AD6N/wB9p/jRSliaTclBX0a12aVu/bz3t2Cq8NUVnPvfTdPW23e39M5LUvDVtb+Gb6z0OyVZrhRxu5bDDjcx6cdM03VNHvDp+jSWMCSy6aUY2rOFD4ABAPTIxXX/ANk6h/z6N/32n+NH9k6h/wA+jf8Afaf40oyxsbXV7NvV3vdWd9e3zHL6lK6TtpbRW637dzhJND1LUY9avLyOLT5b2FY0h80PjbjlmHHOMfjVXdfN4g8OW1/YxWktuGUIkodioUfMccKvBwMnoa9BuNCu7q2kt57JnilQo6+YoyCMEcNVLTfBMekStJp+k+VIwwXMoY49ASxx+FdcKtXklzw11SStZXjy783bun6o5akaLkuSfq311vty/k18znNK0jVLDwjfW0CC31CWR3Q7xznGDkZAOBxVK20TV3vzcXFpKgOnyQEzXvnuXOQMknjPoOBXoP8AZOof8+jf99p/jR/ZOof8+jf99p/jWKrYxOb5FeTv9/z29Tdxwj5Vzv3f879vyOFh0C9W18NxvaLmykZrgbl+TnOevP4ZpLnQtRfTvEUSW2XvbgPAN6/ON2c9ePxru/7J1D/n0b/vtP8AGj+ydQ/59G/77T/GhVsamnyrv/5Nzd+/4C5MElbne1v/ACXl7dvxOSTSLhfFNhdm2UQQWHkl8r8r88Y69DWK3hfVf+EdsUjjZLi0unkMEc6ozKSMFX5AIx/npXo/9k6h/wA+jf8Afaf40f2TqH/Po3/faf40U62Nha0Vpb8L+f8AeYTp4Kaacnrf8beXkjkdC0N10q/h1KG5ie9YiRbi5WdiNuN25QOef0qiYL3VfCf2SJQ+qaTcqoBOMsh4OT6qa7z+ydQ/59G/77T/ABo/snUP+fRv++0/xqVPFc7m4K901roraW32a0epVsJyKCnpZp6b3+W99djgLvw7qaeG7FrSEPqkUkjyjco/1gO/nOO4HXtVi+0DUZ/7G0+zYW1tYoJHuSFcCUDj5CeTnPt81dv/AGTqH/Po3/faf40f2TqH/Po3/faf41Xt8bo+VaXfTr8+l3b1I9ngrW53sl91vLrZXOKsdG1bT9X1HzpPt0N9bEtcBUj/AHoBAG3Pp39xVCXwvqbWGlRwx+U7Q/Zb4B1yse8N689+ma9E/snUP+fRv++0/wAaP7J1D/n0b/vtP8aar41S5lFX07dFZaXt/wAMglTwTjy87tr36tN62vuvxZxMmiX3/FSCO3wt4iLbAOvz4Uj14/HFaGg+GrDSre3nFksd95SiRyxchsfNjJIHfpXTf2TqH/Po3/faf40f2TqH/Po3/faf41jUljZwcLWT3s97JLXXyNYfUoTU73ava62u76aHIzwJa+Jp7SX/AI9dagYY7CVRg/mpz+FY9v4f1uPTkuXt86haSRJbx+avzRIGHXOBnefyr0b+ydQ/59G/77T/ABo/snUP+fRv++0/xrWFXF01aMF0vd72079VZP0M5xwk5Xc+9rdL/LvqvM4XUvD1/Bo+kjSI915axNC+HUYDoQxySOh/nUtj4eubPxIirFjTIG8+N945k8sJjHX1Ndr/AGTqH/Po3/faf40f2TqH/Po3/faf41PtcbyODitb+uuvf1t6sPZ4JSUlLa34K3bqrX9EefTeF9QmuNTt2j/0MedNZneozI+0gdeMYI59a2dI0mV9FvI9Xi2T6hJI86bw23PAGR7AV1H9k6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NFWpjaseVxS1T0/4fq9X5lU1gqc+dS7+mvy6bI89ZNSv9K0+KC2+1Xmj3uyePzFTcE6HJ9Rj1rTtrDVdV8RW+p6vbR2MNmrCG3EokZmI5JI4x/h0711/9k6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NOc8Q01GmlvrfVJ7re34XsTGOGTXNUb206Pl2vpfT11ODsoPEWmwX9naaSh+1XLyJdSXKbUDEDJXqcDn+lWDpF1pegWmlx6TDrMW1jMGlEe1yc5Bb6kZHP0rtP7J1D/n0b/vtP8aP7J1D/n0b/vtP8aJVMVKV/Zre71erta/xX08mhxWFire0fVLbS7u/s2187nnqeGdVj8KPbrEvmi9FzFaecD5aj+DceM9/T8TV6e21oeI4NWg02NjNZ+RLE1yo8ht2ck45H0HrXaf2TqH/AD6N/wB9p/jR/ZOof8+jf99p/jTdbFybcoJ3v+NvPy9fMUYYSKSjUatb8G2unm/LyPPLfw9q1voGkkWqSXNhctK1o8ijeC3GGzjI/wA+lTtpGr3U2u3FxYJA99aqsUaTK3zY6E8c+/Su8/snUP8An0b/AL7T/Gj+ydQ/59G/77T/ABqvrGMbb5Ff/wC25rb9/n5kqlg0klN2VvwTV9uzOV0jwtYWOnxstoIL57cJJLuLlGK4YjJIB5PSsaPQ9ak0i10GWwhigt595vhOCCAxOQvXPP8A+qvQ/wCydQ/59G/77T/Gj+ydQ/59G/77T/Gs41cam5SXM276u9nrtr57O6LlDAuKhGVklbRbp2vfTrbdWfmczpGm3Fr4k1i8nh2x3LR+S+4HcADnocjt1rMj07XbJdctrK3Cm6lee3uxMoySR8oHUHGeTjn867n+ydQ/59G/77T/ABo/snUP+fRv++0/xqVLFKTk4J35d/7trdfItvCtJKbVm3/4Fe/Tz9Tz230PV3v5biezlQPpkkAM16J3LnOMknjPXjgfnWm+jXL+B4LRl8u+tY1kiGQdsiHI5HHt+Ndf/ZOof8+jf99p/jR/ZOof8+jf99p/jVzq4ybi+RKzT37erZFOODgmudu6a++3ZLscZpkcureI7fXVhU2kunBN+4HbJu5XHX1GcVkHwtq66NYGOORJ7SeVjBDcLG5DEYKvyAeK9K/snUP+fRv++0/xo/snUP8An0b/AL7T/GqjWxdOV4QVtNL9Emrb9nr+hMqeEnG05tvv5u2u3kv+CcEvh68HhmXyredNQF2t0kdxcpKxcEc7wAORnrUf/CM6iZrMNDuju1U6jmRflYS+Yfr1I4r0H+ydQ/59G/77T/Gj+ydQ/wCfRv8AvtP8aFiMar+6tW3/AFr03XmJ0sC1Zze1vxv267PyMdtY03zTCuo2YmzsCGdc7umMZ657VycWi6/Nc2D38EsrwXwllmkvd4Zc9Vj4CgfnXon9k6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NY0VXw6apwWvdrzWlmu/W5tWlh8Rb2lTbsvzvf9DzeGPUZ5PEdrp2nxXIurp4nkaUIYuvJB6jnjB61NJb3eleKNKhtLeO+uLXTduxn2bsEglSRx+Pau6tfDU1lJO9rYMjXEhklPmqdzevLcfhQ3hqZtSS/awY3KRmNZPNXhc5xjdiu2Vaq5S/d+6197slr73l0t95yclHl/ia3+5c3Nppv63+44aPw5qgtbWR4FE0mrC9lhR1xCnfnPP4VPP4bvryz8QQECE3lyJYGZgQ4BzzjpXdf2TqH/Po3/faf40f2TqH/Po3/faf41g8Rjm78q/p37myp4JK3O/6TXbzZxV3/wAJHe6M0UOm/wBnyxmMYhukDypzuCsOE7df16GKw0LUWk1w3Nv9nF/bLHFvufO+bYRgseTgnv8AhxXdf2TqH/Po3/faf40f2TqH/Po3/faf41KqYqMHCFOKv5+afWXddSmsLKSlOo3b/grovPp5HCR6Zq8+maJBPp/kPp93Hv8A36NmNQPn4P6cnimy6RrNrHqunW1hFdwalM0gu2nVfLDf3lPJx14rvf7J1D/n0b/vtP8AGj+ydQ/59G/77T/Gmq2LT/hq3bzvf+a+5PJhLfxHfa/yt2tscfp+hXNn4ltppIxJbwaYtt5xI5cH069M03Q7TWdI0aztorOLc1232gO4+SIn7wwev5/Suy/snUP+fRv++0/xo/snUP8An0b/AL7T/Gs5Sxc48s4JrT8E138zSP1SDvGbW/428vI8ztIdSu7LXLLT9PiuEur+RHneUL5XI5IPUc5GOhzx67tnolzbeJoJ3jEltDpi2wmJHLg+mc9M101n4Zm0/wA77JYNH58plk/eqdzHqeWqz/ZOof8APo3/AH2n+Nb162JnKSpwSTv6628/LpoZUY4aNnOd2vu3v2PL/wCzr/S7Tw7bXFshukvJGWGRxg8ggZGQK6bQbG/GsajqupWyWbXWxVt1kDkBR1JHH+TXRXPhma8uLee4sGeS2YvE3mqNp/Bufxqx/ZOof8+jf99p/jSxFXEVqfLyK7vd+suay1228xUYYalO/PorWXora6fkcjf2ep2XihtX06yXUFmt/JaIzLGYyCDnJ7cVnxeGr+LTtLjeFJHXUftU8asNsSntz1x7V339k6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+NZxqYyMUlBaaX72TS69E+lvM0nHBzk25vXp62v08jmNN065tvFmr3kkWy3uRF5T7h8xC88dRz61Xv9JvZvEGo3MUO6GbTGgjbeoy57Yzn8eldf/ZOof8APo3/AH2n+NH9k6h/z6N/32n+NZx+tqftOVXsl91vPyNXLCOPLz9XL5t37eZxFrod8lz4aaW2G2xjkFxl1OwleO/PPpmql54Y1K4tdSEMfls2o/aoUWRVMq4PQj7p54zXoX9k6h/z6N/32n+NH9k6h/z6N/32n+Nbxr42MuZRX9Nvv5/cYOngnHlc3/UeXt2/E5LwtpdzZzXdzfQ3cM821T9pu0nLgZwcqBjHTmoPEmm3Wq3wSLQYZygCxX0tyFVM4JJQcsAexz9OcHtP7J1D/n0b/vtP8aP7J1D/AJ9G/wC+0/xrJSxSruvyK/q9P/Jr/e2jS+F9h7Hn09F/lb8DgrnwrLYR6S1pZx6qtmrrLbyuqCQtk7vm4xk9PpXVfC/S5tL8X6ELpUikuNRuJzBGcrDutZvkH0x2rT/snUP+fRv++0/xq94csrq28feHHuIDGpu5QCWU8/ZJ/Q134Ori516cai0vq769X3tu+iOHFwwcaM5U3rbRfJLtfZd7Hs1FFFfaHyYUUUUAFFFFAHhNr4m0/wAO+C9A+2edNcXFlAsFrbJvlmOxfur+PetnQ9cXW4ZnGn39g0TBTHfQ+U5yM5AyePeuASb/AIR/WPDHiLUoZX0r+xYbZp0jLi2cqOTjpnd9Tk4z0q94x8V6RrnhMPZRJfWJvUhluLhJ0hiON24hMOcccepHWvm5YdSa5Ve737a7HsKry3u7WW3fQ6zxX4g/4Rjw/Lqf2b7V5bKvleZszuYDrg+vpSW/iHz/ABhPoX2Xb5Votz5/mZzkgbduPfrmvJpmEXgnxRZW8jGygu7YwJ5ckaqGbkhJCWXOAeSa76w/5LDe/wDYJj/9CFOWGhCDvq9fyi1+ZPtpSat5f+lNGxrni2y0O+isTbXt/eyr5gtbGDzZAnPzEZHHFSQeKdPfTbO7uxcWH224+zRQ3URWTzNxXaVGccjvXLePZtBg1yOe51e80TW4bcNb3MMbssqFj8pCg5AIPHH3ucjiuf19ZNY8J+G9d8WWjrKLxYrubY65tixO4qvTPqBzxjqKKeHhOEW7q7/z26P8yp1ZRk0v69T2KivE/Fk2lXeo3v2W1itjZ2MLWEpjunmmQKCrqQwRFAPVgenfto6jcWFzrenS/EB7h9Jk0qJ7RsyeW0xVS5OzndyfwxntU/U3ZO7+7X5a6h9Y1at+P9feehQ+IPN8Z3GgfZseTarcef5nXJA27ce/XNbNePeIUuz4g1BNAD+QNDg8xekpt8ruC/7W317Zr0zww+lyeGbJtBCrYeUPLUdR6hv9rOc++azrUFCCmv6/r/MqnVcpuL/rY1aKKK4zoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAplr/yOXhr/r/l/wDSS4p9Mtf+Ry8Nf9f8v/pJcV1YT+PH1Ma/8KR6ZRRRX1Z4YUUUUAFFFFAHkvhWz1JvB2jNHpk7obCAqwkiAYeWvPL5rV+w6p/0Cbj/AL+w/wDxdT+HdYt9J8BeEUuEld761tLWFYlydzQg5PPAAUkn2rc0bV4Nc0/7baxypF5skS+aAC2xyhYYJ4JU49q895fQk29Tq+tVFp/X9aHOfYdU/wCgTcf9/Yf/AIumTQahbxh5tMuFUuqA+ZEeWYKB9/1Irtaz9a/48I/+vu2/9HpS/s+h5j+t1TnfsOqf9Am4/wC/sP8A8XR9h1T/AKBNx/39h/8Ai6o3XxcsrPVI9On8K+KRdTFhDF/Zy7pgvUoC+WHfit7TfE17qPiOKwPh7ULSyl09bsXtyhTa5IHksuMBgDyN2eOmOaay6g1ez+8TxdVOxn/YdU/6BNx/39h/+Lo+w6p/0Cbj/v7D/wDF12VFL+zqHmP63VON+w6p/wBAm4/7+w//ABdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/AKBNx/39h/8Ai6PsOqf9Am4/7+w//F12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/AMXR9h1T/oE3H/f2H/4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/wB/Yf8A4uj7Dqn/AECbj/v7D/8AF12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP8Av7D/APF0fYdU/wCgTcf9/Yf/AIuuyoo/s6h5h9bqnFNBqC3KW50y482RGdV8yLkKQCfv/wC0Pzp/2HVP+gTcf9/Yf/i63dQuEs9YhuZQxSGwuZGC9SA0ROPyrO8H+PNJ8a2F1daalzbLaMFlS7VUYAruDcMRgjvntR/Z9DXy8w+t1Sn9h1T/AKBNx/39h/8Ai6PsOqf9Am4/7+w//F1a8H+P9K8bT38ekQ3kf2Epva5jVQ4fdtK4YnGFzzjqK6ij+zqC3TD63VON+w6p/wBAm4/7+w//ABdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/AKBNx/39h/8Ai6PsOqf9Am4/7+w//F12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/AMXR9h1T/oE3H/f2H/4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/wB/Yf8A4uj7Dqn/AECbj/v7D/8AF12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP8Av7D/APF0fYdU/wCgTcf9/Yf/AIuuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/39h/+Lo+w6p/0Cbj/v7D/wDF12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/xdH2HVP+gTcf8Af2H/AOLrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP+gTcf9/Yf/i6PsOqf9Am4/wC/sP8A8XXZUUf2dQ8w+t1Timg1BblLc6ZcebIjOq+ZFyFIBP3/APaH50/7Dqn/AECbj/v7D/8AF1u6hcJZ6xDcyhikNhcyMF6kBoicflWH4Y+I1r4ru7eOw8P6/Db3CsyX1zZBbfgH/loGI7Y+tCy6g3ZXB4uqlcT7Dqn/AECbj/v7D/8AF0fYdU/6BNx/39h/+LrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP8AoE3H/f2H/wCLo+w6p/0Cbj/v7D/8XXZVnya5p0Ovw6LJcgajPCZ44NrEmMHBbOMDn1NH9nUPMPrdU537Dqn/AECbj/v7D/8AF0fYdU/6BNx/39h/+LrY8N63e63FfPqGjXGkm2vHt41nJzOi4xIMgcHPbI46mtqj+zqHZ/eH1uqcb9h1T/oE3H/f2H/4uj7Dqn/QJuP+/sP/AMXXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf9Am4/7+w//F0fYdU/6BNx/wB/Yf8A4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/39h/+Lo+w6p/0Cbj/AL+w/wDxddlRR/Z1DzD63VON+w6p/wBAm4/7+w//ABdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/AKBNx/39h/8Ai6PsOqf9Am4/7+w//F12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/AMXR9h1T/oE3H/f2H/4uuyoo/s6h5h9bqnFXEGoWttLcT6ZcLFEhd28yI4AGSeHp/wBh1T/oE3H/AH9h/wDi66LX/wDkW9S/69Jf/QDVaDxPZz+Mbnw2kU4vLa2W6eQqPLKkgAA5znn0o/s6htqH1uruY32HVP8AoE3H/f2H/wCLo+w6p/0Cbj/v7D/8XXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf9Am4/7+w/8AxdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Ks/WNc07QbWK41a5FvFNMsEZKs26RvuqAATR/Z1DzD63VOd+w6p/0Cbj/v7D/wDF0fYdU/6BNx/39h/+LrYXW71vGj6KdGuFsls/tA1Mk+Uz7seX0xnHP3s+2Oa2qP7OoWvZh9bqnG/YdU/6BNx/39h/+Lo+w6p/0Cbj/v7D/wDF12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/xdH2HVP+gTcf8Af2H/AOLrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP+gTcf9/Yf/i6PsOqf9Am4/wC/sP8A8XXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf8AQJuP+/sP/wAXR9h1T/oE3H/f2H/4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/wCgTcf9/Yf/AIuj7Dqn/QJuP+/sP/xddlRR/Z1DzD63VON+w6p/0Cbj/v7D/wDF0fYdU/6BNx/39h/+LrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP+gTcf8Af2H/AOLo+w6p/wBAm4/7+w//ABddlRR/Z1DzD63VON+w6p/0Cbj/AL+w/wDxdH2HVP8AoE3H/f2H/wCLrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP+gTcf9/Yf/i6PsOqf9Am4/7+w/8AxddlRR/Z1DzD63VON+w6p/0Cbj/v7D/8XR9h1T/oE3H/AH9h/wDi67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/oE3H/f2H/4uj7Dqn/QJuP8Av7D/APF12VFH9nUPMPrdU437Dqn/AECbj/v7D/8AF0fYdU/6BNx/39h/+LrsqKP7OoeYfW6pxv2HVP8AoE3H/f2H/wCLo+w6p/0Cbj/v7D/8XXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf9Am4/7+w/8AxdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/oE3H/AH9h/wDi6PsOqf8AQJuP+/sP/wAXXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf9Am4/wC/sP8A8XR9h1T/AKBNx/39h/8Ai67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/oE3H/f2H/4uj7Dqn/QJuP+/sP/AMXXZUUf2dQ8w+t1TjfsOqf9Am4/7+w//F0fYdU/6BNx/wB/Yf8A4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/39h/+Lo+w6p/0Cbj/AL+w/wDxddlRR/Z1DzD63VON+w6p/wBAm4/7+w//ABdH2HVP+gTcf9/Yf/i67Kij+zqHmH1uqcb9h1T/AKBNx/39h/8Ai6PsOqf9Am4/7+w//F12VFH9nUPMPrdU437Dqn/QJuP+/sP/AMXR9h1T/oE3H/f2H/4uuyoo/s6h5h9bqnG/YdU/6BNx/wB/Yf8A4uo4La9h8YeGWurKW3T7fKAzvGQT9juOPlYmu2rI1b/kYvC3/YTk/wDSK5q6eBo05KUd0TLE1JR5WdVRRRXccwUUUUAFFFFAHg97oN9quieF7uDTLG8hsfDS3AM+ktctI4hVVhyHG4nezKvYjOG4x6H4G8Pf8Iz4Ss7CSO1ScRqZmtrbyd7bRy3J3N2Ld8dB0qv4Nv7lPAmgquk3kgXTbcB1eHDful5GZAfzFbX9o3X/AEBr7/vuD/45QtFb+uoPV3/r+v8AM0Kz9a/48I/+vu2/9HpR/aN1/wBAa+/77g/+OVR1e/uXsow2k3iD7VbnLPD2mQ44k79Px7UgOZ8U/wDJcPBP/XG7/wDRZrF8U/8AJUvFH/Ynzfzr07+0br/oDX3/AH3B/wDHKP7Ruv8AoDX3/fcH/wAco6Jev43/AMyk7S5vT8LHhlh4dsw3w2njlu45tWikgvJI7p1aSIKP3Y5+VcMR8uOp780k0Oo6X4B8b6X4bE62VnrpiaNHdvKtuQ/TLbeF3e2c9690/tG6/wCgNff99wf/AByj+0br/oDX3/fcH/xyqbvf+uqf6fiStEvL/Jr9fwPLvgkoGqaudMv9Lk07yoy9npxu9sUpJw+Lhc8gEHBPQV7DWf8A2jdf9Aa+/wC+4P8A45R/aN1/0Br7/vuD/wCOUSdxJWNCis/+0br/AKA19/33B/8AHKP7Ruv+gNff99wf/HKkZoUVn/2jdf8AQGvv++4P/jlH9o3X/QGvv++4P/jlAGhRWf8A2jdf9Aa+/wC+4P8A45R/aN1/0Br7/vuD/wCOUAaFFZ/9o3X/AEBr7/vuD/45R/aN1/0Br7/vuD/45QBR8Rffk/7BV5/7Srw6yi1DQ/D+gy6JEf8AirNLbS5NowFm83AkPvsYj8DXuMt/cnxBaN/ZN4CLWcBN8OTlouf9ZjjHr3Hvi9/aN1/0Br7/AL7g/wDjlCSTu/L9f8wd/wCvk/0PHLaxv9G/4WXYeEo5VubWKyigW3yJAoUhiuOd23ceOc+9YXgdFNnr0mlX+lLCfD9x9ts7Jrzc52HbI4mXYWBOPlYDk4FfQH9o3X/QGvv++4P/AI5R/aN1/wBAa+/77g/+OU22736q34WGtGmu9/y/yPDLDw7ZhvhtPHLdxzatFJBeSR3Tq0kQUfuxz8q4Yj5cdT35q1awappngHx9pnhM3KJY6wY4Y4JGLxQhhv2nr90c98Zr2n+0br/oDX3/AH3B/wDHKP7Ruv8AoDX3/fcH/wAcobvfz/zT/r1FHRLy/wCD/n+B454aGg/8JpAfhiLr+yf7Nm/tknzvL3bG8vd5n8W7pjjrjvVv4f8Aw/0vxB8GmleNm1HUbaaBZ3lciMLMzIAudoAdQ3A7n1r1j+0br/oDX3/fcH/xyqGtTazfaTNb6PBfaXePjy7vy7aby+QT8jS4ORkfjRJ3TXf/AIP+YJary/4H+RwXw3ubrxj4ntNV1OOVf+Eb05LACVcZumyJW+u0AH6165XJ+ENIPhHQV0+DTNRuZXkae5upXg3Tyt95yPN4+noByetbn9o3X/QGvv8AvuD/AOOU5O7/AK9X+JKVv6+SNCis/wDtG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/wB9wf8AxypKNCis/wDtG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/wB9wf8AxygDQorP/tG6/wCgNff99wf/AByj+0br/oDX3/fcH/xygDQorP8A7Ruv+gNff99wf/HKP7Ruv+gNff8AfcH/AMcoA0KKz/7Ruv8AoDX3/fcH/wAco/tG6/6A19/33B/8coAo+Ivvyf8AYKvP/aVcH8MtH19/hvBdHXzcabNY3CQ6SLFAVYlgP3oO485P413kt/cnxBaN/ZN4CLWcBN8OTlouf9ZjjHr3Hvi9/aN1/wBAa+/77g/+OVLjdSXf/g/5jvqn2/4H+R4Npuu2V34a+H2jQ+f9t07XY1u0aB1WFvNOFLEYyQc4Bzwc4qfUNAstT0X4kajdmdp9P1aSW12zMqxOG+9tHBJHGTnA6Y5r3L+0br/oDX3/AH3B/wDHKP7Ruv8AoDX3/fcH/wAcq5NyT7u/42/yFHRJdFb8L/5nj3iG6sbrXvD8vxLe6fw1LosUkDgy+W92QCxby+d2Cf096Zf6L4Q074peGL24tZYtGvtOha1kkMx8ydSFizjkEKI+Dgeteyf2jdf9Aa+/77g/+OUf2jdf9Aa+/wC+4P8A45T5tb+b/G/+enoTb3beX+X9fM8SQ6iPhl4n/s/7QLf/AISib+0DbE+Z9l+XzMY5x0z7ZzxmpNPGj/2l4iPw5Fz/AMIyfD1wL0nzvJ+0bW2/6zndjH4Z969p/tG6/wCgNff99wf/AByj+0br/oDX3/fcH/xyp6W8rfhb/gl395Pz/W//AAPQ8U0rR7fSbf4aa5ZSXC6he3C288rTMwaI/wAAU8BQCRgAdTnJ5r3us/8AtG6/6A19/wB9wf8Axyj+0br/AKA19/33B/8AHKpyvf1uQlb7jQorP/tG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/33B/8cqSjQorP/tG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/33B/8coA0KKz/wC0br/oDX3/AH3B/wDHKP7Ruv8AoDX3/fcH/wAcoA0KKz/7Ruv+gNff99wf/HKP7Ruv+gNff99wf/HKANCis/8AtG6/6A19/wB9wf8Axyj+0br/AKA19/33B/8AHKADX/8AkW9S/wCvSX/0A15tqPirRvCfx21O78QXn2SCXSoo0fynfLbgcYUE9Aa7vW7+5fw/qCtpN5GGtZAXZ4cL8p5OJCfyFXv7Ruv+gNff99wf/HKOqf8AW1g3TX9b3PIfFV94b1Lx5Je/EGS5k8OXOnRzaG4E4iYsFLEBACH55z2xntWbMdUTwP4PTx2NRXwz9olGoBt+/wAvI8gS7fm2+ntjHOK9w/tG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/33B/8cprTb+tfz8wev8AXlY8a8TS+EJ9M8MaZpNjF/wj08lw1teXkV7KqsXwUjjjZXdi3Tcf51gz2EOpfBvS9R1SKaddL1s2xkYyf6PaEjcu3JIGdo7kcAGvoP8AtG6/6A19/wB9wf8Axyj+0br/AKA19/33B/8AHKE7a/1v/SFa/wDXr/nf1PJIfL/4Ty//AOEE3eX/AMId/wASzbuz98bMb/mz6Z5rF8Pf2S2reFm8Hfbz4t+1qdeLefny8/vvN3/Ljd6fzxXuv9o3X/QGvv8AvuD/AOOUf2jdf9Aa+/77g/8AjlNSs0/63b/XUGrq39bJfpoeE3+g2d/4V+IGq3JnN1p2tSvalZmVYm3rltoOCSDjJz04xXu+hTyXPh3TZ53Lyy2kTux6sxQEmk/tG6/6A19/33B/8co/tG6/6A19/wB9wf8AxypWit6fgrfiN6y5vX8X+hoUVn/2jdf9Aa+/77g/+OUf2jdf9Aa+/wC+4P8A45QBoUVn/wBo3X/QGvv++4P/AI5R/aN1/wBAa+/77g/+OUAaFFZ/9o3X/QGvv++4P/jlH9o3X/QGvv8AvuD/AOOUAaFFZ/8AaN1/0Br7/vuD/wCOUf2jdf8AQGvv++4P/jlAGhRWf/aN1/0Br7/vuD/45R/aN1/0Br7/AL7g/wDjlAGhRWf/AGjdf9Aa+/77g/8AjlH9o3X/AEBr7/vuD/45QBoUVn/2jdf9Aa+/77g/+OUf2jdf9Aa+/wC+4P8A45QBoUVn/wBo3X/QGvv++4P/AI5R/aN1/wBAa+/77g/+OUAaFFZ/9o3X/QGvv++4P/jlH9o3X/QGvv8AvuD/AOOUAaFFZ/8AaN1/0Br7/vuD/wCOUf2jdf8AQGvv++4P/jlAGhRWf/aN1/0Br7/vuD/45R/aN1/0Br7/AL7g/wDjlAGhRWf/AGjdf9Aa+/77g/8AjlH9o3X/AEBr7/vuD/45QBoUVn/2jdf9Aa+/77g/+OUf2jdf9Aa+/wC+4P8A45QBoUVn/wBo3X/QGvv++4P/AI5R/aN1/wBAa+/77g/+OUAaFFZ/9o3X/QGvv++4P/jlH9o3X/QGvv8AvuD/AOOUAaFFZ/8AaN1/0Br7/vuD/wCOUf2jdf8AQGvv++4P/jlAGhRWf/aN1/0Br7/vuD/45R/aN1/0Br7/AL7g/wDjlAGhRWf/AGjdf9Aa+/77g/8AjlH9o3X/AEBr7/vuD/45QBoUVn/2jdf9Aa+/77g/+OUf2jdf9Aa+/wC+4P8A45QBoUVn/wBo3X/QGvv++4P/AI5R/aN1/wBAa+/77g/+OUAaFFZ/9o3X/QGvv++4P/jlH9o3X/QGvv8AvuD/AOOUAaFZGrf8jF4W/wCwnJ/6RXNT/wBo3X/QGvv++4P/AI5Wde3c0/ibwusun3NsBqUh3ytGQf8AQ7nj5XJ/SgDtKKKKYBRRRQAUUUUAch4J/wCRA8Pf9gy2/wDRS1e1XV7PRbMXOoSOqM4RFjiaV3Y5OFRQWY4BPA6AnoKo+Cf+RA8Pf9gy2/8ARS1rXf8Ax5T/APXNv5VEnaLY4q7sRaVqMOr6PZ6laq6w3cKTxiQAMFYAjOM84NRa1/x4R/8AX3bf+j0qj4G/5J/4f/7Btv8A+i1q9rX/AB4R/wDX3bf+j0rWaUZtImLukzQoooqBhRRRQBl6praabcwWkNldaheTqzpbWoTcEXG5yXZVABIHJySeAecT6bqtrqukx6hbMVgdSWEg2tGVJDKw7FSCCOxBrD1C+tdC8dHUNYuorOyutOWCO4uHCRrIkjMVLHgEhwQO+09cVn2Y8zwjqGkB3hv9bXUbmyhZGVvLd2KnkDacSIcHB+b60r+5f1/r7tSrLmt6flv8noben+LLbULy1hNje2sN8rNZXVwiLHdADPy4YspK5YB1UkAnsaS38XWtxewxizvEs7mYwW+oOiCCaQZ+UfNvGSCAxUKccE5GcT7faeJP+Ecs9InR7qyl867iU/PZhYHQrIOqNuYLtOCcHjg4qWFzBe+E/Dnhu3mUaxZT2gurQH97biBlaRnXqqnYQGPB3rgncM6WV7ef4d/kRry38vx7HTf8JdafbAgtLw2Rufsn9pBU+z+du27fvb/v/Lu27d3Gal1HxGNLuG+16XfiyR1STUAI/JQsQMkb/MxkgEhCPwBNcnFcQS+DYfCqSRnW47xInsi371NtwHMxXrs2jfu6HIwckVc1fxJo+savcaTqeuaZpmnWU6rcRXF3Gk926kNtwW+SMHAJPLcjgctC1t/XYbO6opAQygqQQRkEd6WgAooooAz5v+Rks/8Ar0uP/Q4a0Kz5v+Rks/8Ar0uP/Q4a0KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKa24IdgBbHAJwCfrQBmX3iKy0/X9N0eXzHu9RL+WEUEIFUtlzngHaQOuSD6Gor3xINPvFS80q/iszMsH9oER+SGYhVyN/mAFiFzsxznOOa4+az8R2PiPw9Lqdlpk17c6m7y3EeoyHefs0o2hTCNiKudoBPPXli1aF74l0bXdYkstS13TNP0+wvAGtpruNZ7uaJ8jcCfkjDqOOr47D71W1QPr/Xc6CXxC41qfTrPR7+9a3KCaeBoBHHvGRnfKrHjngGpvEfiGy8L6HNqmpeY0MX8EShnc+igkZOMn6AntXL+KLjRra71CbRdWki8U7k8qygv5C00oVdga23bWUrjJ28Lk5GMit8QLLXn0rX764tdPnso9Pljtc3siNApT94/l+UQzk5GdwwvAxliVHWw+p1mpeI0sbs2lpp17qdykInlisxHmKMkhS291GSQ2ACScHinTeI7MadZ3Vik2oG/UNawWqjfMMZJ+YqFAHUsQB06kA4Gp3a6Vq0d/Pr1hpGpXVnHHcafIpuvPCs2zyBmNmf5mHCtnI+XpnIg0uPR28Pt4ovrmwsv7Mmikne6+zmOZpEk2PMhUqSM9CASmOelHW39df8iU9L/10O2inkudZsJp7WazdrO4JgmKF0+eHrsZl/ImrGjarFrelx39tDNFBMSYjMADImeHABOAeozg46gVzWgPqNzbwbLlmYwXy2FzdoXZ4fNi8p35BbjHJILDBPJzVCxsdP1S38DW9xa+bZtp8p+z3DCQMPKTh+AH/EYzzgUd/l+Nx9D0OivLU0exs/C91qVvbqL2x17yLS4JLPbRLeCMRRk8rHtJGwfLyeOaZ4rvbW51i9uEOkWWp2N7DGiPC0uouodP3iuGBijIbptZSCST8xAS1t/Xb/MHpfyPS4J7qS/uoprPyreLZ5E/mhvOyMt8vVcHjnrS3939g0+e78iW48lC5ih272A643EDP1IrhfEcYmh8YxlmUPNYqWRirDPl8gjofetL+zdO0bxlLDp9rHZ211pEsl1HbqEErJIoDkDq2Hb5upzzmpb0/rtca/r77G8+vWn2bTJoFmuBqbILZY15IZd245IwAoJP0wMkgGa/1SHTrizjuUkCXc3krMACiOR8obnI3EYBxjOBxkVynhjet54WW5cMDokzW4PYboMAnozBCAWAGeSAM4rY8b7P+EVl353faLbysdfM89Nv64rSSSfz/WxEW2joKKKKkoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDP1//kW9S/69Jf8A0A1oVn6//wAi3qX/AF6S/wDoBqObxHpVvcTwTXW2S3uIbWRfLY7ZZceWvTnO4c9BnnFAFmXUYodVt7CRXElxG8kb4G07CMrn1w2foD6VbrnNauYNU0eTUtJP2i40W7aRQEIO+IlZYxnHJQuuenIrNOl6T4j8fXsmoWsOoWraRavFHMoeM7nmIbaeM46HqMnHU0dP69UPb+vOx2tFeTu32jSfDa63faZDpn2GRVk1u1NxbNMrgANmRF37B8pYk43471oyrL4a0nR9Usr1dU3pcafFNBGyRsJm3W4UFmOwOqopyRhs5xRurr+v+HEej0V5/wCG9PNp4itvDLPLLD4feS8WSQsS4lXEeT0PMk4/4AK6bxbfLp/hm5mltY7qJikUiTOUiCO4VmkIBwgBJbjoDTfkC1djaorx/MEXh/x3baddabPYjSI5UOkWpt7YuyzKzIu9wT8igspxlcdQa6PTv7CbxZpH/CHmBrhRL/arwElzH5ZAFwepk8zbjzPmyH96bjYTdv69P8zvaxbbXLq9+0/Y9N8022pfYpB54XCDG6Xkdgfu9T6159pQ0F/DGkrprRP4qF1H5BBP2tB5xLdfnEOzfn+DaT61st/y1/7G5P8A2WpjrJL+t4r9RSdo3/raT/Q9CorhNJHhuTWZh4hFq3iZdRcxi6wbkASExeTn5vL2bT8vy/ez/FWHbXlre+LNG1C1/si0u7nUniu7O1hLXkamOXKXM27nJXOxkHIGCduaFrbzKel/I9Fk1Y3GmXNzocH9ozQTNB5O/wArLq+1xuYY4weehxxWlXlsNlo+neFfEdpY21ja6hFqh86GBESVYjdAxbgOdu0jbnjHStXUP+EabxFrCeNvspuN6f2et9jPk+WuPs+f4t+/Oz5s7c/w0dF6XDq/Jne0V59pmkLq2vaRB4ntjdyLoAMsF6N+5vNXmRTwzD36GtHwhqVtb+HrbS5ZiJmmvorSIgn91BO6hQegCrtAyelD0jzev4Nr9AWrt6firnYVnaTqv9qNfjyfK+x3j2v3t2/aAd3QY69K828PjQZPDXhhdFaFvE6yWpYqT9qWMMDKJM/OIfL3AZ+TBXH8NXNU0mxbwz4z1eS2jfULO9uJrW5cZe2dERlMZP3OQDxjPfNVy+816/mv8xO+iXf9H/kenUV51ft4W/4TTXm8YtZ+Ube2Ma35HlE7GyVDfKZPTHzY6daq28FnJq3g+PWv7XXXpNPuVs8k+WqFT/rt3zbwpGff73ao6af1v/kCd9f66HYWni60vLy3RLO8jtLyRorXUHRPIuHGeFwxcZ2tgsoDY4JyM79ef2F5b6j4e8M6FaPH/aljNam7tFP7y0EIG8uvVR8u0E4B3DGc16BVNJbd/v8AML6/156BRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWRq3/ACMXhb/sJyf+kVzWvWRq3/IxeFv+wnJ/6RXNAHVUUUUwCiiigAooooA8J8O/G/w5pHhfS9NubHVWms7OGCRo4oipZECkjMgOMj0rR/4X/wCFv+gfrH/fmL/45XzzRXuf2dS7v+vkeN9fq9l/XzPob/hf/hb/AKB+sf8AfmL/AOOVV1D47eGbu2SOOw1YFZ4ZDuhi6JIrH/lp6Ka8Doo/s6l3f9fIPr9Xsv6+Z9Df8L/8Lf8AQP1j/vzF/wDHKP8Ahf8A4W/6B+sf9+Yv/jlfPNFH9nUu7/r5B9fq9l/XzPob/hf/AIW/6B+sf9+Yv/jlH/C//C3/AED9Y/78xf8Axyvnmij+zqXd/wBfIPr9Xsv6+Z9Df8L/APC3/QP1j/vzF/8AHKP+F/8Ahb/oH6x/35i/+OV880Uf2dS7v+vkH1+r2X9fM+hv+F/+Fv8AoH6x/wB+Yv8A45R/wv8A8Lf9A/WP+/MX/wAcr55oo/s6l3f9fIPr9Xsv6+Z9Df8AC/8Awt/0D9Y/78xf/HKP+F/+Fv8AoH6x/wB+Yv8A45XzzRR/Z1Lu/wCvkH1+r2X9fM+hv+F/+Fv+gfrH/fmL/wCOUf8AC/8Awt/0D9Y/78xf/HK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/C//AAt/0D9Y/wC/MX/xyj/hf/hb/oH6x/35i/8AjlfPNFH9nUu7/r5B9fq9l/XzPfJPjt4ZfVre6Fhq2yOCWMjyYs5ZoyP+Wn+wf0q1/wAL/wDC3/QP1j/vzF/8cr55oo/s6l3f9fIPr9Xsv6+Z9Df8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HKP+F/+Fv+gfrH/fmL/wCOV880Uf2dS7v+vkH1+r2X9fM+hv8Ahf8A4W/6B+sf9+Yv/jlH/C//AAt/0D9Y/wC/MX/xyvnmij+zqXd/18g+v1ey/r5n0N/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMco/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OV880Uf2dS7v+vkH1+r2X9fM+hv+F/8Ahb/oH6x/35i/+OUf8L/8Lf8AQP1j/vzF/wDHK+eaKP7Opd3/AF8g+v1ey/r5n0N/wv8A8Lf9A/WP+/MX/wAco/4X/wCFv+gfrH/fmL/45XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/4W/wCgfrH/AH5i/wDjlH/C/wDwt/0D9Y/78xf/AByvnmij+zqXd/18g+v1ey/r5n0N/wAL/wDC3/QP1j/vzF/8co/4X/4W/wCgfrH/AH5i/wDjlfPNFH9nUu7/AK+QfX6vZf18z6G/4X/4W/6B+sf9+Yv/AI5R/wAL/wDC3/QP1j/vzF/8cr55oo/s6l3f9fIPr9Xsv6+Z9Df8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HKP+F/+Fv+gfrH/fmL/wCOV880Uf2dS7v+vkH1+r2X9fM98k+O3hl9Wt7oWGreXHBLGw8mLJLNGR/y0/2D+lM0n42eEtH05LG2s9dkgjJ8pZYoT5a54QEOOB0GcnHc14NRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45R/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMcr55oo/s6l3f8AXyD6/V7L+vmfQ3/C/wDwt/0D9Y/78xf/AByq9/8AHTwvf6fPafZtdt/OQoZYYYN6g9cbnIz+FeA0Uv7OovRt/h/kCx9Va2X9fM9zl+MPgt4dNSDT9ctv7MZTbNFFDlVC7ShzIcqV4P55BAImv/jX4Q1G4s5Lmy10paTecsIihCO4Hylv3mTtJyBnGcHnArwain/Z9K97v+vkL69UStZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45R/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMcr55oo/s6l3f8AXyH9fq9l/XzPob/hf/hb/oH6x/35i/8AjlH/AAv/AMLf9A/WP+/MX/xyvnmij+zqXd/18g+v1ey/r5n0N/wv/wALf9A/WP8AvzF/8co/4X/4W/6B+sf9+Yv/AI5XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OUf8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/C//C3/AED9Y/78xf8Axyj/AIX/AOFv+gfrH/fmL/45XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45R/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMcr55oo/s6l3f8AXyD6/V7L+vme+an8dvDN7pN5axWGrB54HjUtDFgEqQM/vPerX/C//C3/AED9Y/78xf8Axyvnmij+zqXd/wBfIPr9Xsv6+Z9Df8L/APC3/QO1j/vzF/8AHKr2Pxx8HabYxWdlpesx28I2xp5cbbR6DMuce3bpXgNFH9nUu7/r5B9fq9l/XzPob/hf/hb/AKB+sf8AfmL/AOOUf8L/APC3/QP1j/vzF/8AHK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQNz8d/Cd3bSQS2GuKki7WMQSNgPZllBB9wQao6f8YfBemXBntrXxQ7lduLm8e4XH+7JcMM8dcZrwyij+z6Xd/18g+vVey/r5nuuv/Grwtrnh2/0v7LrEH2y3eHzfs0TbNwxnHmjP51oL8fvCyqB/Z+scDH+pi/+OV89UUf2fS7v+vkH1+r2X9fM920L41+FtF0O20/7JrE/kKV8z7PEu7knp5px1rQ/4X/4W/6B+sf9+Yv/AI5XzzRR/Z1Lu/6+QfXqvZf18z6G/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OUf8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/C//C3/AED9Y/78xf8Axyj/AIX/AOFv+gfrH/fmL/45XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45TX+PvhZ42X+z9YG4EZ8mL/45Xz3RSeXUWrXf9fIPr9Xsv6+Z7voXxs8LaL4fsdM+yaxP9kgSHzPs8S79oxnHmnH51f/AOF/+Fv+gfrH/fmL/wCOV880U3l9Ju7b/D/IPr1Xsv6+Z7tafGrwta65qOo/ZdYf7csQ8v7NENmwEdfN5zn2rQ/4X/4W/wCgfrH/AH5i/wDjlfPNFL+zqXd/18g+vVOy/r5n0N/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMco/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OV880U/7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/AAv/AMLf9A/WP+/MX/xyj/hf/hb/AKB+sf8AfmL/AOOV880Uf2dS7v8Ar5B9fq9l/XzPob/hf/hb/oH6x/35i/8AjlH/AAv/AMLf9A/WP+/MX/xyvnmij+zqXd/18g+v1ey/r5n0N/wv/wALf9A/WP8AvzF/8co/4X/4W/6B+sf9+Yv/AI5XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OUf8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/C//C3/AED9Y/78xf8Axyj/AIX/AOFv+gfrH/fmL/45XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45R/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMcr55oo/s6l3f8AXyD6/V7L+vmfQ3/C/wDwt/0D9Y/78xf/AByj/hf/AIW/6B+sf9+Yv/jlfPNFH9nUu7/r5B9fq9l/XzPob/hf/hb/AKB+sf8AfmL/AOOUf8L/APC3/QP1j/vzF/8AHK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/AAv/AMLf9A/WP+/MX/xyj/hf/hb/AKB+sf8AfmL/AOOV880Uf2dS7v8Ar5B9fq9l/XzPob/hf/hb/oH6x/35i/8AjlH/AAv/AMLf9A/WP+/MX/xyvnmij+zqXd/18g+v1ey/r5n0N/wv/wALf9A/WP8AvzF/8co/4X/4W/6B+sf9+Yv/AI5XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/wCF/wDhb/oH6x/35i/+OUf8L/8AC3/QP1j/AL8xf/HK+eaKP7Opd3/XyD6/V7L+vmfQ3/C//C3/AED9Y/78xf8Axyj/AIX/AOFv+gfrH/fmL/45XzzRR/Z1Lu/6+QfX6vZf18z6G/4X/wCFv+gfrH/fmL/45R/wv/wt/wBA/WP+/MX/AMcr55oo/s6l3f8AXyD6/V7L+vmfQ3/C/wDwt/0D9Y/78xf/AByoP+F1eFtU8RaE8iX9jBZ3jzzT3MAKhTbTRgYjZmJ3SL2rwCij+zqXd/18g+v1ey/r5n1h/wALq8Af9B//AMk7j/4ij/hdXgD/AKD/AP5J3H/xFfJ9FH9n0u7/AK+QfX6vZf18z6w/4XV4A/6D/wD5J3H/AMRR/wALq8Af9B//AMk7j/4ivk+ij+z6Xd/18g+v1ey/r5n1h/wurwB/0H//ACTuP/iKP+F1eAP+g/8A+Sdx/wDEV8n0Uf2fS7v+vkH1+r2X9fMKKKK9E4Aoo+ten+I/DFhYaPrmojToYbWddP8A7MnAG1ywHm+We/fNROag0n1NYU3NNroeYUV6x478P+G7fSNevNGtIba4tdQt7R7cDmI4OWX0VwRx6g1MPC2g6v438TeHhbW9i2n30d7C6qB/oy4E0f0wd2KyWIja9v60/wAzX6u72v8A1/SPIaK9b0XTLTV/BWoaxovhi3vbqXVZ1t4k08Tqke0FEPzrtX35+lN0PQNFm+HcUtxpkF3qDaddzG2SHFxMyPtDJJkY2dSuDkDvQ8RFdOtg+rvueTUV6VqGhW03w/s9Qi0m209I/squ1xbjfcFmwWimV8PnqVYZAHarl1b6ZpviTxxaRaFpUsOl2xubUT227Y21OOo+Xk8e9P266L+tP8xfV31Z5YIZTEZBG5jHV9pwO3WmV61p+kpdfCy601pLePUdRtpdTgtknKt8kgcRrFnBQqrH2IHpXP8AiyWzHw/8NXNto+mWtxqccr3E1vb7Xykm0YOeOOvrTjWTla3WwpUbRvfocLRRRW5zhRRRQAUUUUAFFFFABRRRSYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV2N58K/EdnZS3AFhcGC3F1Lb292rTJERneUODjFcd3H1r3GTXvDJ8R3Gt2uvRXd1d6ImlW+nQwv5jTMu0ZYgDGSKwrVJwtynTRhCafMeK2FlLqWpWlhahTPdzpBFuOBudgq5PYZIrbfwLrC3GvQFbfdoCeZe/veAP9njn9K0YPBHinwhfWPiHWtDuIbHTLyC5nfchwqyqccHv0/Gu9L6Zqd141fwzqia3feJbcLa2FrC4kiH8TOWACgZ6k/qampWad46r/gr9C6dFNe9v/wP8zxnS9Mn1nV7XTrMIbi6lEUe84G49MmjVdMn0bV7vTb0ILi0laKXYcruHXB710mlaPqHgf4g6HJ4rtJNNjjuUmMkoypQHkgjIOPareseFNc8beLNe1nwtp0uoadLfSNHcJhVcZzxuIzWntUpb+7bcz9m+XzuZn/CA6qujLfzXGmwM1sbtLOa8VJ2h/vhD/jmsDT7GXU9TtLC1Cme7nSCIMcDc7BRk9hk16vZ6jokPhkaZ4y1fT9TgtrJ4ltLqxeO/s5x0jRgOgPcmue0L4eeKtF1/S9Z1TRp7fTrC7hu7m4ZlIjhRw7ucHOAoJ4rONZ2fN8i5UVdcvzMrW/h1rmhWN5d3P2K4hsJFjuzaXIka3Y4xvXgjORWV4d8PX3ijXIdK0oRG6mDFfNfavAyea9e8U6/pPifSte0fSL6z1G+1i7ibTbbTYHikdlwT5zEBW4B6/zxXFfDlbjwn47Gra3ay29lpUpt7+QjP2dnBUZHU8+maUK03Tbfxf1+pUqUFUSWxy48O358Kv4hxF9gS6FqTv8An8wjPT04607w14av/FeqSWGlGBZY4HuHaeTYqouMnP4iur1+60TR/hi3hvTtbg1e5n1T7Xvto3CpGFIG4sBycjiqXws12w8PeKL681SaOGJtKuIo/NUsryHbtUgeuDV+0m6cpJehn7OCqKL+Zi674U1Pw/bWt1efZp7O7z5F1aTrNFIR1AYdxS+HfCWpeJku5rJra3tbNQ1xd3kwiiiycAFj3NdB498Rafr/AIb8PHR5re0ihiYXGjwRbFt5s8uOOQ31OKk8BavpA8H+IvD2r30FhJqDQSwy3SM0T+W6sUbbyM7cfjRz1PZc1tf+CHJT9pboclr/AIf1Dwzqzadq0SpOqh1KOGV0PRlI6g1m11XxEbw43iaM+Dxbiw+ypv8AsysE83J3cNz6VytbU5OUU2Y1EoyaQUUUVZAUUUVLAKKK6HSPDomjW4vs7TysfTI96xq1oUo80jGtWhRjzTOeor3nSPDemNojS3PhzTQ2zMamJSzcdy2SPzrj9d+H81/J52k6Ylozf8s4ZN6E+/PFZrEw00epH1mGmj18jzaipbq1msrqS2uYzHLExV1Ycgip9O0fU9YkePSNOu790GWW1gaUqPUhQcV03VrnStdinRV260XVLHUI7C9028tryXb5dtNAySPk4GFIycngU250nUbOB57uwuoIkmNu0ksLKqygZKEkcMPTrSuh2ZUooAycCrusaPfaBq02matB9nvIMeZHvVtuVDDlSR0I70ws7XKVFFFMQUUUUAFFFaFxoOpWug2utT22zT7yRo4Jt6ney9RtzkdO4pNpbjSb2M+iiimIKKKKACiinIjyyKkas7scKqjJJ+lADaK138Ka4lv5zadLsxnAILf98g5/SsgggkEYI6g1KknsNprcKKKKoQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVoeH5Eh8UaVJK6pGl7CzOxwFAcZJPYVL/wi3iD/oBal/4CP/hR/wAIt4g/6AWpf+Aj/wCFJyi1a5ajJO9j0L4rQw6vqOp6hpr+HPs6S+d9pttUV7m5XaBgx7jk57Adq5L4dXl5ZeKy1hd6ZbvLbSRPHqj7IblTjMWexJAxkjp+FZP/AAiviD/oA6l/4CP/AIUv/CK+IP8AoBal/wCAj/4VjGEVT9nzG0pydTn5ToviTYaJZyaW2lGG3vngIvdOtrz7VDaEH5Qr5OM8nb2rb+H0hvvDdvp+qnQ77SYr3zHiuL/7LdafnGZlY4478Z6VwQ8K+IB00LUv/AR/8KQ+FfEB66DqX/gI/wDhQ4RcOTmGpyU+flI9chsbfxDexaRctdWKXDCCdjkumeDnv9a9Z+KC23iKWSTSJvDMiLaxk3x1ZFuDtU7kCbsH06c15X/wi3iD/oBal/4CP/hSf8Ir4g/6AOpf+Aj/AOFOUYycXzbCjKSTXLuaXw2urez+JGh3N5PHbwR3G55ZXCKg2NySeBXaeIPE2j+IPhzr14bmGLXZbiGC5i8wD7SsbnZMo75U4JHpXnX/AAi3iD/oBal/4CP/AIUf8Ir4g/6AWpf+Aj/4UpwhOanfsEZzjHlsZVFav/CLeIP+gFqX/gI/+FH/AAi3iD/oBal/4CP/AIVvzx7mHJLsZVFav/CLeIP+gFqX/gI/+FH/AAi3iD/oBal/4CP/AIUc8e4ckuxlUVq/8It4g/6AWpf+Aj/4Uf8ACLeIP+gFqX/gI/8AhRzx7hyS7GVRWr/wi3iD/oBal/4CP/hR/wAIt4g/6AWpf+Aj/wCFHPHuHJLsZVFaFzoGsWVu1xeaTfW8KY3SS27qq5OBkkY6nFZ9F09hNNbmv4U0pdb8VWOnyHCSyEt9FBY/oK9j0fTNNsphbapHGt6hJBZsqy9jXj/g/Uk0jxfp17McRpLtc+isCpP5GvX/ABdo8bRvqkcvJCgpjIPvmvOxiatO17HnYxNWqJXsdDqdu1/o80Fo6hpEwjA8fmK4g2+vaHbu48yCHdhirAgmtzwX9ta0dpX/ANDXIjU/3s8mt3VbNb/S54H/AIlyD6EdK5pQ9tFTWjOeUPbwVRXTseB+L0Z9SS7kYs86nex7kd/1FdR4O1S31HwFJ4XstfHhvVzem4Sd3aKO9UrtEbSL93B9eOn4cr4snDX8duOsKnd7E9v0qxosvgiTRli8SQa1DfpIx8/TjG6yIcYDK5GCOenrXZSTlhoqX9a6HpYByVODe+u/z/Q2rLwvrVx401C08Y3mpR6jpmmTXlvOLnc+YxujKuc5TOTx79DWXYW0+ueA/Euo6lqeoTPp01vPHC1wWjkllkKO7qc5bHfIPrmtyP4laZB4xsLiPTbp9Ds9LOkmOZ1a4khIOWP8O7np0461SuPEXhDT/A+t6F4cg1h5tTaBvtF8sQx5cm7aQjcADPPOSe2KpOp1Xb/0rX00PSfs7WT7/wDpKt62d0TXfhbwf4a/s6w8U3mrnVrqBJ5mshH5NoH5UMGG5iBycEVt+MPDNnrfxY8WX+s3ctrpGkwwz3TwKDK+YkCogPGSe54rF1DxV4O8RtYap4jsdXGr21vHDPDaGL7PdGMYUlidy5GAcA8dPWprv4jaRe+N/EVzdWF3LoHiCCOGeIbVuI9iKFdeSuQwOBnHNJqre+t/e9N1t8kCdOyT2vH12d7/ANehn3Hhrw1rPhPUtX8HzarHPpJR7q21Ixtvic43IyAdD1Bq74v8F+HPCNk0FxH4gmu2t0a31FVi+xXEhUHC8Zx1/izxVC58S+HNH8LajpHg+HVHk1Yot3daj5alYlOQiKhPU9Sa0D408NaT4T1bSdCfxBeR6hbmCOz1Rojb2xJz5i7STuHbAHvTftOl7X/y/r+kC9n1tf8Ar+vu63LXxAPhn/hBPDH2WHVVmawY2JkkjKhfN+bzQFyT1xtx2p1n8OdA1vT75dFh8TJNb2b3EGo3tsqWdwyjOB8uRntk1kN4u8O3Phvw6L6z1BtW0HCxxKIzbXC+aH+ck7hxkYA6mun/AOFp+Gk1zUdU8/xRdvfQSxLbXTxmC23j+BQ/QHjtgZ6mspKrCDUE73l+eg6Tpvlc7bRX4K/3GGvgrw7png7S9Z1tNfvF1CAzPdaWsZt7U5wEfcCcjvyO+KyIvBcd94b8L3OnySHUNbvZrVlkYeWm1lVSABkdcnk1r+EPGXhnwjBFdWsviKS6MBFzpxaL7FcSFNpzznb3+6SKyo/G8VloPhiGwgkF9ot/NdvvUCJg7qyqDnPYg8Ctl7Tn8r/5/wDAI/d8i2vZ/fbf7zqpfhPps81/pen2niiK/tYXaPUbyzCWVw6DJA+XIDYO05P498CHw54P03wVoWt+IrjWHm1TzgbaxaIY2SFdwLLwMY45JJ7Yq1rnjDwzqTXt9Z6j4vtbq5VnSzW5T7PHI3ON24nZntjp6VzWta/a6l4O8N6TBHMs+lJcrOzqAreZLvXaQcnjrkClTVVpcze6/J3/ABt+hU3SV+VLrb8LfqO8d+GYPCnih7GyuHubOSGO4tpZB8xjcZGccZ69K5yum8deJLTxPq9ldWEc8aW+nwWrCZQCWQYJGCeK5mt6XNye9uc02m7oK7b4c2UMk93eSKGli2ohI+7nOT+lcTWz4a8QPoF+0hQyQSgLKg68dCPcVU03FpCg0pJs9LgupH8RXVsZZPLjgRhEY1C8k/MGzk9MYIrhviBZQ22txTwqFNxHucAdWBxmt7/hK/DcVzJqUbzNdyRhGUK+SB0GD8tcRrusy65qjXUi7FxtjTOdqiuWlCSmnY6ak48jVzTm0eC+ns0EkdmiaStzI4jzuIJySBjn39qr2elWi32lXAuHntLqfYQ8ADBlYfKV3EYORzk/Sov7f6f6N0042P8ArP8Ax/p+n61Db6x5Fvp8XkbvsVyZ878b8lTjpx93rXQlJMwvH+vQ0NXtI7q9vb+91Cf7NHcNAm6Le5fJOxV3Y2gd8j6VEnhyMyTO99i1S1F0kqxZLoTjG3PDdeM1XOsxTx3cN7aNLBcXBuEEcux4nPo20gjHHIqRvEGUuI1tQkMlqLWJA/8Aq1BzknHzH16UkppWQ24t3/rf/IfBoVnNDZSNqMifbpWjhU22Tw2Mt83HUevWorvRI4LO7lgvPOkspFjuE8raoJJGVbPzDIxyBUceseXFpSeRn+z5Wkzv/wBZlg2OnHT3pf7a/d6kv2cH7dMsvLZCYctjGOeuO1VaX9ev+RPuk58Pr/Zcl6k1x5cSo7u9oUR1JwTGxPzYz3AzWh/Z0Nt4kSHRbqS1k+y72LQhgAYsnqxznn6ds1RvPEMNyuoMtlIs1+qq7vcbgmCD8o2jjjoSe1IviGNdQivfsbeetv5En775X+TaCBt4/M1DU2n/AF0LXIn/AF3X/BIo9Gt1+yJfXxgnvFDxosO9UVvul2yMZ9gcCl/sOK3sJ7nUbxoTDdG1MccPmFmAzkZYcdaRNZt3W0e8sTNcWaBI3E21XA+6HXBzj2IzUNzrEl3psltNHmSS7N00gbuRjGP/AK9X71/67/5ELlL3/CKzLdXiM80sNsUAa2tzI8m4ZGEyMccnJ496H8MCC4uVurwwxQW63IZoTuZWOMFSeG9s9aZc+Io717pbuyLW9wIzsSXDIyDAYNtI5GeMd6qJqUMEN9DbWpSO6iWMBpdxXBByTjknHt1pe+V7mgzUdOSzitZ7ecz291GXRmTYwIOCCMnofeoLL7J9sQaj532cnDmEgMPcZBqW6v8A7Tp1la+Xt+yK43bs79zbunaqdWr21Idr6G94gsNC09I49Kubi6ncByzOpRFPIzhRyfSsGiiiKsrCbuwoooqhBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB910UjMEUsxwqjJJ7V5Bf8AjHxPrPhjxB4s0rWF0nS9NkaKwt0to5DdFCAWdnB4OcALj9K+Xp03U2PpZzUNz2CivJvEfjbxBqH/AAi+laZb6ha3GqWkd5eS2EcZkKGMMyxbzxhjgk/rUH/CSa7feNH0yS91uw0nRIE+2XCpb7y+cl5m5GzaDwvPtWiw8rXbI9tG57BRXG6Z8StP1PWNPsl0++gj1NHeyuJkULMqjJO3duUY6EgZqjp3xg0fU5dJ+z6bqawardfZIbh4VCCTOAOvPUcjOKj2NTsV7SHc9Aoqnq2oppOk3N/LFJLHbxmR1i27toGSfmIHSsCy8TR6fDp2m7dT1a+u7T7ZH5kcYkKE5+cjaqkZA5x07moUG1dFOST1OrormNH8eafrVzpcdraXqRarE8trPLEFVtgBYEZyMZ64wexq1411a40XwhfXenkC9KCK1yAf3rkKnB4PJBx7UezlzKLDmVrm7RXFrqmoeHfFsNhq2ttf2D6dNeTy3MMaG38srzlFUbTk9QelaFt42sprvyJrO8tWaxe/iM6KPNhQjJxnKn5hw2DzTdOXTUSmup0lFc1pXjey1e606KCyvY49SiaW2nljCq4UAnjO4deuMHsazfDvjFLiW8a5lmuzNeTOoQApZ2yEqHduAoO0kDqc8A0eylroHPE7eiudsvGdneX9pbG0u7db6GSa0lmRQsyIAWOM7l4II3AZqDSfH2n6xLpItbK+WHVtwtp5YgqllQsR1z0B5xjPej2c+w+ePc6miiisyjhPjV/ySDWv+2H/AKUR18n19YfGr/kkGtf9sP8A0ojr5Pr3Mv8A4T9f8jxsf/FXp/mFegeH/H8T6J/YniJnEQAWK7VdxTHQMO4rz+iu6cIzVpHnSgprlkfRFh4o8MRWEa2+s2CRqvQzKh/75PNc/wCJfippllbvDoTfbbojAkCkRp75PWvF6KhUYolU0iS5uJbu6kuLhi8srFnY9yajoorU0CiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB90TRCe3kiYkCRSpI9xivKLb4Ya1B4eXwzq+r2X/CK2s7XEgghYXNwm4tsY5wB9BmvC/8AhOfFv/Q0a1/4MJf/AIqj/hOfFv8A0NGtf+DCX/4qvKhg6sNpI9OWMpy3ie86drdjd+Pb/wAXSR3EWg6XYR2VrM9rIu52b5tq7ckdB0qTwz4aufFPg/xZPdiawk8S3MphaWMqyxAbYyVPI47e9eBf8Jx4s/6GjWv/AAYS/wDxVH/Cc+Lf+ho1r/wYS/8AxVW8JP7L7fgSsXDqj6A8P/DrWdJ0fULYReH7S5msXtYbu1glM25hje0jMSBj+EcZq/pHw3k06/8ACRkuYXs/D1q48oKcyXDLgv6Y5Yjv0r5w/wCE58W/9DRrX/gwl/8AiqP+E58W/wDQ0a1/4MJf/iqTwtZ395DWKpL7J9ceKNIm17w7c6XBKsX2nakjNn7m4bhx3IyKy9T8L31zJrs9jdxQ3F7posLF2B/0f5Wyxx/tNnj0r5b/AOE58W/9DRrX/gwl/wDiqP8AhOfFv/Q0a1/4MJf/AIqojgakVZSRbxsHvE+rdO8Lrp+vWV1G6fZNP0wWFrEB8y8jcx7chVH50eL9Ev8AW7awTTntgbW8S5eO53bZNmSoyvP3sH8K+Uv+E58W/wDQ0a1/4MJf/iqP+E58W/8AQ0a1/wCDCX/4qj6jUvzcyF9dha3KfS2peA7zXtG1n+2tSibVdTtxAskEZWG3RW3KgBO4gkfMc5OT0plp4Kv10HVLP7No+nS30AgEtoJHkIz8xaVzuIx0Xt6182f8Jz4t/wCho1r/AMGEv/xVH/Cc+Lf+ho1r/wAGEv8A8VVfVKtrcyF9bp3vyn1XdeHLn+1kvbCaGP7Jpj2lkjIcRyt/EcdvlXj61i2nw6l07QbrRbG9jjsdQ0o2t0Npz9p2BfOX/e5yPpXzd/wnPi3/AKGjWv8AwYS//FUf8Jz4t/6GjWv/AAYS/wDxVJYOqlbmQfXKb15T6Q03wTqdno+o20VtotjcXFkbWO4gWWSUsRgs0jnIXHRRnnvW/b+Gvs2s6TPE6Cz0qxa2ghxyGO0bv++Vx+NfKH/Cc+Lf+ho1r/wYS/8AxVH/AAnPi3/oaNa/8GEv/wAVQ8HVe8kCxlNfZPs6ivjH/hOfFv8A0NGtf+DCX/4qj/hOfFv/AENGtf8Agwl/+KrP+zp/zGn1+P8AKfSfxq/5JBrX/bD/ANKI6+T61r3xX4i1Kze01HXtTu7aTG+Ge8kdGwcjKk4PIB/Csmu/DUXRg4t9TgxFZVp8yQUUUV1HOFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBqf8ACN6t/wA+v/kRP8aT/hHNVH/Lr/5ET/Gu89aB0r0/qdPuzy/rlTsjhP8AhHNV/wCfX/yIn+NH/CN6t/z6f+RE/wAa7z60dOvWj6pT7sPrlTsjhR4Y1c9LT/yKn+NB8MauOtp/5FT/ABrvVfHuKUvkcVP1SHdl/W5WPP8A/hG9W/59f/Iif40f8I3q3/Pr/wCRE/xrvaTvVfVKfdkfXKnZHB/8I3qv/Pr/AORE/wAaP+Eb1b/n0/8AIif413hoo+qU+7D65U7I4P8A4RvVv+fX/wAiJ/jR/wAI3q3/AD6f+RE/xrvOtKOTR9Up92H1yp2RwX/CN6t/z6f+RF/xo/4RvVs4+yf+RE/xrvaQdaPqlPuw+uVOyOD/AOEb1b/n1/8AIif40f8ACN6t/wA+v/kRP8a739aKPqlPuw+uVOyOC/4RrVv+fT/yIn+NH/CNat/z6f8AkRP8a77FH60vqlPuw+uVOyOB/wCEb1b/AJ9P/Ii/40f8I3q3/Pp/5ET/ABrvaMc+1P6pT7sPrlTsjgv+Ea1b/n0/8iJ/jR/wjWrf8+n/AJET/Gu+zR2pfVId2H1yp2RwP/CNat/z6f8AkRP8aP8AhGtW/wCfT/yIn+Nd8KKPqkO7D65U7I4H/hGtW/59P/Iif40f8I1qx/5dP/Iif4131FH1SHdh9cqdkcD/AMI1q3/Pp/5ET/Gl/wCEa1b/AJ9P/Iif4131GaPqkO7H9bqdkcD/AMIzq3/Pp/5ET/Gj/hGdW/59P/Iqf413/wBaQ0fVId2H1up2RwP/AAjOr/8APp/5ET/Gj/hGdX/59P8AyIn+Nd/j1pOlH1SHdh9bqdkcD/wjOr/8+n/kRP8AGj/hGdW/59P/ACIn+Nd/R3o+qQ7sX1yp2RwH/CM6v/z6f+RU/wAaP+EY1f8A59P/ACKn+NegYyKUD0FL6rDuxfXKnZHAp4T1qT7lln/tqn+NTr4I8Qvjbp+c9P30f/xVek2UQT5jya1Lc7pB6CuedKMdjrp1pyWp5Unw58VOPl0rP/bxF/8AFVIPhl4uPTSP/JmL/wCLr3K2YbRV6OvPlUaO+MEzwEfC/wAYHppH/kzD/wDF0v8Awqvxkf8AmD/+TUP/AMXX0PGM1MPasXXkjZUYnzn/AMKq8Z/9Ab/yah/+Lo/4VV4z/wCgN/5NQ/8AxdfRtKDS+sTH7CJ85f8ACqfGn/QG/wDJqH/4uj/hVPjT/oDf+TUP/wAXX0dupN1L6xMPYQPnL/hVPjT/AKA3/k1D/wDF0n/CqvGf/QG/8mof/i6+jt1Jmj6xMPYRPnL/AIVV4z/6A3/k1D/8XR/wqrxn/wBAb/yah/8Ai6+jCaM0/rExexifOf8Awqrxn/0Bv/JqH/4uj/hVfjP/AKA3/k1D/wDF19F5ozR9YmHsYnzp/wAKr8Z/9Ab/AMmof/i6P+FV+M/+gN/5NQ//ABdfReaM0fWJh7GJ86f8Kr8Zf9Af/wAmof8A4uk/4VX4y/6A/wD5NQ//ABdfReaM0/rEw9jE+dP+FV+Mv+gP/wCTUP8A8XR/wqvxl/0B/wDyah/+Lr6LzRmj28w9jE+dP+FV+Mv+gP8A+TUP/wAXR/wqvxl/0B//ACah/wDi6+i80ZpfWJh7GJ86/wDCq/GX/QG/8mof/i6T/hVfjL/oD/8Ak1D/APF19F5ozT+sTD2MT50/4VX4y/6A/wD5NQ//ABdH/Cq/GX/QH/8AJqH/AOLr6LzRmj6xMPYxPnX/AIVX4y/6A3/k1D/8XR/wqvxn/wBAb/yah/8Ai6+i80ZpfWJh7GJ86f8ACqvGf/QG/wDJqH/4uj/hVXjP/oDf+TUP/wAXX0ZmjNH1iY/YRPnP/hVXjP8A6A3/AJNQ/wDxdH/CqvGf/QG/8mof/i6+jc0uaPrEw9hE+cv+FU+M/wDoDf8Ak1D/APF0f8Kp8af9Ab/yah/+Lr6Opc0vrEw9hE+cP+FU+NP+gN/5NQ//ABdH/CqPGn/QG/8AJqH/AOLr6PBpRR9Zn2H9XgfN/wDwqjxp/wBAb/yah/8Ai6P+FUeNP+gL/wCTUP8A8XX0jSg0vrM+yH9XgfN3/Cp/Gv8A0Bf/ACah/wDi6P8AhU/jX/oC/wDk1D/8XX0lS0vrU+yD6vA+bP8AhU/jX/oC/wDk1D/8XR/wqfxr/wBAX/yah/8Ai6+k6KPrU+yD6vDufNn/AAqfxr/0Bf8Ayah/+Lo/4VP41/6Av/k1D/8AF19JUtH1qfZB9XgfNn/Cp/Gv/QF/8mof/i6P+FT+Nf8AoC/+TUP/AMXX0maSj61Psg+rwPm3/hU/jX/oC/8Ak1D/APF0f8Kn8a/9AX/yah/+Lr6SpaPrU+yD6vA+bP8AhU/jX/oC/wDk1D/8XR/wqfxp/wBAb/yah/8Ai6+kqKPrM+yD6vA+bP8AhVHjT/oDf+TUP/xdH/CqPGn/AEBv/JqH/wCLr6Sop/WZ9kH1eB82/wDCqPGn/QG/8mof/i6P+FUeNP8AoDf+TUP/AMXX0lRR9Zn2QfV4Hzb/AMKo8af9Ab/yah/+Lo/4VR40/wCgN/5NQ/8AxdfSVFH1mfYPq8D5t/4VR40/6A3/AJNQ/wDxdH/CqfGn/QG/8mof/i6+kaSj6zMX1eJ83f8ACqfGf/QG/wDJqH/4uj/hVXjP/oDf+TUP/wAXX0gaaaf1iYvYRPnH/hVfjP8A6A3/AJNQ/wDxdJ/wqvxl/wBAf/yah/8Ai6+jqTFP6xIPYRPnL/hVnjL/AKA//k1D/wDF0f8ACrPGX/QH/wDJqH/4uvow0lP6xIXsInzp/wAKs8Y/9Af/AMmof/i6P+FWeMv+gP8A+TUP/wAXX0VilxR9YkHsInzp/wAKs8Zf9Af/AMmof/i6P+FV+Mv+gP8A+TUP/wAXX0ZilxS+sSH7CJ85f8Ks8Zf9Af8A8mof/i6P+FWeMv8AoD/+TUP/AMXX0ZSGn9YkL2ET50/4VZ4y/wCgP/5NQ/8AxdH/AAqzxl/0B/8Ayah/+Lr6KozR7eQexifOv/CrfGP/AEB//JqH/wCLpP8AhVvjH/oD/wDk1D/8XX0UaSj28g9jE+dv+FXeMf8AoD/+TUP/AMXR/wAKv8Yf9Aj/AMmof/i6+iDTDT9tIXsYnzz/AMKv8Yf9Aj/yZh/+Lo/4Vh4v/wCgR/5Mw/8AxdfQpppp+2kL2UT57/4Vj4v/AOgR/wCTMP8A8XR/wrLxd/0Cf/JmL/4uvoI000/ayF7JHkg9+aDxSAYpe2a+oPmA+tHNAooEJ17dKXrSUtMVw+lA9qPoKO1AwpaSjPrSAX8aB69/pR79qMfpQAUGigUAHWlpMUooGFJS0me3SgQtJ0paKQAaSlxSUwF4o4o68UfzpAH16UfSlooAPzpM/wCcUtFAwopaSgAzQKMUAUCF6UtJ9KX60gLEKg8HvThCAfxpscRBBp6OC+Kze+haS6lqAMvJ6Vt6fEsibhWPD85wK6DTU2xjNcNd2R6OHWpftYyDWjGnSq0WBVuM15M22z1oJIsIMCnimr0pwrmZ0C5ooopDEzRmjFBpiDNJRRQIDSUUUAGaTNBNJmnYBc0ZpuaTNOwrj80mabmkzRYLj80ZpmaXNFgHZozTc0ZosFx2aM03NGaAH5ozTM0ZosA/NLmmZozRYB+aUGmZpc0rDHg0uaZmlBpWGPBpc0wGlBpDHg0tMzS5pDH5pQaYDThSGOpc03NGaQx2aM02lpALRSUUALRSUUALRSUUALSUUUAFFFJTAKKKKAFpKKKACkNLSUCEpMU6kIpiG0lLRimIYRSU/FJimAAUYpaKADFGOKUUuKQyM0009hTTVIljc0UUlMQZpM0U3NMQpNNNBNIaYhDTc0ppDVCG0hpTTTVEnklL6UmMGnpG0siRxrudyFUDqSa+sPk12G/Witv/AIQ7Xj/zDpP++l/xoPg7Xj/zDZP++1/xrD6zQ/nX3o6Pq1e3wP7mYgpK3P8AhDtf/wCgbJ/32v8AjQPBuvd9Ok/76X/Gj61Q/nX3on6rX/kf3MxOcUVt/wDCHa//ANA6Q/8AAl/xo/4Q7X/+gdJ/32v+NH1qh/OvvQ/q1f8Akf3Mw80gH4Vuf8Idr/8A0DpP++1/xo/4Q7X/APoGyf8Afa/40fWqH86+9B9Wr/yP7mYgO3oc06tr/hDtf7ac/wD30v8AjS/8Ifr/AP0DpP8Avpf8aPrND+dfehrDV/5H9zMUUdM1tf8ACH69x/xLZP8Avtf8aP8AhD9f/wCgdJ/30v8AjS+s0P5196D6tX/kf3Mxe9HetseD9e76dJ/32v8AjR/wh+vf9A5/++l/xo+s0P5196D6tX/kf3MwzS9elbf/AAh+vf8AQOk/76X/ABo/4Q/Xv+gbJ/30v+NH1mh/OvvQfVq/8j+5mJRitv8A4Q/Xv+gdJ/30v+NB8H69/wBA5/8Avtf8aPrND+dfeh/Vq38j+5mJQfetv/hD9e/6B0n/AH2v+NIfB+vf9A2T/vtf8aPrND+dfeifq1f+R/czFAorb/4Q/Xv+gdJ/32v+NH/CH69/0DpP++1/xo+s0P5196H9Wr/yP7mYv1oFbX/CH69/0DpP++l/xo/4Q/Xsf8g5/wDvpf8AGj6zQ/nX3oPq9f8Akf3Mxe1Fbf8Awh+vY/5B0n/fS/40n/CH69/0Dn/76X/Gj6zQ/nX3oPq1f+R/czFJpfStn/hENe/6Bz/99L/jS/8ACH69/wBA6T/vtf8AGl9Zofzr70H1ev8AyP7mYppK2/8AhENeP/MOf/vpf8aD4P17/oHSf99r/jR9Zofzr70L6tX/AJH9zMXqKd061sr4Q10H/kHOf+BL/jT28Ja4emnSf99L/jS+s0P5196F9Wr/AMj+5mOZmIwDgUsRG/nr2rU/4RDXv+gdJ/30v+NOXwjroYE6dJ/30v8AjS+sULfGvvQ1h6978j+5jLXg8VuWku0AU2z8MaqijfZSA/Uf41pR+H9RWRT9lkx3rz61ei/tL7z1aNCql8L+4mgDNitCNcCiHTLtVANvIP8AgNW0sbgdYJP++TXlzqwfU9OFOS6DVHFPAqVbScf8sZP++TThbTf88ZP++DWDnHubqEuxDto21OLab/njJ/3waPs03/PGT/vg1PPHuHJLsQYpCKsfZpv+eMn/AHwaT7LN/wA8ZP8Avg0+ePcOSXYr4pKsm1n/AOeMn/fBpPss3/PGT/vg0c8e4uSXYrYppq0bSf8A54yf98mmGzuP+eEn/fJqlOPcXJLsV6Sp/sdz/wA8JP8Avk0fY7n/AJ4Sf98mnzx7k8kuxXppqybK5/54Sf8AfJppsbn/AJ4Sf981XPDuLkl2IKTNT/Yrr/nhJ/3zR9huv+eEn/fNHPDuHJLsQZpc1N9huv8AnhJ/3zSfYbr/AJ95P++aOeHcOSfYizRmpfsN1/zwk/75pfsN1/zwk/75o54dw5J9iHNFTfYbr/n3k/75o+xXX/PvJ/3zRzw7hyS7EWaKl+xXX/PCT/vmj7Fdf88JP++aOeHcOSXYizRmpvsV1/zwk/75o+xXX/PCT/vmjnh3HyS7EWaM1L9iuv8AnhJ/3zS/Y7n/AJ4Sf980ueHcOSXYjzRmpfsdz/zwk/75o+x3P/PCT/vmlzw7j5JdiMGlzUn2O5/54Sf98ml+x3P/ADwk/wC+TS5o9w5ZdhmaUGn/AGS5/wCeEn/fJpfstz/zwk/75NLmj3Hyy7DQaUGnC1uP+eMn/fJpwtp/+eMn/fJpc0e5XLLsNozT/s8//PGT/vk0fZ5/+eMn/fJpc0e4+WXYZmjNP+zz/wDPGT/vk0fZ5/8AnjJ/3waOaPcOWXYZmlp32ef/AJ4yf98ml+zz/wDPGT/vg0c0e4csuwzNFP8As8//ADxk/wC+TR9nn/54yf8AfBpc0e4csuwylp32ef8A54yf98Gl+zz/APPGT/vg0c0e4csuxHRUn2ef/njJ/wB8Gj7PN/zxk/74NHNHuHLLsR0VJ9nn/wCeMn/fBo+zzf8APGT/AL4NHNHuHLLsR0VJ9nm/54yf98Gj7PN/zxk/74NHNHuHLLsR0VJ9nm/54yf98Gj7PN/zxk/75NHNHuHLLsR0VJ9nn/54yf8AfBo+zzf88ZP++DRzR7hyy7EVFSfZ5v8AnjJ/3waDbz/88ZP++DT5o9w5ZdiE0lTfZp/+eMn/AHyaT7NP/wA8ZP8Avk0+ePcXLLsRUVL9mn/54yf98mj7NP8A88ZP++TRzx7hyy7EVLipfss3/PGT/vg0otpv+eMn/fBpc8e4ckuxEq0/bUq28o/5ZSf98GlMMvaGT/vg0uePcrkfYqsKiarTW056Qyf98moza3H/ADwk/wC+TVKce5DhLsVzTTVg2dx/zwk/75NJ9juf+eEn/fJq+ePcnkl2K9JU5srn/nhJ/wB80n2K5/54Sf8AfNPnh3FyS7Fc0lWPsN1/zwk/75pDY3X/AD7yf980+eHcXJLsVjTas/YLr/n3k/75pPsF3/z7yf8AfNV7SHdE8k+xWpKs/wBn3f8Az7yf980n9n3f/PvJ/wB80/aQ7oXJPseO5q1pf/IZsf8Ar5j/APQxVWrWmf8AIZsOf+XmP/0MV9XV/hy9GfLUv4kfVHuVFFFfDn2oUtJRQAUUUUCCiiigYUUtFACUUtFACUUUUALRSUUAFFLRQAlLRRQAlLRRQAlFLRQAUlLRQAUUUlAC0UlLQAUUUUAFOAptOBpASoamU1XWplrNmkSZacDUa08VmzRD6KQUtIoWikFLSGFFFFIAooopgFJS0UCEpKWkpgBpKWkNMQlFLSUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAWikooGLRRRQAUtJRQAtFJS0AFLSUUgFopKWgYUUUUAFFFFABRRRQMKKKKAFopKKAFopKKAFopKKBC0UlLQAUUUlAC0lFFAwooooEFGKKWgApaSlpDCkoooAQ0UUhpiCiiimISiiigBKKKKBBRRRQAlFLSUAfOFW9M/wCQxY/9fMf/AKGKqirWl/8AIYsf+vqP/wBDFfoNX+HL0Z8DR/iR9T3Kiiivhz7UKKKKBhRRRQAUtJRQAtFFJQAtJS0UAFJS0UAJS0lFAC0UlLQAUUlLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU5RSAVTUymowBTxUstEqmpAagBxTw1ZtFpkwNLmo91G6psVckBzTqiBp4NIdx1FJmlpFC0lFFABRRRQAUlLSUCEoxS0UwG4opaKYhKKMUUAJRS0lABRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKAFopKKBi0UlFAC0tNpaAFopKKAFopKWkAtFJRQAtFJRQMWikpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAWiiikMKDRRQAlJS0UxCUUUUxCGig0UAJRRRQIKKKKACiiigD5xPPSrOmf8AIYsf+vmL/wBDFVv0q1pv/IYsf+vmL/0MV+g1f4cvRnwVL+JH1R7jRS0lfDn2oUUtFACUtJRQAUUUtACUtJRQAUtFFABRSUtABRRRQAUUUUAFFFFABSUtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUCClBpKKAHA1IGqKlBqbDTJCSaepqNTTwallokzRuplKKVirkgang1CKlWpZSHg06mUoNQUOopM0uaBhRRRQAtFAooGBpKWjFACUUYpcUCG4opcUUANop2KTFMQlJS0UAJRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKWkooAWikooGLRmkooAdRSUUALRSUUALRSUtABRRRSAWikooAWikooAWiiigAooooAKKKKBhRRRQAtFJS0hhRRmkoAKKKKYhKKKQ0CCkpaKYhKKKKACiiigAooooA+cataZ/yGbH/r5j/9CFVh71Z0z/kMWP8A18xf+hCv0Ct/Dl6M+Co/xI+qPcaWiiviD7UKKSloAKKKKAEorA8SeNdF8Lrt1G433JGVtoRukP4dh7nFcBefGbUpZCNL0aGKPPDXDs5P4LjFb08PUqK6WhhUxFOm7SZ6/SV5VpvxT1meQC70+zcdxEHQ/mSa9C0XW01i33iCSBx1VuR+BpVKM6fxFQqxqfCalFFFYmoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUCCiiigApyjNIKkQcUmNAOKXdRtpQtSWKDTqbQKQD1qQVEKkBqWWh4paaKWpKHUZpKM0hjs0ZpuaKAH5paYDThSGLRRRSGFFFFABRRRQAUlLSUCEIpKdSEUxCUlLRimAUUUUAJRS0lABRRRQIKKKKACikpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKKAFopKKBi5paSigBaKSigBaKKKQBS0lFAC0UlFAC0UmaM0DFopM0ZoAWikzRmgBaSikoEFFFFMQUUUUAJRS0UAJRS0lABRRRQB85dKs6Z/yGbHP/PzH/6EKr/5xVjTP+QxY/8AXzF3/wBsV+gVf4cvRnwNL+JH1R7jS0UV8QfbBRRRQAVna3NeLplxDo7RjUXiYweZ0Dev+GeK0a8b1v4gh9cuGtleOSGdo45lkIGxSVHH6/jW1KlKo/d6GVSpGC95mK3gPWby0n1WWQ3135jfaIslpNwbB69fWsi3ZUfBQgg4II6V6PBdeJ9ZNlc2/wDxLLYAuzxKpDDruwSCc46UxNG0rXNaln1m8YysoCpZw+XuOepJB5/zmvRjiGrqp+HQ4pUE7Onp6mPojWjSKZ4N30r2bwtBZiyElrGyHGDuNchN4HsI4TcaDLNI0X+tgkIY49QeOfzqIeI59MSOAxvbrt3qp43DsfeuGtbEK1NnZSvRd5nf6h5EUq4dVdzjb6mq9ebeJ/E0k04ljkKtgMCD0OMiu90m/XU9Htb1f+W8SuR6HHI/OsfZShBNmrqKUmkXKK8y123vtc+MX9ijXdW06z/s0T7bC7aL5g2OnI7+lWPBl5q9j8QtV8OSatPrWmWkAkFzcHe8MhIwhfueTwfTtzTVO6vfpchzs9vI9Forn9a8c+GvD16tpq+rRQXBx+7Cs7Ln+9tB2/jirNz4p0W0t9Pnmv08nUpRFayxqzpI56DcoIH44qOWTV7FcyWlzXorM1DxDpWlanY6ff3aw3V+222jKMfMPA6gYHUdcVI+t6fHr0ejNcf8TCWEzrCEY/IDjJOMDn1NFmO6L9Fc3f8AxB8K6Zqh0691qCO5DbWUBmCH0ZgCq/ia0dT8R6To0VnLqN4sUd7KsVu6qziRm6cqDx7nijlfbcOZdzToryn4qeI9J8QeALpdGvUu/sl9EkxQHCk7sYJGD06jIrsj498Lw6suky6zbreZCFOdob0L42g+2av2cuW/9bJ/qS5pO39btfodJRWdea9pthrFlpd3c+XeX277PF5bHzNvXkDA/Eii817TbDWLLS7u58u8vt32eLy2O/b15AwPxIqLNlNrqaNFYV3428O2N3f215qccEunhTcrIjDZu5UA4wxOei5NWtD8R6T4ls2udEvY7uJG2ttBUqfdSAR+Io5Xa9g5le1zTornZ/H/AIWt9Z/sqbWrdbzfsKfMVDehcDaD7E1b0/xTouqaRPqlnqEZsbdyks8itGqEYzncB6ijldr2C6vY16K5zTPH/hjWbuW203VUnmhjaR1EUg+VeSQSuD+FecWXiDwx4s+KVzPr2ozXNsk0EeixYmVC+RzgDg7sfewDmrjTlKVmiJVIxje57VRWBrfjrw14duvs2satFBP3iVWkZfqFBI/GtC01zTL/AEhtUsryK4slVnaaI7gABk5A5yPTrUWduboXdXt1L9LXO2Pjzw1qNxY29lqiSzX+428YjcM20kHII+X7p+9jOOKgf4l+EYrFbuTWo1haVohmKTcWGM/Lt3Y5HOMe9Pkle1hc0e51S8GplrmNQ8e+FtKgtZr7WbdUu13wlN0m5emcKCQPc+hrQ1DxToukaPb6pfX6LY3LKkM6K0iuWBIxtB64PNQ4y7FKS7+ZsUGszW/EGmeHbKO71m5+zQSSiJX8tnyxzgYUE9jXE+Izn48eEz/06z/+gSUQg5O3r+CuOUlFN/1vY9JxR0rnNb8f+GPDl4bTWNXiguABmJUeRlzyMhQcfjVqXxTo0XhxteN/G2lqoY3MYLgDO3ooJzk4xjip5ZWvYfMr26myDTwawdN8YaDq+qjTdN1GO4uzALjykVuEOOScYB+YcHnnpW4DSlFrccZJ7EgNOzUWacGqLF3JM0ZpmacDSHcUUtJmlpDFFOFNzS5oGOopuaWkMWikzS5pAFFGaM0DCijNJQIKKKKYCYopaSgQUUUtADaKWkpgJRS0lAgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACikpaACiikoAWiiigAooooAKKKKACiiigBaKSigBaKKKACiiigYUUUlAhaSiigAoopKAHUU2lzQAtFNzRmgBc0ZppNJmmA8Glpopc0gFopM0UALSUUmaACkJoJqMnmmkK588e9WdMx/bFj/ANfMX/oYqtVrTf8AkMWH/XzF/wChiv0Cr/Dl6M+BpfxI+qPcaKKSvhz7YKWiigYV8sLcXEN35zAMyOSVcZGe+a+p68013RNCsLmexltI0Ri05aQDLljnCv1Hf9a7cLXjSumr3OPFUJVbcrtY5LT/AB5rM80UBmghjyqriLhRnp9K9Z0qFI7WC5uNPjNzJgP5YB2Ejr16fjmvJkg8NiWTGn3TjI2g3I/Hotbmk6hpsGoKNFtr5IeMl5juU9/l6EcdOvvTxCpzXuKw6HtIfG7noF1qVy+iOmlrFBqsi7TbxuoZeevX9OteceJ7TXNNni/tti6lNsTq2UA/uj0x6Vd8SandaHqcUkkFtdiZBJFOIigx0KkZPPHr3rE1nxpqetWLWlyYlgJB2Ig4x05qsPSnFqUUrMK9WLum3dGbcTveSQRqRukCoMnAz0r2/wAN6VJonh6206eZZngDAuoIByxI6+xxXgkCyzXEMcILSlwEA7knivou3WRLWJZiDIqAOR0JxzTxl0ox6E4azbkeW67oOmeI/jn9h1uDz7YaUJNnmMnzBuOVIPc07Qli8LfFuPw54XuXn0m5tmlurUyeYtrIA3IPUHhev976V2WueAvDXiTUPt2tab9pudgj3+fInyjOBhWA71c0PwvonhqN00PTorTfw7Llnb2LMSSPxrlVRKNvJ6dOps6bcm/TXr0PLPAv/CVTS66mlf8ACOPdvfSC+XU/OM5PoQv8HXH41bufBuo6d8H9Tt7m5s57myvWv7U2MjOkIXBZRkAjHz8V3mseAfDGv3v2zVdIimuD96RXaMt/vbSM/jWrZ6Pp9hpI0uztI4bIIU8lBhcHOfzyaHV0vHfT8ClT97XbX8TybW5m8YWup+LLIbjotvaPaH0cYml/EBgPwrd0OaTxBrni3xPpp3stoLHT3HqI9xx/wIrXZ6Z4Y0fR9El0nTrJYbGbd5kO9m3bhhskknke9TaLoWm+HdNFho1sLa2DFwgdm5PU5Yk0pTjZxXy+e/8AXmKMJJpvfr8tjyTwRaeJdU+H0llpA8LSWNx5iXIvDN5+4k5MmON3TB9MVJ4o0Sew8A+DNH1a4hvCNTWJpLeQsjRsWwAxA42kCvQL/wCHHhLUtQa9vNEhadm3MyO6Bj6lVIB/KtK98MaPqNtYW91YqYdPkWS1jRmRYmXhcBSOnoeKt1k5X80/uI9i+Vx8n+Jx/wAaI44fhusUSKkaXUSqqjAUDPAFM+IZ8PL8JCtt9laJo4/7P8rBJfIwV98Zz+Oa7fW9B03xHp/2HWbb7Tbbw+zzGT5h0OVINZyeAPC0etf2qmi24vN28P8AMVDeuzO3Oe+KyjJWs+9/yNZRfNePaxxestLY+L/hzPq7+Wy25jmkkOAJDGowSe+TV3xXd283xn8IwQyo8sIlMiqc7NynGfyruNb8P6X4jsRaa1ZpdwhtwDEgqfUEEEfgaoWXgXw3p1xYz2OlxwS6eWNuyO42lhgk8/MSO7Zq41FdN9L/AI3/AMyHTdml1S/A5Tw3ZW9x8c/FM88KySQRReUzDOwlFBI98cZ+tVtJWWz+InxAi0pBG4s1kijQYHmeXkHHrkn869DtNA02y1q81a1ttl9ehRcS+Yx3hRgcE4HTsBRa6DptjrV5q9tbbL69Ci4l8xjvCjA4JwOnYCo51az/AJbfkVyO9/71zh/hkdAX4V7rs2hU+adRM23JO4/fz/s4xmsXwFoNt4m+EGo6TLdfY0uNRbypfRhsKjBIz06VYvNb+GsOpyaja6LJNrwYtHZi0lDGXt8n3M571v8AgXwYi/DldL8UWQc3kzXM1s+QUJI2g45BwAfatpP4pvS9vz6GaVnGG9r/AJdSPRNe1fRvFmneFPFFpYXEkkLGyvbHjCqp+8h+7kA8jA+tJ4OUf8LU8a4A4e3xx0+U10uheC/D3hqZpdF0uK2lYbTKWZ3x6bmJIFXLLQtO0/Vb7UrS38u7vypuZN7HzNowOCcD8AKyco3bXVW/EvklZLzX5HB/Cg2bf2+2peT/AG3/AGhJ9r83HmbOMdedud1VPCwi/tD4hHSNv9j7T5Xl/wCr8zY27b2/Ltiu31rwJ4a8Q3n2vV9JinuOMyqzRs31KkZ/GtK10XTrLSDpdnZxW9kyMhhiG0EEYPTnJ9etKU00+7VvLp/kUotSXa9/z/zOS+DtpBB8NLKaKNVkuHleVgOXIkZRn8AKx/hJpdlP4F1mSe2jla4upo5S6g7kCjC/Tk/nXo2kaPY6FpcWnaVB5FpDnZHvZsZJJ5Yk9Se9RaP4e0zQNPkstJtvs9vK7SOnmM2WYYJyxJ7U6k1Jzt9rYUIOKin0f+Z558MNLspvg9qDTW0cjXInEpZclgBwPoP51z12zyfs7aJI2SlvqOWPXavmSD+or2TSvDul6LozaVplr5Fk27MXmM2d3Xkkn9aZa+F9Gs/Dp0KGwT+zCCDbyMzg5OTyxJ689eKt1VzuS7p/cRGm1BRfZr7zifjNqVnP4P0uOG5ikee+iliVHB3oFb5h7cjn3qz4h/5Lt4S/69Jv/QJK2o/hp4QisWtI9FjWFpVmOJZNxZc4+bduwMnjOPatq40DTLvXrTWZ7bff2aMkE3mMNgIII2g4PU9RUKcY2S8/xVi3GUr37Jfc7nE22s6n4l1zxGmlX+maBZ6fOYriaSzE0020EF33EALhcDOeK47RnL/ADxSol81E1AhGC7QRuiOQO2euK9au/Anhm+1waxd6PBLfbgxkO7DH1K52k+5FPj8FeH4tDvNHj0/FhfSma4h86T534Oc7sj7o6EdKUZxUben4MrllzpvuO8EWcFj4H0eG1jWNDZxOQBjLMoJJ9ySTW9mq9pbQ2NnDa2qbIYI1jjXJO1QMAZPPSps1lN80my6a5YKLH5ozTc0ZqCx4anBqizS5pWHclDU8GoM04NSsO5NmjNRhqQtmlYq5Lupd1QE0u6iwrk26l3VCHpQ1Kw7k2aXNRBqUGlYq5JRTc0uaQxaKKKACkpaKAEooopiCiikoAKSlpKBBRRRQAUUUUAFFFJQAtFJRQAtFJRQAtJRRQAUUUlMBaKSloAKKKSgBaKSloAKWkozSAWikpaACiiigBaSigmgApM0hNN3U7CuPzRmm5pC1FguPzRUYbmniiwXFpKKQmgANJmg000xCk03NFNY0xMcHp6tmq+akQ02hJk2aCcUwvim7s1Nirkm7NFMBpd1FguKTTGpxNNNNAfPNWtM/5DFj/wBfMX/oQqt9as6b/wAhix/6+Y//AEMV97V/hy9D4Kl/Ej6o9xooor4g+3CiiigQVieJfDkOv2qBjsljOVbGcj06ituihOwHmupNpGkRfZp7WKSS3bChBhiMD72Qec5rD0/xTNaXUk1ppkazPkAx54HsK9T1bw/p2tRkX1uC5GBKvDD8a55PAX9nOZdIlUTfwvM5GOeRgD0rSLWzJd+hUltbbxbpcM9/FNby275CxANxxklTgenv9azL7wPY2VkY/tIeaaQGKYow2L78kEdu2M967C203xAsflXF3ZbWGGZEbcPp0rS0/SUsMs0808jDBMjkqPoCTirjVnDRPQmUIT1a1OW8K/D6HSdTXUru4Fy0fMChMAH+8c/p+ddzRRWc6kpu8mVGEYK0QoooqCwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooEFLRRQMKXNJRSEOBo3U2igYuacDmmU7OKAFzTs0zNGaVh3HUZpAaKAFBpwamGkFFguTBqM1GDS7qmxVyTrSU0NRuoC46lFIDSE0hjw1OU1EOtSKcUmNEoNLTQaXNQWPBozTQaXNAxaWkozSAKKWigBKSlopgJSUtJQIKKKKACkoooAKKSimAtFJRQAUUZooELSUUUAFFGaKACikooAWjNJmjNAC5ozTc0ZoAdRTc0uaAFpaTNGaAFopKKBi0GkozQAw0005utNNUQIWwKYznNK5qI1SRDZIr08PUFLmm0FyfzKUNmq+TSq2KXKPmLNNNMDgUhbPSlYq4+mEZNJk04GmIaVpV4p2aaxxQLYRmpA1NJzSU7E3JN+KA1R0uaLBcfvpd9RGiiwXZ4HirGmf8AIYsf+vmP/wBDFVqtaZ/yGLH/AK+Y/wD0MV91V/hy9GfD0v4kfVHuFFFFfEH24UUUUAFFFFAgooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAgpaKKBhRRRSAKKKKYBS0lFIBaKKSgBaUGm0tAAaKSloEGaXNJRQAuacDTKUUhkoNFNozSKHU4Go804UholBp2ajBp2amxdx4NKDUYNOzUjuPzRTQ1GaQx+aM03NGaAHZopuaM0ALmkzSZpC1MVx2aM0zdSFqLBcfmjNR7qN1Owrj80uaYDS5osMdSU3NGaLCHUU3NLQMWjNJSE0AOzRTc0ZosIWkzRmkJoAXNGabmjNOwhSaTNJmimFx2aM0lGaAHA0ZpuaTNKwXJM0m6mZozRYLj91ITSZoJosAuc00mk3U3NMVwYZFRmnk0w9apEMKKKKoQUUUUAFLSUUASA8UhNNozSsO4u6kJzSUUWAKKKKYgooooAKKKKAPAv0q1pn/IYsf8Ar5j/APQxVb9as6b/AMhix/6+Yv8A0MV9xV/hy9D4il/Ej6o9wooor4g+3CiiigAqFcsoYlskZ4OKmqFP9Wv0Fc1dtWO/BxT5m/IXb7t/30aNvu3/AH0aWiua7PQ5V2E2+7f99Gjb7t/30aWii7DlXYTb7t/30aNvu3/fRpaKLsOVdhNvu3/fRo2+7f8AfRpaKLsOVdhNvu3/AH0aNvu3/fRpaKLsOVdhNvu3/fRo2+7f99Gloouw5V2E2+7f99Gjb7t/30aWii7DlXYTb7t/30aNvu3/AH0aWii7DlXYTb7t/wB9Gjb7t/30aWii7DlXYTb7t/30aNvu3/fRpaKLsOVdhNvu3/fRo2+7f99Gloouw5V2E2+7f99Gjb7t/wB9Gloouw5V2E2+7f8AfRo2+7f99Gloouw5V2E2+7f99Gjb7t/30aWii7DlXYTb7t/30aNvu3/fRpaKLsOVdhNvu3/fRo2+7f8AfRpaKLsOVdhNvu3/AH0aNvu3/fRpaKLsOVdhNvu3/fRox7t/30aWii7DlXYTb7t/30aMe7f99Gloouw5V2Ex7t/30aNvu3/fRpaKLsOVdhMe7f8AfRox7t/30aWii7DlXYTHu3/fRox7t/30aWii7DlXYTHu3/fRox/tN/30aWildhyrsJg/3m/76NGP9pv++jS0UXYcq7Cc/wB5v++jS8/3n/77NFFF2HKuwc/33/77NGW/vv8A99miii7DlQZb++//AH2aMt/ff/vs0UUXYWQZb++//fZo3N/z0k/77NFFF2FkLub/AJ6Sf99mjc//AD0k/wC+zSUUXYWQu5/+ekn/AH2aNz/89JP++zSUUXYWQbm/56Sf99mjLf33/wC+zRRRdhZBlv77/wDfZoy399/++zRRRdhyoMn++/8A32aOf77/APfZooouw5V2DLf33/77NGW/vv8A99miii7CyDLf33/77NGW/vv/AN9miii7CyDLf33/AO+zRlv77/8AfZooouwsgy399/8Avs0Zb++//fZooouwsgy399/++zRlv77/APfZooouwsgy399/++zRlv77/wDfZooouw5UGW/vv/32aMt/ff8A77NFFF2HKuwc/wB9/wDvs0c/33/77NFFF2HKuwZb++//AH2aOf77/wDfZooouw5V2Dn++/8A32aOf77/APfZooouw5V2Dn++/wD32aOf77/99miii7DlXYOf77/99mjLf33/AO+zRRRdhyrsHP8Aef8A76NHP95/++jRRRdhyrsJj/ab/vo0Y/2m/wC+jS0UXYcq7CY/2m/76NGP9pv++jS0U7sOVdhMf7Tf99GjH+03/fRpaKLsOVdhMf7Tf99GjH+03/fRpaKLsOVdhMf7Tf8AfRox/tN/30aWii7DlXYTH+03/fRox/tN/wB9Gloouw5V2Ex/tN/30aMf7Tf99Gloouw5V2Ex/tN/30aMf7Tf99Gloouw5V2Ex/tN/wB9GjH+03/fRpaKLsOVdjwsVZ00f8Tiy/6+Y/8A0IVWqzpo/wCJxY/9fMf/AKGK/SKv8OXoz8rpfxI+qPb6KKK+JPtAooooGFQp/q1+gqaoU/1a/QVy4joehgvtfL9R1V76+g06ze6umIjTA+VSSxJAAAHUkkAfWrFZ+uf2YdHmGuPHHYttWR5X2KpLAKd3G0hsYORg85FcrPRW4221dnjuJNQ0660uKCPzGku2i2lecnKOwGMc5xVT/hKY1hF3NpmoQaceft0saCML2Ypu8xV9ygwOTgc1hyS3OraRq+k6ZqKeIbVbRXguMoSXB5geRfkckD0BAPzZyDV/VfGWgyaDPEl7A93cRmBLBnAn8xvlEbRnlTk4OcY70m7K6NOXW39dP61N6PU4JNYk01A5ljt0uC+BtKszKMHPXKHt6VWu9d8m7mt7LTb3UXt8ef8AZfLAiJG4A73XJIIOFz1HqKwbW+sfD/i0QazqNtasui2sYe5nVN7K8oOCxGaXWtR0m2vLm+0bxBbWmr+Wpa1EiyLenarIDF95iVICsmDyBk4xTdl+P5ijFt2t2/JGvqPiR9Nu4IX0TUZhcyiKCSJoNsjlS2PmlBHCt1A6fSpb/wAQwaXZWlxqNtcwNcyiPySFZovVmKsVCgDJIJqlrsjyzeGJJYzE76kjNGeqkwS5H4VUvVvta8R332OytLyztbdrBlubt4RvcBpMARuD8uxe2MN60tVf1/Rf8MCSdvT9WjW1bX30mZFbSL65jkdI0mgaHazscBcNIp698Yptx4ie3ms7dtF1B7u8WR1tlaDcioVBLEy7f4hjBNYkd3cXHhbS4NQIN/Y6nb2l1hs5dJAN3/Ahhvo1TeK54LfxZob3Wsf2On2e6H2nfEvOYvlzKrLz9M8Uf5/pcEry5bf1qbMuu+TeadaPpt4Lm+V2EeYswqhUMXO/HG8fdLGrWnalDqltJPbq6rHNJCQ4AO5HKHoemQcVhLcQXPirw9La366hEbK8AuldG8wgwgnKALnI7AVB4c0y7udPvJYdd1C0Q6hd4hhS3Kr+/fpviY/rQ3p94cq5b/11Nuw8Q2t+1gI4p4xqFt9ogaRQAQMZXIJ+YAg49M88GmzeI7WPzBFFPcOtz9liSEKTPKBllTLAfLg5JIA2nniudZWj+EFhfwP5d1p1jHd28uAdron8iMqfYmtC7gtfD02gzyP5Wn2gkilnlbhGdeHdj0ywILHu3vVS0bQOOun9W/pfiaQ8SWg0ye6lhuI5YJRBJaMoMwlONqYBIJO5cEHGDnOMmmr4mtFtbyS+guLGWy2+dbzqpk+f7hXYWDbjwME8gjqK564IkvpdfjOdMTVoZjMnKyRLB5bS8fwhm+90wmenNJqrJqeq3Wt6ay3mn2/2FXkh+dZPLnZ3KkcNtVgeM8gjqDUp33/rbUOVf167HRR+IS6XKNpN/Hd26LIbN/KEjoTjcp8zYRwc/NkY6cjOlZXaX9hb3cIZY541kUMOQCMjP51hR3Vvq+vz3+mTxXNpDp7QtPC4dGdmztDDgkBefTcKd4d/s/ydIz/yEv7Jj2/e/wBV8uf9n72Pemnf+vX/ACJl/X4f5mnqOrRae8UIhmu7qbJitbdQXcDGTyQqgZGSxA5A6kAu0+/lvfME+nXdg0ePlufLO4HuCjMO3rmsu8uYtG8Wy6hqciwWVzZxwpcyEiOJ0dyVZuibt64JxkjHXGcO71K9udI1saXrcmq2sJttt0qRy7VL/vgPJCbsJyQDuweoyKV9CuW+nod7RXnL2dnH4Y8Rz6Xqmk3EDaZIj2+j23lQq21iHbEjjfjjscYz0FazaZBpGsaa2iW6QXNzZXAkdR807BVKmQ/xtu5ycnk88mhuyv8A11Fyrv8A1p/mdhRXn3hS1tZdS0+a21jSxfIGa7t7azaO8lO0h1uCZWbIbkll+8B0zUlrFY6b4Djuns7R3vJjDPc3h/dopmbBlbqYwcfLkA5xxnNDdmHKr2Ou1nU/7JsVufK87dPDDt3bf9ZIqZzg9N2fwq/XmkHlx6VqcFrNaS2qarYNF9hgMNv80kRJRdzDB65BwTk11/jA3K+GZzaOY/3kfmuIy+2Leu8lQQSNuc4IOM807+7f+tkHLrY3KK84ns7OPwl4lm0zVNKubdtPZXg0i28qFHw3zHEjjeRwcYOAM9q277Q9M/t7Q7M2UJtmS5kkiKDbM21Mlx/GT1Oc5IzR0BxS/r0/zOsorhLtfDwuNWTxCIRqwkYWiyf68R4/ci27/TZ/HnvV6009b3xVaf21As9xDpELOko3KJd5y2DxuBHB7c4pJ3t/XRv9AcbK/wDW6X6nW1lW/iKwutebSbZpZJ0SR2cRERjYyqyhzwxBYA7c4wQcGptE/s/+yY/7G/489z7Pvddx3fe5+9mqFz/yULTv+wbc/wDoyGmtWv66XEkrMsza6LbUI7e6069hhlmEEd2yoYmc9BgMXAJGASoGe/Ip91rPk35s7Swu7+VADN9n8sLDnpuZ2UZI5wMnHJAyM4Gr6jaXWsW39n6wmpXMd9Gp0jcjeVhtrvtQBwV5bLllGOmdpFDUBDZT6+LjUbq11d7hp9NhiuGjM5Ma7NsakCb5l2kMGxjHApX7/wBbf5l8up197q/2W6Fra2N1qFwFDvFbbB5angFmdlUZIOBnPHTAq7JMIrZ5pFYBELsvGRgZxXCXawWmq6y/iDVLnT7q4SOWyWC5eHe3kqp2KpHmsHXGw7u3HzHPWRvdyeFFfUlVbxrLM6qMAPs+b9c0pNqLfYnlV15lyyu0v7C3u4QyxzxrIoYcgEZGfzqeuGs9PtNS1LwzBqECXEP9huxilG5G5gxuU8H157gHtVe3+xx6dbW+sbV0K31S8gdJT+5QLKwhWTPHljkAN8udvtVy0f8AXewlHRP+trnoNFcXeDw4kulhxaL4aYTkY2izM+V27v4cff25+XPTnFVZLa2uLRYbQN/Y8mtwfZAhxGU2jcI8f8sy27GODzjipv8A187DcbK531Fcv/Y+nP43SFrKDyLXTUMMHljy0IlbBC9MjHBxxzisDSLZLnVLdrjWNKttbW83TxiyYX74bLIWMuShXjO3btwQAAMCd2vP/Owcq18v8rno9V7O9t9QtzPaSeZGJHjLbSPmRirDn0IIrlNGTw7PeeXqy2kniL7TIJVuQDc7snhQfm8vZ0x8u2rPgS20yzsb23sobSC9ivJ1uY4UVZFXzpPLDgc42/dz26U1qgcbL+vM6KGa4e8uI5bXyoY9vlTeYD5uRzx1XB4561NJIsUTSSHCIpZjjoBXE66gli8UxksoaezUlWIIz5fQjoatXOi2EHiC5sbOwgSC80uRpoFjGyZ1cbWZehb5jz1P4Co5nbT+tLgorqdTbXEV3axXNu2+KZA6NgjKkZBwalrzcjTj4T8PpaS6XbaWRi+aa2EluJ/LGBMqsgBzn75+9tyM4qykFha6dZDUdRtL7w/LfO8jQReXZRfIAiEF2Hl7wTydu4gcYAq3u1/XQFHRM7+ivO5Ghjs/Ep8MER2wa0w1ujOgi48wxqpGV27uEI74Oains7OPwr4jn0vVNJuLdtNdHt9HtvKhVsEh2xI43447HGM9BSTuUoXtqek0VVsNPtLGz8m0t44kf5nCqBvYjlm9Se5PJrltMgZr600Fg7Q6DI8rjP31A/0YHPX5WJ/3o6b0dv68zNaq52dUtH1H+1dKivfK8rzC3ybt2MMR1wPSuC0m8trjxVod7Zf2XbXF5NKLu2soSbiLMTsUuJt3zNuUHDKpyDjO01o6ZeW+mWnh691CZLa1Au4mnlYKiMz5UMx4Gdp69+KTbVrlyg07Hc0V53eXTXWn3s0E0cenya6Rdy3MDSReV5QALruXMZbZk5AwQTlc1paLa6Pb2hebUbG8s5b+I2qabA0VvDOBwECu45PJ5xnqOTQne3y/G3+YnGyv/XX/ACOpvb6OwijkmVmEkyQjaB1dgo/DJosr6O/jlaFXURTPC24DllOD+HFWaKZBmWmqS3ut3tpDbILayYRyztKQ5kKq+FTbgrhhyWBznjvWnXn8mmwWreKrjTrNYZVv4UlltIgswgKwtMFKjdyN545zyOavWS6L/bMbeEPs32X7HMLz+zyvkfw7N+3jfnOO+N1S3aN/L9Lmrgr6HZUVz3gewtbTwdpctvAiS3FlC00gX5pDsGNx6nHQZ6Dis+JdAfX7xfEgtW1j7WPswuwDJ5eR5Xk552/7n8W7POatq0uUi2lzsapWuo/adWvrLytv2QR/Puzv3gnpjjGK4u6GkPZ6oL/afFHnTfZ92PtYbcfJ8n+LZt242/L97P8AFVvUvMX/AISGSVWZoVspZQgyQEwzEAdcAE1DlpcbjZ2O2orjb7VLLVNduX025juol0W4/fQtvjJ3LwGHBIxyO2R61WtvD+lm98Nr9jTbdWTm6XnF1iNCPNH/AC0wTkbs007/ANebX6Csk7P+tv8AM7uiuD+yQyabZ6eVItYfELxRxKxAWMFyEGP4e2OmOOlbehWlvpviPWLLT4I7a1CQSrBEoVFZgwYhRwM7R09M0Rd1f+tk/wBQatp/W9jYjvo5dRnslVhJAiOxIGCH3Yx/3yas1jeKo7aXw/LHe38Onws8e6a4GYj84OxxkZVsbSMjIOM1ys0kcnhm1+zW2m6Zpx1ErePDGZ7GRfLID4BQGMttB6DI5zzkvuNRurnodFefLbW1tpCONRtLzQZdQU3i6dCYrWKLyyCMB2Hll9hfBxy2eN1Xb3/hG0tLJrT7Gvh1rtvtZtsC1MmzCb9vy7M4B/h3YzzTuHKdpRXn17FZyaLriaGVXRXNqITattiEvmfvDEV4AxsyV43bu+avanYjSNUvo/Dlt9mmuNIlkKWihTJIrDa2Ohf5jz1Oec0r6/12uHKdJf6n9h1DTbbyt/26dod27GzEbPnGOfuY7dav1wEX/CNHxJ4abw4LYytcSee1t1/495P9dj+PJ/j+b73vXY61DJcaDfwwqXkktpFRR1JKkAUSdo3DlV0u/wDmy9RXHQ61p+qar4ZXT7lLgr5hk8vnyj5B+V/7rc/dODwfSs62020tfC+karDAg1AalEouiMyBXudjJu67SrMNvTmn9rlEldandWs1xK0/2m1+zhJSsR8wN5icYfjpnng+lJJNcrqMEMdpvtnR2kuPMA8thjau3qc5PPbHvWb4b+9q/wD2E5f5LVbWTMPGFgbUZnGmXnlj1bMWP1pJ+6n5X/C4JXbRr6lqP9nC0/deZ9ouUt/vY27u/Tn6VJZX0d/HK0KuoimeFtwHLKcH8OK4OE+HTFoLaYIjqn26D7WV/wCPgPzv+0Y5zuz9/v0r0Wmuvr/l/wAEUtH/AF5hVe2vbe7luY7eTe9rL5Uw2kbW2hsc9eGB49a4C4u7e58Q217B/ZlpfDVVhkhjhL3oXeUJkl3AqrD+EqVwVAJ4rb8M2elWPirX4orezt783W9EVEWUwGKLJGOdhfPtnPeiL5v69P8AMtxtf+u51lFc3cafa33xAzeQJOIdOR0SQblDeacNg8ZGOD25rn5/7JfTLtXMR8XiZxHuP+mCbd8m3+Py8Y6fLsz2zSTvb+uthKN3b+tj0SiuF1XT5r3VNQ8No7xLeuupJIgICALg89M+citj/arX8JXX9sJda6VKm7KQopUgqsYwRz/00MlNO/8AX9ddBNWV/wCv6saF54gsbLVLfTpDK9zO6oFjiZlTdnG5vurnaeCcnHArTrE8R/67Rv8AsJR/+gvW3QtU/X9EJ7r0/wAwooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeFirOm/8hix/wCvmP8A9DFVz7VY03/kMWX/AF8x/wDoYr9Kq/w5ejPyil/Ej6nt9FFFfEn2wUUUUDCoU/1a/QVNUKf6tfoK5cR0PQwX2vl+o6iiiuU9AKjuLeG7t3guoY5oZBteORQysPQg8GpKKBkVtbQWdulvZwRwQxjCRRIFVR7AcCpaKKYgooopAFFFFAGdfaOt7qtjqAu7i3msw6qItm2RXKllbcp4OwdMHrzWjRRQO4UUUUCCiiigCvfWz3lnJBHczWpcY82EIWA9t6sPbpS2VolhYW9pCWaOCNY1LHkgDAz+VT0UDCiiigQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFVNQhv5Y4/7Mu4bWRXyxntzMrrgjGAykc4OQe1W6KB7GdpWmPYNcz3dx9qvLuQPNKE2LwMKqrk7VAHTJ5yc81o0UUAFFFFAgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGugkjZGyAwIO1iD+BHIrPtNBtLK6SeGbUGdM4E2pXEq9Mcq7kH8RWlRQO72CiiigRSv9Lt9S2faJLtPLzj7PeSwZz6+Wy56d6ls7OKwtxBA0zICTmed5m/76ck/rViigd3awUUUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8Mqxpv/IXsf+vmP/0IVX6VZ00f8Tiy/wCvmP8A9DFfpVX+HL0Z+UUv4kfVHt1FFFfEn2wUUUUDCmeUOzMB6Cn0VLipblQnKHwsZ5X+236f4UeV/tt+n+FPoqfZw7Gn1ir3GeX/ALbfp/hR5X+236f4U+ij2cOwfWKvcZ5X+236f4UeV/tt+n+FPoo9nDsH1ir3GeV/tt+n+FHlf7bfp/hT6KPZw7B9Yq9xnlf7bfp/hR5X+236f4U+ij2cOwfWKvcZ5X+236f4UeV/tt+n+FPoo9nDsH1ir3GeV/tt+n+FHlf7bfp/hUlJR7OHYPrFXuM8r/bb9P8ACjyv9tv0/wAKkoo9nDsP6xV7kflf7bfp/hR5X+236f4VJRR7OHYX1ir3I/K/22/T/Cjyv9tv0/wqSij2cOwfWKvcj8r/AG2/T/Cjyv8Abb9P8Kkoo9nDsH1ir3I/K/22/T/Cjyv9tv0/wqSij2cOwfWKvcj8r/bb9P8ACjyv9tv0/wAKkoo9nDsH1ir3I/K/22/T/Cl8r/bb9P8ACn0Uezh2D6xV7jPK/wBtv0/wo8r/AG2/T/Cn0UvZw7B9Yq9xnlf7bfp/hR5X+236f4U+ij2cOwfWKvcZ5X+236f4UeV/tt+n+FPoo9nDsH1ir3GeV/tt+n+FHlf7bfp/hUlAo9nDsH1ir3I/J/22/T/Cjyv9tv0/wqWko9nDsH1ir3I/K/22/T/Cjyv9tv0/wqSij2cOwfWKvcj8r/bb9P8ACjyv9tv0/wAKkoo9nDsH1ir3I/K/22/T/Cjyv9tv0/wqSij2cOwfWKvcj8n/AG2/T/Cjyf8Abb9P8KkozR7OHYPrFXuR+T/tt+n+FHlf7bfp/hUtJR7OHYPrFXuR+V/tt+n+FHlf7bfp/hUlFHs4dh+3q9yPyv8Abb9P8KPK/wBtv0/wqSij2cOwfWKvcj8r/bb9P8KPK/22/T/CpKKPZw7B9Yq9yPyv9tv0/wAKPK/22/T/AAqSij2cOwfWKvcj8n/bb9P8KPK/22/T/CpKKPZw7B9Yq9yPyv8Abb9P8KPK/wBtv0/wqSij2cOwfWKvcj8n/bb9P8KPJ/22/T/CpKKPZw7B7er3I/J/22/T/Cjyf9tv0/wqSij2cOwvrFXuR+T/ALbfp/hR5P8Att+n+FSUUezh2D6xV7kfk/7bfp/hR5P+236f4VJRR7OHYft6vcj8n/bb9P8ACl8n/bb9P8Kkoo9nDsL6xV7kfkj++36f4UeQP77fp/hUlFHs49g+sVe4zyR/ff8AT/CgQA/xt+n+FPpwpezj2H9Yq9yP7OP77/p/hSGAD+Nv0/wqammj2cewe3q9yLyR/fb9P8KXyB/fb9P8KfS0/Zx7B9Yq9yPyB/ff9P8ACj7OP77/AKf4VKKWl7OPYft6vciFsP8Ano/6f4U77KP+ej/p/hUgp9Lkj2H7ep3K/wBmH/PR/wBP8KT7OP77/p/hU5pmaPZx7Cdep3I/s4/56P8Ap/hSGAf33/T/AAqUmm0/Zx7C+sVO5H5H+236f4UeSP77fp/hUlFP2cewvrFXuR+T/tt+n+FHk/7bfp/hUlFHs4dh+3q9yPyf9tv0/wAKPJ/22/T/AAqSij2cOwe3q9yPyf8Abb9P8KPJ/wBtv0/wqSij2cOwe3q9yPyf9tv0/wAKPJ/22/T/AAqSij2cOwe3q9yPyf8Abb9P8KPJ/wBtv0/wqSlo9nDsHt6vci8n/bb9P8KPJ/22/T/CpKWj2cOwe3q9yLyf9tv0/wAKPJ/22/T/AAqWko9nDsHt6vcj8n/bb9P8KPJ/22/T/CpaSj2cOwe3q9yPyf8Abb9P8KPJ/wBtv0/wqWko9nDsHt6vcj8n/bb9P8KPJ/22/T/CpKKPZw7B7er3I/J/22/T/Cjyf9tv0/wqSij2cOwe3q9zwbHpVjTv+QxY/wDXzH/6GKr1Z03/AJC9j/18x/8AoQr7ur/Dl6M+BpfxI+qPbaKKK+JPtgooooGFXItPaSJXMgXcMgbc1Trat/8Aj1i/3B/KsasmrWNacU73Kn9mH/nt/wCOf/Xo/sw/89v/ABz/AOvV+iseeXc25I9ih/Zh/wCe3/jn/wBej+zD/wA9v/HP/r1foo55dw5I9ih/Zh/57f8Ajn/16P7MP/Pb/wAc/wDr1foo55dw5I9ih/Zh/wCe3/jn/wBej+zD/wA9v/HP/r1foo55dw5I9ih/Zh/57f8Ajn/16P7MP/Pb/wAc/wDr1foo55dw5I9ih/Zh/wCe3/jn/wBej+zD/wA9v/HP/r1foo55dw5I9ih/Zh/57f8Ajn/16P7MP/Pb/wAc/wDr1foo55dw5I9ih/Zh/wCe3/jn/wBej+zD/wA9v/HP/r1foo55dw5I9ih/Zh/57f8Ajn/16P7MP/Pb/wAc/wDr1foo55dw5I9ih/Zh/wCe3/jn/wBej+zD/wA9h/3x/wDXq/RRzy7hyR7FD+zD/wA9v/HP/r1Dc2ht1DFwwJx0xWrVTUv+PdP9/wDoaqM5XWpMoRs9DNooorpOUKKKKACiiigAoopaBiUUtFAgooooAKKKKACiiigAooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRS0GgBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClpKWgBKKKWgBKKKKBC0UlLQAUUUUDFBozSUUgDNLmjFGMUALmnCmClHFIaY8UuaaDRSKEY02lY02qRDCiiimAUUUUAFFFFABRRS4NIAAzRTsUGkMZRRRVCCiiloASlpKKQC0UlLTAKSlooAKSlpKAFooooASiiigDwerGnf8AIYsf+vmP/wBDFV6s6cP+JvZf9fMf/oQr7ar/AA5ejPiaX8SPqj2yiilAzXxR9sJS04LSsmBSuFiOtq3/AOPWL/cH8qxq2bf/AI9Yv9wfyrGt0N6PUkrnLm/1y58QajZaVPp8MdlBFIoubZ5DIz7uCwkXaPl64PWujrmpfDKaj4q1O61KO4NpNBBHGI7uSNJcb96siMNw5HDAjk+9c5uTW3jHTZNJs7y686J7m2W5eKKCSfyVI6uUU7V4OGbAOD6Grs3iHTIL2G0Nw0k88azRJBC8pZCcBxsB+XPfoO9YGoaDJb69dzrpeo3lncxRrGumaibbySi7djJ5salcYwRnuPStHTtFew8RwywWqw2UOlR2keJN2wq5OzJ+Y4GOT1p6N/15/wDAFql/XkXbXxDpt5dNBbyysVDnzWt5FiYKcNtlKhGx7E1maN4mk1DVILee4tPLmE5jZbeeMT4cGPyndQkn7vJbaT6jis+LQ9Tuor3T7S2vNI026s545be7njmjWVwArQ7WZgv3sqSq4IwoOa0BHqmrTaVDdaQ2nLYzrPNM8sboxVSoWLaxbknqwX5c8ZOKED2Lq+LdFe48lbp2InNs0gt5PLSXdt2M+3arZ6AkZyMdRmg+q3LTa0k2p/YkttSt4IJfs4k2qyxHZjHO4sRk9N2e1QPoWoHwZf2K23+kzahJOib1+ZDc7wc5x93n1pb7Q9Rm/tjy7fd9p1a0uIvnX5o08nc3XjGxuDzxRG19f61X/BG+v9dzbuPEWm2uoGyklleZSqyeTbSSrEW+6HZFKoT/ALRHBB6VlaZ4tto5b6LVrp98WoyW6utuxSJdwVFd1XanUfeIzmp7FdS0fULy2XSpLuC6uzcR3cUsaqocjcJAzBsr/shsjFUrjQ79/CXiGzS2/wBIvbqeSFN6/OGYbTnOBwO9Ed9e3+X/AAQfl3/zNu/8RaZptw0N3PIrIoaVkgkkSEHoZGVSsY75YjjnpWkCGUEEEEZBHeuLvfD8q6zqhuNL1LULfUHWRGs9UaBB+7VGSRPNQfw9QGyD7YrodXgvIvDc1rocX+k+SIIMMP3efl3ZY87Rz6nFLoHUpaJ4jm1PWbi3uIoo7aUNJp8iHmaNHKOTz67WGP4XFWH8W6LHcPE10+Yp/s8rrbyFIpMhdruF2pyR94jOaypfC17pf9k3Gl6je3x0yRES0mW3RTCcI4BVEOQvPJ5K+tFxod+/hLxDZpbf6Re3U8kKb1+cMw2nOcDgd6el/wCvL9GLX+vmbd94i0zTbpre6nkDxqHlMcEkiwqehkZVIQcE5YjgZpJfEemxWFreB7iaC7iE0Jt7SWUlMA7iqKSo5HUDrWVKup6Nc60Y9NN3DfN9ojuUljRYj5SoVl3MGAGzOVDcHpxWZp1nqkvh/wAPobe/uNP/ALKhHk2V2LUpNtHzSNvV9uCOFJ6HKk4pdPu/X/If9fl/mbF94mhtte0kpd79PvbOaVVhjMpnYGPbsCgsxwzHC9sntWiviLS30w36XJMIkMJURP5gkzjy/Lxv35/hxn2rmtM0rWNHj8NTHSXujYafLBcxRzx70ZjHjbuYBj8p7gYzznAJc+HtSuo21OazmE0mqfbHsILzypRH5Pk4EiMAHxhiN2DyM1Vlt/W/+Qv6/A6I+J9ITTXvpbvyYI5lglM0TxtE7EAB0YBlzuHUDgg9Oan07WrLVZJo7R5RLBt8yKe3khdQeh2uoODg4OMcGuel0B5dJzZaVd200upWs0qX1758rpHIhLFjI44AOAGPA/CtmKxuF8a3N+Y/9GfT4oVk3DlxJISMdejD86Wn9elw1/r1/wAjXqpqX/Hun+//AENW6qal/wAe6f7/APQ04/EhS+FmbRRRXYcRmaFqU2p2E886orR3c8ICAgbUkZAeT1wOaq2PiWH/AIR7TL7U9wuL2FZBDa28krE4BYqiBm2jI56DIyeap6T4N0tre6k1rQdPmu5by4k8ye2jkZkaVihLYP8ACR9Kzk8OXtrZaFJPp97cfZdP+yT2+n35t5Ym+UggiRFZeCCN3oRmtEov8PyYm3r/AF1OkOqQXl1pMtlqYWG5aQiEQ7vtGEOVJPKFSMnODkYNQL400BvLP25gkuRFI1vIElYHBRGK4Z8jGwEtntVa10R7e60J7OxltoLeW4lnjmuPNeMyK3LMWJZiTzgnBPUjmorXRL9NG8NwSW/7yyvfNuFLqdi7ZBnrzyy9M9aVo3Ji5a3/AK0NqDX9OudOmvYZZTFA/lyobeRZUfj5TGV37jkYGMnIx1qjqPi+xtPDt5qttHcXH2Q7XtzbyxyK2MgMpTcgwQckYwap32naxFca1NYxzBbq8gfFvKiyywiJFkCFiArcHklTwcEHBqnH4d1CTRfE0MVnPbnUI1+yx3l6Z5GIjxhnLNg546kDsaEo2v8A10CTktEdjaXUd7apcQrKqOMgTQvEw+quAw/EVjeIvEE+kXVulpDHKiKbm9LZzFbhlVmHPX5iRnsjVcawj1iC3uL6LULKVB/qFvniK8/xCGTa3T1NZQ8O3+palqt7e6leaeLpvs6QQLbuGt1GBkvG55LO3UcMMjNLS47uxu6hq1npkMcl3I375tsSRRNK8hxnCogLNwCeBwBmsPTvFlox1i8v73bYW99Hbws8RUx7o4/lYY3A72IO7kd8YqtZ2Gt6cukXM1k9/Jpsc9lJGkkYkljLL5cylmC5IjXIJB+Y+mDFJo+r3sOoyz6f5LXWs2d3HEZkYiFDDuLEHGQEbIBPI4zwTSjG/wDXdfpqJuVvP/gP9ToZvEenW8EMkn2vM6lkhWxnabaDgsYgm9RnuQByPUUlz4l0q1hglNxJOtxH50f2W3kuCU/v4jViF56nisrXdHnfxJ/aQstQvreW1WApp2oNbSRsrMQSPMjDKQ57kgjpyar3+jXFrZ2segaVqNneRW5W3ure9jZYWYklJhK/7xQTkna55O3BwSkouw25J2/rp/wToJfEOnRX62ZkmeViikxW0siIXxtDuqlUJyOGI6j1pJfEelw6h9jkncP5giMnkSGJXPRDLt2BuQMFs5IHcVkXNnqq+IUm0yyu7SaSaI3d0J4jaXMYC790ZYuG2gqCqA5AycdKdt4aaK8ms7/StSu4pL151uYtVdbYq0hkBaLzRgjPICEEgHucNRj1JcpdDt6KKKzNQooooAzNe1GfTtNBsVje9uJVgtUlztMjHqcEEgDLHHZTWdea9PL4RtNStGEE8lzbxSqAG8tjOscqc56HctSarpN9q/iK1dbm4sLWxiMkU8AhZnmfK8B1bG1M84H3+D1rHu/DOqpp+paVFNc3dvc3lvdxXTPFHIpMqmYfKFAI27wQo+93NXFLS/dfn/TIbd/6/r+mbOr+LrHS7O8miSe7ezlSGVYbeVlDsRxvVCMgdfQ4BwSK1LXU7a7lWKFpBI0Qm8uWF42CEkAkMARyDwea5r+yNUi8IXegrZK7WgU2txGyKt2AwbkZyshwQxPyknOecC/NJqUOuQ6pDo9zPHcWnkywLLCJYHD5G7L7SCGOdrEjA4OaLLZf1p/mF3u/61Lz+IdNSxju/OeSOSRoo1igkkkdlJDBUVSxwVOcDoM9Ko3WvfaL7QG0u5zbXl7JDODHgkLDK21gw3KQyjI4Ixg1hx+HNTj0/Sbi9sbiWW2e7W4tbDUDDIBLLvVkcOgYcDgsOGzjIxWjDoTxz6HNZadcWqRahLdXSXN150i7oJE3MxdskkrwGPX600ooluTRZ0fxEqaD9q1id5JXvrmCNYoGkkcJNIqhUjUlsKozgdBk+tX28SaWthFeCeSSOZzGiRW8jylxncvlqpfIwcjGRg5xXLjw3qEMNjcT2V3P9nub7zLayvjby7Jpy6OrLIgPAGVLDhvUYq7LoyQ6Tbm10LVkmM73AaDUEa6t5CNu9nkl2tkDldzL0BBotHcd5HTw3sdzp4vLYSPGyF1UxsrH22sAQfYjNYmjarqeo2EGsSXVhJp0qNI9tbWsjzRcH5Nwc7nU8EeWDnPAPFaumDUItDgGpET36xfvMEDe34AAH1wMZ9qw7eyubvxNbalbaHPor5Y38sskOLtdhAQrE7b2DEEM2MAHB5xUpatDbdky9onim01jS7a7aOe1a4k8pY5YJFy/JABZRuGFPI47Vfm1ewt5LtJ7lIjZRLLcF8qsaNnBJPH8JrnLaw1W28O2MC6ZI1xpV6HEZljxdJuYExndwdrZAfbyMe9R3OlazqlxrF2dPW1aYWclrDcTKTIYXLlH2EhSTxxkYIPqA7J3/rsHM1Zf11L8fiVL/wAWWdlZTTRwtZzyzQ3Fq8L5DRhG2yKGxy3I4PPpWhoupQ3FjYwtqP2+4mtRcCfyDF5ycDftxheWHFZyJqmpeKrO/m0mWxtILK4hP2iaJpC7tGRwjMNuFPOc8HIHGammWGq6Hb6FP/Zct41vpn2O4ggliDxvlCDl3VSPlIOD6dadlt/X2v8AgA27XX9bf8E3JvEmlW9tHPLdERyXD2qYidi0q7gUAAyTlGA9TwM5FV18aaEygi7k4fy5M2soNu27aBKNv7rJ6b9uevSsvTtF1VLfSTeWqRyw6zc3c6pKGVI387aQeM/fXtnnoKdf6FqE2h+MoIrbM2pyObVd6jzQbeNBznj5lI5xQlG+v9bf18gk5X0/rf8AyX3nX0U1BiNQeoAp1ZlJ3QUUUUDKer6iulaRc3rLvMSZRM4MjnhVHuSQPxqjpmuk6FcXWtmKC409njvhCCVRl5yBycFSrAcnDCm+IdMvNYutPtIZJba0jl+0z3MXlkqyYMagOGGdx3Z2kfJ2OKyrzwzqqSaxbwXs19Fq9gytPdCJfKnUbVyI1XIZTjIBI2c9qqKVtf6/rX8CJN30/r+tPxOpm1C1t7yG1mlCTTI8iKQcFUxuOegxuHWsi68Y6dDo99f2sd3cC1gM4X7HMglHYqxTDKf7wyADk8VUZNW1PXLG9uNCktoLeyuI5IrieIs7uI8L8rMNp2kZ+uQOMw2ej6nNpOq6dFDe2WnT2LQWtrqM0crQyFSPlZGY7MEcMxI7ACiyS1/rcad2jbTxHZHS7e9eO9VZ/uxLYztJ7/uwm/H+1jHI9RVm21exvFtTbXAkF4jPBhT8wXG7twRnBBwa5+7TWLu30wS6bqaWawslzZ2t3FDN5o2hGMiyD5MbvuuD0yD0FfS9K1fRtN0eb+zZLmW0lulntY7hHkCSOzKyu7AN0XOSCQc9eKpxj0IjKWlzo59f023jmeSdj5E/2Zkjhd3Mu0NtVVBZjg5+UHjPoabJ4j0yKxgu3lmC3DskUX2WUzOy53ARbd5Iwc/LwBnpXPDS757O/k1LRbuSW41RrmBbG7jSaBfKVVkDF1GeCCM9z94dbMFtr1q2l6re2z6ldQxzwTwq8STBJHDI3VYy4CKrAEDkkE45SirK/wDWn+eg+Z/n+f8Alr5j7nxVFF4i03bNP9gurK4fyRaOZXlSSNQBHt8zIBfIx0ySOM1pSeKdGisLS8e8AhvJDFAfLfc8gDZTbjIb5SNpGcjGM8VXS1vbvxZpuqTWTW8UdhcRSK8iM0btJEVU4J5IU5xkDpnpnAu7a+0u80YtZGeZtfvJ44BIoMiNHOwIJOM7TkAkc4BI6hpRaS9fzf6A21d/1t/mdQvibSTptzfPdNDBasFuPPheJ4ScY3IwDLnIPI6c9KWbxJpsEEMkjXOZ2ZYoVs5mlfb1IiC7yo/vYxyOeRWFe6PqerW+s3klg1vJfC2hhs5ZULbInLFnKkqCdzcBjwB34rW1GO9svEEWqWenvqMbWxtpIoXRZY/m3Bl3sqkHoRkHhetKyv8A12Hd2LJ8RaWNLTUBcloJH8pAkTtIz5wUEYG/eMHK4yMHI4NRJ4r0Z7S9uftbJHYBWuvNhkRod3TcrKCD7YzWQmlarbTw6yLBZZjfyXUmnpIm9EeMRjaxITeAoJ5xywBPBNGe3v8AW28WwpYmKeaO1SOBpELDCklWIO0Ng5wCRgjnmmor+vkQ5SXTv+p1MviOwhtknYXjJIzBVjsJ3c7erbAhbbyPmxg5HPNLP4l0q3gs5Wui63yl7YQxPK0wAydqqCScc4xnr6VQ8QW2o3Gp26pBf3OnGIhorC7W2ZZcjDO+9G24J4UnvlTxVTQtE1Czi8Ni5t9hsYZ1uB5ofYWxgZzlvr+dSlG1/wCupd3expQeMdDuZIVgvWcTOIg4gk2JITgRu23Eb542MQ3I45FOu/Fui2N1Pb3V2yPbuqTsIJGSAsAVLuF2oCGHzMQOvPBxlSaHfnwzfWi2/wC/m1c3KrvX5o/tQfdnOPujOOvajU9E1C40fxhBDb7pNS3fZV3qPM/0dE9ePmBHOKaUX/Xp/m/uHqb2neINO1S6ktrKZ2lRBJh4XjDoTgOhYAOv+0uR055FaWaw5NPuT4x0+9WL/RodPnhd9w+V2eIqMdeiN+VbVQ0tGv61CLfX+tBTSUUUFBXPeIPEM2k39vFbRRSQxp9o1B3PMMG4JuHPByS3PaNq6GuUHhq91S71a7v9RvNP+3Mbf7PClu4a3UFVyWjc85ZsZ439Ac0476ilsbWo67p2lXEEF5MwnuFZoYo4XleULjdtVASSMg4HOMnoDjN1TxLAunaZqFhdhbWe/SCVmjIOPmDIVYZDbhjGAc8VBo+l6tHqWiyanEWNhZ3NrLOXU7zvjEb4Bz8yoT7d6QaJfHyw1uCF15rw5df9Vzhuv046+1VaN1/XX/LUluXK/wCun+ZpnxBb3ekX9xpchFxaqV8u6tpY2SQrlA0ZUPg5HQZOeM1XsvFFubXULzUrmKC1tGjDboJoZIgVXJkSRQwBYnBxjH0NVdU07WRqWr3WlpIv2iO0RWidBI6Iz+aqbuFba3BbAyeo6jMHh3UJYNc8vTbqGO9S0EMV7ffaJG2OS+5mdsYB6biMdOcgCUbMlylorHXWGvadf3E8MEsiywIJHWeCSH5CSA43qNy8H5hke9Q2vi7Rbu7traK5kEl22228y2lRZ+C2Y2ZQHXAzuUkcjnkZo6/od3q2qTCHEcM2kXFp5xIwruyYyM56A/lVC6vNSudX8MQXmkPYGK8PmFpo3ViLeUfuwjElRzywU/d45OEopq/9dS+Zq/8AXRM6QeJdKOoCyE7+Y0hhWQwSCFpP7gl27C2QRt3ZyCOvFaDGuH0vw20E0FlqWkanP9nuvNW7GrObQ7X3o/lGbIPT5fLxu9ua7c81LiklYak23cSiijFIYUUtJQAtFJRQAUtJRQAtJS0UwEpaSikAtFFFMBKKWkoA8MSCR03KM4q7pdnI2pWjkEbbiM/+PCtS0tVWtK3twtzAQOPNT/0IV9VXxHuSSPl6GFXNFs9DWKn7MVLikIr5G59bZEW2kbnipCtJtxTuKxEFArVt/wDj1i/3B/Ks0jmrcV3HHCiEN8qgdKzqJvYum0ty3RVU6hEP4X/IUf2jF/df8h/jWfJLsac8e5aoqp/aMX91/wAh/jR/aMX91/yH+NHJLsHPHuW6Kqf2jF/df8h/jR/aMP8Adf8AIf40ckuwc8e5boqp/aMX91/yH+NH9ow/3X/If40ckuwc8e5boqp/aMX91/yH+NH9ow/3X/If40ckuwc8e5boqp/aMP8Adf8AIf40f2jF/df8h/jRyS7Bzx7luiqn9oxf3X/If40f2jF/df8AIf40ckuwc8e5VvfDWmajcyTXcc7+cQZYhdyrFLgADdGGCNwAOQcgc1qgBVAUYA4AHaqn9oxf3X/If40f2jF/df8AIf40ckuwc8e5boqp/aMX91/yH+NH9oxf3X/If40ckuwc8e5boqp/aMX91/yH+NH9oxf3X/If40ckuwc8e5bqpqX/AB7p/v8A9DR/aMX91/yH+NQXd0lxEFQMCGzyKcYyTWgpTi09SpRRz6D86OfQfnXTc5bBRRz7fnRz6D86LhYKKOfQfnRz6D86LhYWik59B+dHPoPzouFhaKTn0H50c+g/Oi4WFopOfQfnRz6D86LhYWik59B+dHPoPzouFhaKTn0H50c+g/Oi47C0UnPoPzo59P1ouFhaKTn0H50c+g/Oi4WFopOfQfnRz6D86LhYWik59B+dHPoPzouFhaKTn0H50c+g/Oi4WFopOfQfnRz6D86LhYWik59vzo59B+dFwsLRSc+350c+g/Oi4WFopOfQfnRz6D86LhYWik59P1o59vzouFhaKTn0H50vPoPzouFgopOfQfnS8+g/Oi4WCijn0H50c+g/Oi4WClpOfQfnRz6D86LhYKWk59B+dHPoPzouFgpaTn0H50c+g/Oi4rC1WuLG3u7i1nuI98lpIZYW3EbGKlSeOvysRz61YyfQfnRz6D86LhYWik59B+dHPoPzouOxU1HS7bVIo47vzgI33o0FxJC6nBHDIwPQkYzS6dplppVsYLGMorOXdndnd2PVmZiWY+5JNWufQfnRz6D86fNpYXLrcWik59B+dHPoPzpXCwtFJz6D86OfQfnRcLC0UnPoPzo59B+dFx2FopPm9B+dHPoPzouFhaKTn0H50c+g/Oi4rC0UnPoPzo59B+dFx2FozSc+g/Ojn0H50CsJJGk0LxSruR1KsvqDwRWfYeHdO026F1bpcSTqhjSS6u5bhkU9QpkZtoOBnGM4GelaXzeg/Ojn0H50XtsFr7i0lHPoPzpOfQfnRcdh1KKZk+g/Oly3oPzpAOPtTaMn0H50nPoPzoCwtFJz6D86OfQfnTuFhaKTn0H50fN6D86LhYWlpvPoPzpcn0H50XCwUtN59B+dGT6D86LhYdRSc+g/Oj5vQfnRcLC0UnPoPzo59B+dFwsecWigHmtKLHmw4/56J/6EKzoRjGKtQsftUI/6ar/6EK96srpniUnZpHo9FNJpAa+dsfQCsdoqEsSae9RVSRDY/d61GzZoY02qSIbCiiimAUUUUAFFFFAgooooGFFFFABRRRQIKKKKACiiigAopaSgAooooAKKWigBKKKWgBKWkooAWiikoAWiiigAooooAKKKKBhRRRQIKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLSUUALRRSUALRSUtABRRRQAlLRRQAUUUUAFFFFABRRRQIKKKKBhRRRQIKKKKQC0uM9KSnCkMbikqXtSbRmi47DBRT8CkIoFYbRilAp1A7DSMUlOIptAmFJS0UwEooooAKKKKACiiimAUUUUAFFFFIAoopaACikooAKWkpaAP//Z)

**Woche 11 (08.06. – 12.06.20)**

* **Arbeitspaket 0 (Allgemeines/ Kleinigkeiten):**
  + Optionbutton bei der Fächerwahl „Mein Studiengang“ statt „Meine Studiengang“
  + In Statusleiste:
    - Die Zahlen durch Haken ersetzen
    - „Bewerbung vollständig“ statt „Bewerbung eingereicht“
  + Ausgewählte Fächer in Fächerwahlliste farblich hervorheben
  + Meldung bei Überschreitung der maximalen Dateigröße geben
* **Arbeitspaket 1:**
  + Fächerwahllisten um Kurs-Codes aus VDB der UDE ergänzen
  + Äquivalenzen in Fächerwahlliste der UI und NTU ergänzen (zunächst 5 pro Uni und Studiengang (Bachelor/Master))
* **Arbeitspaket 2:**
  + Vergabe von Kursplätzen anhand des Erfolgsfaktors

**Woche 12 (15.06. – 19.06.20)**

* **Arbeitspaket 0 (Allgemeines/ Kleinigkeiten):**
  + Prüfungsnummer in Excel-Tabelle übertragen
  + Fehlermeldung "derzeit ist keine Bewerbung möglich" bei Bewerbung auf status.php anzeigen und den Grund nennen (Bewerbungszeitraum abgelaufen, Bewerbung bereits vorhanden)
  + Hintergrundbild „Wolken“ in ein endloses (symmetrisches) Bild ändern
* **Arbeitspaket 1 (Änderungen an aktueller Webseite):**
  + Rückmeldung zu „Bewerbung vollständig“ auf separater Seite geben.
  + Button „Zurück zur Übersicht“ auf die Seite „Bewerbung vollständig“ verschieben
  + Status.php umbenennen und auch für „mein Auslandssemester“ anlegen
  + Zuletzt bearbeitet in der Übersicht „Meine Bewerbungen“ anzeigen (funktioniert derzeit noch nicht)
  + Neuen Header (per E-Mail erhalten) verwenden
* **Arbeitspaket 2 (Erweiterungen)**
  + Unter „Mein Auslandssemester“ eine Tabelle anlegen mit folgenden Informationen:
    - Auslandssemester
    - Semesterbeginn
    - Semesterende
    - Next step
    - All steps
  + All steps verlinken mit einer To Do liste (before departure, upon arrival, etc.)
    - All steps mit deadlines und checkboxen aufgelistet
    - Mehr Informationen, wenn man auf den jeweiligen Step klickt
      * Beginn und Deadline der Aufgabe
      * Notwendige Dokumente
      * Allgemeine Aufgabenbeschreibung (was zu tun, wo einzureichen, etc.)
    - Unterscheidung in verschiedene Universitäten möglich (nicht immer identische Aufgaben)
  + Der Student muss selbstständig angeben, ob er die Aufgabe erledigt hat (per Checkbox)